|  | № образовательного учреждения | Перечень выполняемых мероприятий/ проводимых работ | Срок исполнения работ | Ответственный исполнитель/меценат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БОУ г. Омска «СОШ № 15». | Оказание содействия в ремонте мастерских | июнь 2022 года | Группа предприятий «Стройподряд» |
|  |  | Оказание содействия в ремонте перегородок лестничных маршей | июнь-июль 2022 года |  |
|  |  | Оказание содействия в ремонте спортивного зала | июнь-июль 2022 года |  |
|  |  | Оказание содействия в строительстве пришкольной площадки | июль-август 2022 года |  |
|  |  | Оказание содействия в ремонте пищеблока | июнь-август 2023 года |  |
|  |  | Оказание содействия в ремонте полов на 1 этаже | июнь-август 2023 года |  |
|  |  | Оказание содействия в замене дверей кабинетов | июнь-август 2023 года |  |

План и сроки выполняемых работ на основании соглашения о сотрудничестве