| № образовательного учреждения | Перечень выполняемых мероприятий/ проводимых работ | Срок исполнения работ | Ответственный исполнитель/меценат |
| --- | --- | --- | --- |
| БОУ г. Омска «Лицей № 64» | Кабинет «Физика» (№11) - замена окон (пластиковые стеклопакеты, откосы, подоконники) — 5 комплектов | март-апрель 2023 года | ООО «Таврида Электрик Омск» |
|  | Кабинет «Физика» (№11) — проведение ремонтно-отделочных работ стен, пола, замена линолеума | июнь-август 2023 года |  |
|  | Кабинет «Физика» (№11, 19) — поставка лабораторного оборудование | июнь-август 2023 года |  |

План и сроки выполняемых работ на основании соглашения о сотрудничестве