| № образовательного учреждения | Перечень выполняемых мероприятий/ проводимых работ | Срок исполнения работ | Ответственный исполнитель/меценат |
| --- | --- | --- | --- |
| БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» | Оказание содействия в монтаже окон, установке решёток | май-июнь 2023 года | ООО «Сибирский провиант» |
|  | Оказание содействия в ремонте центрального и запасного входов в учреждение: крыльца, установка козырька над входом, светового обозначения учреждения, установка входных дверей | сентябрь 2022 года-август 2023 года |  |
|  | Оказание содействия в ремонте фасада и отмостки | апрель-май 2023 года |  |
|  | Оказание содействия в косметическом ремонте в кабинетах, установке потолочных светильников | август-сентябрь 2022 года |  |

План и сроки выполняемых работ 
на основании соглашения о сотрудничестве