|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению Администрации города Омска  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «Приложение № 10  к постановлению Администрации города Омска  от 23 августа 2010 года № 728-п |

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории элементов планировочной структуры №№ 7, 7б планировочного района I проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – Красноярский тракт – улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный Путь в Советском   
и Центральном административных округах города Омска

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области   
на 2016 – 2025 годы», в границах элементов планировочной структуры   
№№ 7, 7б планировочного района I проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – Красноярский тракт – улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный Путь в Советском   
и Центральном административных округах города Омска (далее – проектируемая территория), отсутствуют.

Развитие проектируемой территории планируется в соответствии   
со следующими этапами:

1) строительство магазина;

2) строительство объекта начального и среднего общего образования;

3) реконструкция объекта культурного наследия в магазин;

4) строительство площадок для занятий спортом и тренажерной площадки;

5) строительство площадки для выгула и дрессировки собак;

6) строительство индивидуальной жилой застройки;

7) строительство объектов бытового обслуживания, общественного питания, магазинов;

8) комплексное благоустройство территории.

План мероприятий при освоении каждого этапа строительства:

- подготовка проектной документации на строительство объекта капитального строительства;

- получение разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- получение разрешения на ввод объекта капитального строительства   
в эксплуатацию.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_