Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от_____________________года №____________

«Приложение № 3.5

к постановлению Администрации города Омска

от 10 сентября 2010 года № 805-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

элементов планировочной структуры №№ 5Б, 5Б1, 9А, 9А1, 9Б, 9Б1, 9В,
9В1, 9В2, 9В3 ЗОП.12, ЗОП.13, ЗОП.13.1, ЗОП.14, ЗОП.15, ЗОП.15.1, 6-2.ИТ1.1, 6-2.ИТ11, 6-2.ИТ17 планировочного района II, элементов планировочной структуры №№ 17, 17А, 17Б1, 17Б2, 17В, 17В1, 17В2, 17Г, 17Д, ЗОП.2,
6-2.ИТ1.2, 6-2.ИТ2 планировочного района III проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Лукашевича – улица Волгоградская –
улица Конева – левый берег реки Иртыш в Кировском административном округе города Омска

Развитие территории элементов планировочной структуры №№ 5Б, 5Б1, 9А, 9А1, 9Б, 9Б1, 9В, 9В1, 9В2, 9В3 ЗОП.12, ЗОП.13, ЗОП.13.1, ЗОП.14, ЗОП.15, ЗОП.15.1, 6-2.ИТ1.1, 6-2.ИТ11, 6-2.ИТ17 планировочного района II, элементов планировочной структуры №№ 17, 17А, 17Б1, 17Б2, 17В, 17В1, 17В2, 17Г, 17Д, ЗОП.2, 6-2.ИТ1.2, 6-2.ИТ2 планировочного района III проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Лукашевича – улица Волгоградская – улица Конева – левый берег реки Иртыш в Кировском административном округе города Омска (далее – проектируемая территория), планируется в соответствии со следующей очередностью.

Первый этап (2022 – 2025 годы):

- жилая застройка площадью 5,1 га в элементах планировочной структуры №№ 5Б, 9А, 9А1 планировочного района II и элементе планировочной структуры № 17 планировочного района III;

- строительство объекта дошкольного образования – встроенно-пристроенного детского сада вместимостью не менее 100 мест в элементе планировочной структуры № 5Б планировочного района II;

- организация благоустройства территории пешеходной зоны – сквера
в элементе планировочной структуры № 9А планировочного района II;

- организация благоустройства территории пешеходной зоны – бульвара
в элементах планировочной структуры №№ ЗОП.14, ЗОП.15, ЗОП.15.1 планировочного района II.

Второй этап (2026 – 2030 годы):

- жилая застройка площадью 10,4 га в элементах планировочной структуры №№ 9А, 9А1, 9Б1, 9В, 9В1, 9В2, 9В3 планировочного района II
и элементе планировочной структуры № 17 планировочного района III;

- строительство объектов дошкольных образований – детских садов
вместимостью не менее 225 мест в элементе планировочной структуры № 9В планировочного района II;

- строительство объекта дошкольного образования – детского сада
вместимостью не менее 320 мест в элементе планировочной структуры № 17 планировочного района III;

- строительство объекта начального и среднего общего образования – общеобразовательной школы вместимостью не менее 1122 места в элементе планировочной структуры № 9А планировочного района II;

- строительство бассейна в элементе планировочной структуры № 9Б1 планировочного района II;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в элементе планировочной структуры № 9Б1 планировочного района II;

- строительство спортивной площадки открытого типа в элементе планировочной структуры № 9Б планировочного района II;

- строительство детской поликлиники в элементе планировочной структуры № 9В1 планировочного района II;

- организация благоустройства территории пешеходной зоны – бульвара
в элементах планировочной структуры №№ ЗОП.13.1, ЗОП.13, ЗОП.12 планировочного района II;

- организация благоустройства территории пешеходной зоны – прибрежной зоны отдыха (этап 1) в элементе планировочной структуры
№ ЗОП.12 планировочного района II;

- организация благоустройства территории пешеходной зоны – прибрежной зоны отдыха (этап 2) в элементе планировочной структуры 
№ ЗОП.2 планировочного района III.

Третий этап (2031 – 2040 годы):

- жилая застройка площадью 24,6 га в элементе планировочной структуры №№ 17, 17А и 17В, 17В1 планировочного района III;

- строительство объектов дошкольного образования – детских садов
вместимостью не менее 150 мест в элементе планировочной структуры № 17В планировочного района III;

- строительство объекта дополнительного образования – встроенно-пристроенной детской школы искусств на 200 мест в элементе планировочной структуры № 17В планировочного района III;

- строительство объекта дополнительного образования – встроенно-пристроенной музыкальной школы на 50 мест в элементе планировочной структуры № 17В планировочного района III (в составе планируемой детской школы искусств);

- строительство объекта дошкольного образования – детского сада
вместимостью не менее 280 мест в элементе планировочной структуры № 17 планировочного района III;

- строительство объекта дошкольного образования – детского сада
вместимостью не менее 300 мест в элементе планировочной структуры № 17А планировочного района III;

- строительство объекта начального и среднего общего образования –общеобразовательной школы вместимостью не менее 1550 мест в элементе планировочной структуры № 9В планировочного района II;

- строительство объекта начального и среднего общего образования –общеобразовательной школы вместимостью не менее 1122 мест в элементе планировочной структуры № 17 планировочного района II;

- строительство детской школы искусств на 300 мест в элементе планировочной структуры № 17А планировочного района III;

- строительство культурно-досугового центра с библиотекой в элементе планировочной структуры № 17 планировочного района III;

- строительство детской поликлиники в элементе планировочной структуры № 17А планировочного района III;

- строительство объекта для хранения автотранспорта на 499 машино-мест в элементе планировочной структуры № 17В2 планировочного района III;

- строительство объекта для хранения автотранспорта на 495 машино-мест в элементе планировочной структуры № 9В3 планировочного района II.

В рамках развития проектируемой территории также возможно размещение следующих объектов культуры, физической культуры и спорта:

- строительство спортивных залов для тренажеров и фитнеса;

- строительство библиотек, помещений для культурно-досуговой деятельности.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ города Омск Омской области
на 2016 – 2025 годы», в границах проектируемой территории отсутствуют.»

___________________