- Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от _______________________№_____________

«Приложение № 5

к постановлению Администрации города Омска

от 10 декабря 2010 года № 1221-п

- ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории элементов планировочной структуры №№ 2, 3, 4, 5, 3-4.1.ИТ1 – 3-4.1.ИТ6, 3-4.1.ИТ8, ТОП1, ТОП2 проекта планировки территории, расположенной в границах: Сибирский проспект – перспективная дорога в поселок Светлый – улица Валентины Бисяриной в Ленинском административном округе города Омска

Развитие территории элементов планировочной структуры №№ 2, 3, 4, 5, 3-4.1.ИТ1 – 3-4.1.ИТ6, 3-4.1.ИТ8, ТОП1, ТОП2 проекта планировки территории, расположенной в границах: Сибирский проспект – перспективная дорога в поселок Светлый – улица Валентины Бисяриной в Ленинском административном округе города Омска (далее – проектируемая территория), планируется в соответствии со следующими этапами:

1) строительство объекта начального и среднего общего образования вместимостью не менее 1150 мест в границах элемента планировочной структуры № 2;

2) строительство и проектирование многоэтажных жилых домов, объекта дошкольного образования вместимостью не менее 143 места, объекта дошкольного образования вместимостью не менее 250 мест, объекта начального и среднего общего образования вместимостью не менее 1579 мест, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их обслуживания, в границах элемента планировочной структуры № 3;

3) строительство и проектирование центра дополнительного образования, крытого катка для массового катания на 75 человек, тренажерной площадки 
и тропы для скандинавской ходьбы в границах элемента планировочной структуры № 3;

4) строительство и проектирование многоэтажных жилых домов, объекта дошкольного образования вместимостью не менее 290 мест, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их обслуживания, тренажерной площадки в границах элемента планировочной структуры № 4;

5) строительство и проектирование объекта культурно-досуговой деятельности (клуба для детей и молодежи (встроенно-пристроенный), центра дополнительного образования детей (в составе клуба для детей и молодежи 
на 50 мест) в границах элемента планировочной структуры № 4;

6) строительство и проектирование многоэтажных жилых домов, объекта дошкольного образования вместимостью не менее 251 место, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их обслуживания, в границах элемента планировочной структуры № 5;

7) строительство и проектирование объекта здравоохранения 
(поликлиники на 350 посещений в смену), объекта торговли (торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов), объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для их обслуживания, в границах элемента планировочной структуры № 5.

- В составе каждого этапа проектируемой территории предусматривается:

- - подготовка проектной документации на строительство объектов капитального строительства;

- - получение разрешений на строительство объектов капитального строительства;

- - проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- - получение разрешений на ввод объектов капитального строительства                 в эксплуатацию.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы», в границах проектируемой территории отсутствуют.»

- ____________________