ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:

«Сквер имени А. Петухова»

2. Место реализации инициативного проекта:

Благоустройство муниципальной территории общего пользования вдоль МКД 3 и 5 по бульвару Петухова

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта:

Благоустройство муниципальной территории общего пользования

3.2 собственник объекта

Муниципальное образование города Омска

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: не менее 10200 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

20.05.2024–31.10.2024

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей)6 | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 12 308 854,88 | 12 245 353,72 | 63 501,16 | 1. Экономия по результатам осуществления закупки |
| 2. | Средства физических лиц | - | - | - | - |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 350 000 | 265 357,65 | 84 642,35 | 1. Экономия по результатам осуществления закупки |
| Всего |  | 12 658 854,88 | 12 510 711,37 | 148 143,51 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Реализация инициативного проекта «Сквер имени А. Петухова» направлена на благоустройство муниципальной территории общего пользования.

Данный проект благоустройства общественного пространства представлен в виде набора малых архитектурных форм с установкой их на территории сквера, площадью 4594 кв.м. и прогулочных дорожек, выполненных из различных видов тротуарной плитки. Сквер включает в себя размещение несколько длинных прогулочных дорожек с расположением на них мест для тихого пассивного отдыха с лавочками и осветительным оборудованием, а также клумбы, расположенной в центре круглой скамьи выполненной  в виде подпорной бетонной стены с покрытием из деревянного бруса. По краям аллеи обустроены зоны озеленения (цветники, кустарники низкорослые, декоративные деревья). Освещение сквера представлено уличными торшерными светильниками и парковыми светильниками.