ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:

«Вперед к победам!»

2. Место реализации инициативного проекта:

Благоустройство муниципальной территории общего пользования между МКД 1, 3 по улице Стрельникова, МКД 1 по улице Заозерной и БДОУ            г. Омска «Детский сад №165» по улице Заозерной, 1А

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта:

Благоустройство муниципальной территории общего пользования, спортивной площадки с установкой тренажеров и воркаутов)

3.2 собственник объекта

Муниципальное образование города Омска

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: не менее 3070 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

15.05.2024–31.10.2024

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей)6 | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 6 034 789,17 | 6 034 789,17 | - | 1. Экономия по результатам осуществления закупки |
| 2. | Средства физических лиц | - | - | - | - |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 30 000,00 | 29 201,43 | 798.57 | 1. Экономия по результатам осуществления закупки |
| Всего |  | 6 064789,17 | 6 063 990,60 | 798,57 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Реализация инициативного проекта «Вперед к победам!» направлена 
на благоустройство муниципальной территории общего пользования.

Для жителей Советского административного округа обустроена новая спортивная площадка с современным резиновым покрытием для занятий спорта, а также с комплексом тренажёров и воркаутом.

Данный проект воплотил в реальность идеи граждан о комфортном городском пространстве и создании точки притяжения для жителей и подрастающего поколения. Уже сейчас территория инициативного проекта пользуется популярностью, как у детей разных возрастов, так и у взрослых.