ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:

«Литературная беседка Т. Белозерова»

2. Место реализации инициативного проекта:

Благоустройство муниципальной территории общего пользования около МКД 14 по улице Т. Белозерова

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта:

Благоустройство муниципальной территории общего пользования

3.2 собственник объекта

Муниципальное образование города Омска

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: не менее 5100 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

11.04.2024–31.10.2024

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей)6 | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 1 928 366 60 | 1 928 037,73 | 328,87 | 1. Экономия по результатам осуществления закупки |
| 2. | Средства физических лиц | - | - | - | - |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | - | - |
| Всего |  | 1 928 366 60 | 1 928 037,73 | 328,87 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Реализация инициативного проекта «Литературная беседка Т. Белозерова» направлена на благоустройство муниципальной территории общего пользования.

Для жителей Советского административного округа обустроены новые пешеходные дорожки из пешеходной плитки, выполнен посев газона, установлены скамейки со спинками – 2 шт., урны – 2 шт., вазоны – 2 шт., памятный знак в виде развернутой книги из стеклофибробетона.

С воплощением данного проекта созданы благоприятные условия для духовного развития жителей микрорайона, воспитания социальной культуры у молодого поколения, формирование чувства гордости и уважение к писателю.

Уже сейчас на территории инициативного проекта проводятся открытые уроки для учащихся школ. Территория пользуется популярностью, как у детей разных возрастов, так и у взрослых.