ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:

«Сквер Пушкинский»

2. Место реализации инициативного проекта:

Благоустройство муниципальной территории общего пользования территория рядом с клинической медико-санитарной частью № 7 по улице   50 лет Профсоюзов, 113А

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта:

Благоустройство муниципальной территории общего пользования

3.2 собственник объекта

Муниципальное образование города Омска

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: не менее 15000 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

03.05.2024–31.10.2024

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей)6 | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 10 164 634,31 | 9 878 443,34 | - 190,97 | 1. Экономия по результатам осуществления закупки 2. Оплата выполненных работ по фактически выполненным объемам |
| 2. | Средства физических лиц | - | - | - | - |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - |
| Всего |  | 10 164 634,31 | 9 878 443,34 | - 190,97 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - |
|  | Всего | - | - | - |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Реализация инициативного проекта «Сквер Пушкинский» направлена на благоустройство муниципальной территории общего пользования.

Данный проект благоустройства общественного пространства с обустройством пешеходно-тропиночной сети с усовершенствованным покрытием, с установкой малых архитектурных форм и опор наружного освещения, в стиле 19 века. Создана тематическая зона «У Лукоморья», включающая в себя саженец дуба, установленная полигональная фигура в виде «Кота ученого», привлекла большее количество жителей предпочитающих спокойный отдых на свежем воздухе.