ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта на территории города Омска

- Наименование инициативного проекта: «Спортивный микрорайон».

- Место реализации инициативного проекта: территория дома 38 по улице Конева.

- Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

  - тип объекта: благоустройство общественной территории.

  - собственник объекта: земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 6 144 человек.

- Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:                    05.06.2024 - 01.09.2024

- Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета | 3 500 000,00 | 3 120 471,65 | 364 231,93 | Отклонение сложилось в результате экономии, полученной от проведения конкурентных процедур, от заключения муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
|  | города Омска |  |  |  |  |
| 2. | Средства |  |  |  |  |
|  | физических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Средства |  |  |  |  |
|  | юридических лиц и |  |  |  |  |
|  | индивидуальных |  |  |  |  |
|  | предпринимателей |  |  |  |  |
| Всего |  | 3 500 000,00 | 3 120 471,65 | 364 231,93 |  |

  - нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

2

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ООО «ПКФ «Модус» |  | рубли | 13 373,45 |
| 2. | ИП Ильин Дмитрий Владимирович |  | рубли | 8 915,63 |
| 3. | Жилищно-строительный кооператив «Советский-27» |  | рубли | 8 915,63 |
|  | Нифанов Евгений Юрьевич |  |  | 40 120,36 |
|  | Всего |  |  | 71 325,07 |

- Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Выполнены работы по обустройству комплексной спортивной площадки                 для комбинированных видов спорта, обустроено четыре опоры освещения                            с автономными светильниками, установлено три уличных тренажёра, выполнен монтаж малых архитектурных форм.

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Спортивный микрорайон» является администрация Кировского административного округа города Омска.

Фото прилагаются.