ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта на территории города Омска

- Наименование инициативного проекта: «Территория силы духа и движения».

- Место реализации инициативного проекта: территория, расположенная    на территории сквер им. А.К. Веретено (в районе улицы Дианова, 14А).

- Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

  - тип объекта: благоустройство общественной территории.

  - собственник объекта: земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

- Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 2 350 человек.

- Дата	начала	и	окончания	реализации	инициативного	проекта: 15.05.2024 - 01.08.2024

- Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета | 5 658 669,34 | 4 692 000,94 | 311 931,37 | Отклонение сложилось в результате экономии, полученной от проведения конкурентных процедур, от заключения муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
|  | города Омска |  |  |  |  |
| 2. | Средства |  |  |  |  |
|  | физических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Средства |  |  |  |  |
|  | юридических лиц и |  |  |  |  |
|  | индивидуальных |  |  |  |  |
|  | предпринимателей |  |  |  |  |
| Всего |  | 5 658 669,34 | 4 692 000,94 | 311 931,37 |  |

  - нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

2

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

- Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В рамках мероприятий по благоустройству проведены работы                                  по обустройству спортивной площадки с резиновым покрытием и установкой уличных тренажёров для людей с ограниченными возможностями, выполнена установка малых архитектурных форм.

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Территория силы духа и движения» является администрация Кировского административного округа города Омска.

Фото прилагаются.