ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта: «Безопасный спорт для всех».

2. Место реализации инициативного проекта: территория между многоквартирными домами 18, 20/1 по проспекту Сибирский.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство общественной территории.

3.2 собственник объекта: муниципальное образование городской округ город Омск.

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 3 000 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
02.05.2024 – 15.11.2024.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 1 731 416,48 | 1 680 804,98 | 50 611,50 | Экономия от исполнения муниципального контракта. (Оплата произведена по факту выполненных работ) |
| 2. | Средства физических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 109 479,09 | 98 792,62 | 10 686,47 | 7 663,54 -экономия от проведения закупочной процедуры; 3 022,93- экономия от исполнения муниципального контракта |
| Всего |  | 1 840 895,57 | 1 779 597,60 | - 297,97 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | — | — | — | — |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Ремонт спортивной площадки (демонтажные работы, разработка 
и уплотнение грунта, устройство основания из песка, щебня, асфальтобетонного покрытия; устройство резинового покрытия, устройство защитной сетки 
по периметру площадки).

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Безопасный спорт для всех» является администрация Ленинского административного округа города Омска.

Фото прилагаются.

Глава администрации

Ленинского административного

округа города Омска                                                                               Н.М. Хроленко

«       »                    202___ год