ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта: «Счастливое детство – здоровое будущее».

2. Место реализации инициативного проекта: территория между многоквартирными домами 39, 40, 41, 42 по улице Иртышская набережная 
и многоквартирными домами 18, 20 по улице Всеволода Иванова

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство общественной территории.

3.2 собственник объекта: муниципальное образование городской округ город Омск.

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 6 913 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.08.2024 – 22.10.2024.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 5 699 124,36 | 5 698 124,36 | 1 000,00 | Сумма удержанного штрафа за несвоевременное предоставление документации по условиям муниципального контракта с организации, осуществляющей строительный контроль |
| 2. | Средства физических лиц | 20 000,00 | 17 324,82 | 2 675,18 | Экономия от проведения закупочной процедуры |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 60 000,00 | 51 974,45 | 8 025,55 |  |
| Всего |  | 5 779 124,36 | 5 767 423,63 | - 700,73 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы (разработка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев), устройство пешеходно – тропиночных связей из тротуарной плитки типа «Брусчатка», устройство резинового покрытия, установка игрового оборудования (качели, карусель, игровые комплексы, игровая панель и т.д.), установка диванов (3 шт.), урн (3 шт.), шезлонгов (2 шт.), установка ограждения, озеленение (посев газона).

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Счастливое детство – здоровое будущее» является администрация Ленинского административного округа города Омска.

Фото прилагаются.

Глава администрации

Ленинского административного

округа города Омска                                                                               Н.М. Хроленко

«         »                          202    год