ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта: «Счастливый двор».

2. Место реализации инициативного проекта: территория между многоквартирными домами, расположенными по адресу: ул. Крыловская, д. 21, ул. Крыловская, д. 21/1, ул. Крыловская, д. 21/2, ул. Крыловская, д. 23
и по ул. Крыловская, д. 23/1.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство общественной территории.

3.2 собственник объекта: земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 22 000 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
02.05.2024 – 20.06.2024.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 3 985 449,11 | 3 968 166,41 | - 17 282,70 | Отклонение сложилось в результате экономии, полученной от проведения конкурентных процедур, от заключения муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 2. | Средства физических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 5 000,00 | 4 977,19 | - 22,81 |  |
| Всего |  | 3 990 449,11 | 3 973 143,60 | - 17 305,51 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | — | — | — | — |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Демонтажные работы (разборка деревянных бортов старой хоккейной коробки), устройство спортивной площадки с резиновым покрытием (хоккейная коробка, футбольные вороты, волейбольные стойки), благоустройство территории, включающее в себя установку скамеек (4 шт.), урн (4 шт.), озеленение (посев газона).

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Счастливый двор» является администрация Ленинского административного округа города Омска.

Фото прилагаются.

Глава администрации

Ленинского административного

округа города Омска                                                                               Н.М. Хроленко

«______»_______________202___ год