ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:

«Радуга детства»

2. Место реализации инициативного проекта:

Между административным зданием по ул. 11-я Чередовая, д. 1 и многоквартирным жилым домом по ул. Крыловская, д. 31.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта:

Объект благоустройства (детская площадка).

3.2 собственник объекта

Муниципальное образование города Омска.

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 4000 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:

1.Контракт № Ф.2022.001109 от 27.09.2022 срок выполнение работ в течение 50 дней с даты заключения контракт.

2. Контракт № Ф.2023.000238 от 07.04.2023 срок выполнения работ с даты заключения контракта по 30.06.2023 года (Резиновая крошка).

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 597 126,20 | 592 800,00 | 4 326,20 |  |
| 2. | Средства физических лиц | 37 222,24 | 31 200,00 | 6 022,24 |  |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Всего |  | 634 348,44 |  | 10 348,44 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | — | — | — | — |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Фото прилагаются.

Первый заместитель директора

департамента городского хозяйства

Администрации города Омска		                                     М.А. Горчаков

«___» ___________ 20__ г.