ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:

Инициативный проект «Спортивная радуга»

2. Место реализации инициативного проекта: между общежитием по адресу: ул. 11-я Чередовая, д. 3 и БДОУ города Омска «Центр развития ребенка детский сад № 302» по адресу: ул. Спортивная, д. 74

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство территории

3.2 собственник объекта: бюджетное учреждение города Омска «Спортивный город»

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно:                          2000 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 02.11.2022- 16.05.2023.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 3880132,50 | 3880132,50 |  |  |
| 2. | Средства физических лиц | 204217,50 | 204217,50 |  |  |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Всего |  | 4084350,00 | 4084350,00 |  |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы (демонтаж старого покрытия, расчистка от поросли), благоустройство территории (посадка газона и обустройство пешеходных подходов к площадке), обустройство металлического ограждения спортивной площадки с искусственным бесшовным покрытием, установка баскетбольных и волейбольных стоек.

Ответственным от Администрации города Омска за реализацию инициативного проекта «Радуга здоровья» является департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.