|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации города Омска от ___________________________№ __________ |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 13 к постановлению Администрации города Омска от 23 августа 2010 года № 728-п |

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории элемента планировочной структуры № 7а планировочного района I проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – Красноярский тракт –

улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный Путь

в Советском и Центральном административных округах города Омска

Проект планировки территории элемента планировочной структуры 
№ 7а планировочного района I проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – Красноярский тракт – улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный Путь в Советском 
и Центральном административных округах города Омска (далее – проектируемая территория), подготовлен в целях строительства объектов блокированной жилой застройки по улице СибНИИСхоз в Советском административном округе города Омска.

В целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения предусматривается поэтапное развитие проектируемой территории:

- строительство домов блокированной жилой застройки;

- строительство индивидуальных жилых домов;

- строительство объекта дошкольного образования;

- строительство объекта начального и среднего общего образования;

- строительство многофункциональной спортивной площадки.

Необходимые мероприятия при освоении этапов проектируемой территории:

- проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства объекта капитального строительства;

- архитектурно-строительное проектирование;

- получение разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- получение разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию;

- работы по обустройству прилегающей территории.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404 
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы», в границах проектируемой территории отсутствуют.»

_____________________________