|  | Приложение № 4 извещению № 3-КРТ/2025 |
| --- | --- |

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____

- о комплексном развитии территории жилой застройки

| г. Омск | «___» _______ 2025 года |
| --- | --- |

Администрация города Омска, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», от имени которой действует департамент архитектуры
и градостроительства Администрации города Омска (далее – департамент), в лице директора департамента, главного архитектора города Омска Воробьева Романа Владимировича, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного Решением Омского городского Совета от 11 апреля 2012 года № 3,

Министерство строительства и архитектуры Омской области, именуемое
в дальнейшем «Минстрой Омской области», в лице Министра строительства
и архитектуры Омской области Рашко Александра Владимировича, действующего на основании Положения о Министерстве строительства
и архитектуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210, выступающие с одной стороны,
и __________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________, и ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 68, 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ), Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом города Омска, на основании: постановления Администрации города Омска от 5 июня 2025 года № 454-п «О комплексном развитии территории жилой застройки
в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска» (далее – Постановление № 454-п), распоряжения департамента от 18 июля 2025 года № 810 «О проведении электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска», протокола от ________ №_______
о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, заключили настоящий договор о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Предметом Договора является комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: Масленникова – Маяковского
в Октябрьском административном округе города Омска общей площадью 0,7 га. Границы территории комплексного развития определяются по границам земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, включенные в Постановление № 454-п.

  - Сведения о местоположении и границах указанной территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска (далее – Территория), а также перечень координат характерных точек границ Территории приведены в приложении № 1 к Договору.

  - Перечень объектов капитального строительства, расположенных
в границах Территории, определен в приложении № 2 к Договору (указанный перечень не является окончательным и может быть дополнен или изменен
в случае внесения соответствующих изменений в Постановление № 454-п).

  - Основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки
в границах Территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах указанной территории, определены в приложении № 3 к Договору.

  - Объем строительства в границах Территории, определяются
в соответствии с приложением № 4 к Договору.

  - График строительства объектов капитального строительства и объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, а также этапы осуществления
и максимальные сроки строительства, сноса объектов капитального строительства (далее – График строительства) утверждается по форме согласно приложению № 5 к Договору.

  - График благоустройства утверждается по форме согласно приложению № 6 к Договору.

  - Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества, реестре сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий Единого государственного реестра недвижимости, на земельные участки, объекты недвижимого имущества, расположенные в границах Территории, приведены в приложении № 7 к Договору (*Сведения ЕГРН актуальны на 21.07.2025).

  - Реестр граждан – участников строительства многоквартирных домов
№ 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска определяется в соответствии
с приложением № 9 к Договору.

  - Реестр жилых помещений, находящихся в собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» по многоквартирным домам № 22, № 23
в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска определяется в соответствии с приложением № 10
к Договору.

  - Форма отчетности по вопросу восстановления прав граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска приведена в приложении № 11 к Договору.

  - Форма отчетности по вопросу передачи собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» приведена в приложении № 12 к Договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Ценой Договора является цена права на заключение Договора, определенная по результатам (аукциона на право заключения Договора
в соответствии с протоколом о результатах аукциона от _____ № ____)
и составляет ________ (__________) рублей ___ копеек.

  - Сумма задатка, внесенная Застройщиком для участия в аукционе
на право заключения Договора, в размере ______ (____) рублей ___ копеек засчитывается в счет оплаты цены, указанной в пункте 2.1 Договора.

  - Оплата цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, осуществляется Застройщиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения протокола заседания комиссии на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru/new/public) по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Омской области (ДАГ Администрации г. Омска)

Лицевой счет: 04523005520

ИНН 5503031117

КПП 550301001

Наименование банка получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск

БИК 015209001

Единый казначейский счет 40102810245370000044

Казначейский счет 03100643000000015200

ОКТМО 52701000

КБК 91411105024040402120

Назначение платежа: указать.

  - Днем исполнения обязательства по оплате цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, считается дата зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Уполномоченного органа, указанный в пункте 2.3 Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Срок действия Договора составляет 7 (семь) лет с даты его заключения.

  - Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны
от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Застройщик обязуется:

    - Оплатить цену права на заключение Договора, указанную в разделе 2 Договора, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона
на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки.

    - Не передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

    - Не уступать третьим лицам принадлежащее право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного(ых) для целей комплексного развития Территории.

    - В срок, не позднее 1 (одного) года с даты заключения Договора подготовить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и представить
на утверждение проект документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию, с учетом основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных параметров разрешенного строительства согласно приложению № 3 к Договору.

После утверждения документации по планировке территории
при необходимости внесения изменений в Генеральный план города Омска
и Правила землепользования и застройки города Омска обеспечить подготовку соответствующей документации.

    - В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории не позднее 2 (двух) месяцев с даты ее утверждения разработать, утвердить и представить в Уполномоченный орган для согласования:

- График строительства по форме согласно приложению № 5 к Договору;

- График благоустройства по форме согласно приложению № 6 к Договору.

    - Осуществить в соответствии с Графиком строительства мероприятия, направленные на обеспечение жилищных и имущественных прав правообладателей объектов недвижимости на Территории, в том числе восстановить права граждан – участников строительства «проблемных» многоквартирных домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска (далее – Граждане):

      - Согласно данным приложения № 9 к Договору «Реестр граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского», сформированным на момент заключения Договора, не позднее 25 декабря 2025 года, восстановить права Граждан одним
из следующих способов:

- предоставить жилые помещения в иных многоквартирных жилых домах, которые введены в эксплуатацию не ранее чем за 5 лет до дня заключения Договора, что подтверждается сведениями выписки ЕГРН, а также договором цессии на жилое помещение в многоквартирных домах в границах Территории;

- выплатить денежное возмещение по договорной цене, но не менее суммы, оплаченной гражданином по договору, что подтверждается выпиской со счета,
а также договором цессии на жилое помещение в многоквартирных домах
№ 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска;

- заключить договоры на передачу жилых помещений в планируемых
к строительству домах, после завершения их строительства, что подтверждается договором на передачу жилых помещений в многоквартирных домах в границах Территории, а также договором цессии на жилое помещение в многоквартирных домах № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска.

      - Передать жилые помещения, аналогичные указанным в приложении № 10 «Реестр жилых помещений, находящихся в собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» по многоквартирным домам № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» после окончания реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки
в границах Территории.

      - Не позднее «___» _______ 202_ года в соответствии с земельным законодательством обратиться в Уполномоченный орган с ходатайством
об изъятии у собственников объектов недвижимости, перечень которых приведен в приложении № 2 к Договору, для подготовки проекта правового акта Администрации города Омска об изъятии для муниципальных нужд таких объектов с приложением проекта соглашения, отчета о рыночной стоимости объекта недвижимости, отчета об оценке размера убытков, причиняемых изъятием земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, подготовленных в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В случае возврата ходатайства без рассмотрения либо принятия решения
об отказе в удовлетворении ходатайства Уполномоченным органом осуществить его доработку и представить на рассмотрение в установленном порядке
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты возврата ходатайства либо направления решения об отказе в удовлетворении ходатайства.

      - Заключить с собственниками объектов недвижимости
на Территории, изымаемых для муниципальных нужд, трехсторонние соглашения (с участием Уполномоченного органа) об изъятии для муниципальных нужд таких объектов в соответствии с действующим законодательством и оплатить гражданам денежные средства за изымаемые для муниципальных нужд объекты недвижимости на Территории собственникам таких объектов в соответствии
с земельным законодательством и соглашениями об изъятии (денежные средства в счет возмещения перечисляются в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения соглашения на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом – собственником объекта недвижимости, или на депозит нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете).

Оплата правообладателям возмещения производится Застройщиком за счет собственных средств. Затраты, понесенные Застройщиком в связи с выплатой возмещения, бюджетом города Омска не компенсируются.

      - В случае вынесения судом решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития Территории
и о предоставлении возмещения в связи с изъятием земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, в течение 7 (семи) дней со дня вынесения решения суда перечислить денежные средства в счет такого возмещения на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом, или на депозит нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете.

Застройщик в течение 7 (семи) дней со дня вынесения решения суда перечисляет Уполномоченному органу денежные средства в размере, достаточном для возмещения судебных издержек и расходов, связанных
с исполнительным производством. В случае, если обязанность по возмещению
в соответствии с судебным актом возложена на Уполномоченный орган, Застройщик перечисляет указанному лицу денежные средства в размере, установленном в судебном акте, в том числе для доплаты разницы между определенным размером возмещения и размером возмещения, установленным
на основании судебных актов.

      - Предусмотреть установку в границах Территории информационного щита для размещения информации о планируемом изъятии земельных участков в соответствии с положениями подпункта 4 пункта 1
статьи 56.5 ЗК РФ.

    - За счет собственных средств осуществить образование земельных участков в границах Территории в соответствии с утвержденной документацией
по планировке территории и обеспечить их государственный кадастровый учет.

    - Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения мероприятий, указанных в пункте 4.1.7, обратиться в Уполномоченный орган
в порядке, установленном ЗК РФ, с заявлением о предоставлении образованных земельных участков в аренду без проведения торгов.

    - Осуществить за свой счет в соответствии с Графиком строительства снос объектов капитального строительства, указанных в приложении № 2
к Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала выполнения работ
по сносу объекта капитального строительства направить в Уполномоченный орган уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
с приложением документов, предусмотренных статьей 55.31 ГрК РФ.

Не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения сноса объекта капитального строительства направить в Уполномоченный орган уведомление
о завершении сноса объекта капитального строительства в соответствии
с действующим законодательством о градостроительной деятельности.

При осуществлении сноса объектов капитального строительства необходимо предпринимать меры по недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населению города Омска, связанных с проведением таких работ.

    - Осуществить в границах Территории согласно требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
и Графиком строительства.

Согласно приложению № 4 к Договору объем строительства в границах Территории должен составлять не менее 7800 кв. м площади жилых помещений.

    - В случае необходимости сноса существующих зеленых насаждений, находящихся в границах Территории, получить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с требованиями муниципального правового акта Администрации города Омска.

    - Не позднее 7 (семи) лет с даты заключения Договора выполнить работы по благоустройству территории в границах Территории в соответствии
с Графиком благоустройства.

    - После заключения Договора:

- ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Минстрой Омской области отчет по вопросу восстановления прав граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23
в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска по Договору (форма отчетности приведена в приложении № 11 к Договору);

- ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении обязательств по Договору (примерная форма отчетности приведена
в приложении № 8 к Договору).

По окончании строительства объектов капитального строительства, объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, построенных в результате комплексного развития Территории:

- представить в Уполномоченный орган отчет о построенных объектах
в соответствии с Графиком строительства с указанием их кадастрового номера
и адресного описания (местоположения), даты ввода их в эксплуатацию
(при наличии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) или даты государственной регистрации права собственности на них (при отсутствии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию);

- представить в Уполномоченный орган отчет о выполненных
в соответствии с Графиком благоустройства видах работ по благоустройству
в границах Территории с описанием соответствующих работ и материалами фотофиксации;

- представить в Минстрой Омской области отчет о передаче собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» в течение 3 (трех) месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилой застройки Территории
(форма отчетности приведена в приложении № 12 к Договору).

Максимальный срок выполнения обязательства: до окончания срока действия Договора.

- Застройщик имеет право:

- На досрочное исполнение своих обязательств в рамках комплексного развития Территории в соответствии с Договором.

- В целях реализации утвержденной документации по планировке территории обращаться в Уполномоченный орган с ходатайством об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных
на таких земельных участках, для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

- Обращаться в Уполномоченный орган с заявлениями о выдаче разрешения на использование земель и земельных участков, о выдаче градостроительного плана земельного участка, о предоставлении земельных участков без проведения торгов, о выдаче разрешения на строительство, о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, расположенных в границах Территории.

- Привлекать к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него (них) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) Застройщик отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

- Передавать предоставленный для целей комплексного развития Территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному
к исполнению Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, пунктом 4.2.4 Договора лицу без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

Отказ Застройщика от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка (земельных участков) в случае предоставления его (их) или его (их) части в субаренду в соответствии с подпунктом Договора.

- В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 Договора.

- Уполномоченный орган обязуется:

- Предоставить Застройщику льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- В срок не более 3 (трех) месяцев с момента предоставления документации по планировке территории в окончательной редакции утвердить документацию по планировке территории, подлежащей комплексному развитию.

В срок для утверждения документации по планировке территории
не включается срок доработки Застройщиком документации по планировке территории в случае ее несоответствия требованиям, указанным в пункте 4.1.4 Договора, а также срок доработки по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний.

- После поступления ходатайства Застройщика об изъятии земельных участков принять решение об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития Территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации

- Обеспечить условия для исполнения Застройщиком обязательств
по реализации мероприятий по комплексному развитию Территории
в соответствии с документацией по планировке территории и Графиком строительства путем выполнения следующих обязательств:

- в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, предоставить Застройщику по его заявлениям в аренду без проведения торгов земельные участки, образованные в границах Территории;

- в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, выдать Застройщику разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

- Принять у Застройщика объекты коммунальной, транспортной инфраструктур по акту приема-передачи, а также проектную, рабочую, исполнительную и техническую документацию.

- В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 Договора.

- Осуществлять контроль за реализацией Постановления № 454-п
и исполнением условий Договора Застройщиком.

- Уполномоченный орган вправе:

- Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений
в Договор в случае внесения таковых в действующее законодательство.

- В одностороннем порядке досрочно отказаться от договора аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития Территории, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.3 Договора.

- Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий Договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 4.1 Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

- В случае нарушения Застройщиком в отчетном периоде сроков, предусмотренных пунктом 4.1 Договора, Застройщик уплачивает Уполномоченному органу неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены права
на заключение Договора, предусмотренной разделом 2 Договора, за каждый день просрочки исполнения каждого обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных пунктом 4.1 Договора, до момента полного исполнения соответствующих обязательств по Договору или до даты расторжения Договора в установленном законом порядке, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения уведомления об уплате неустойки (пени), а также возмещает причиненные убытки в полном размере сверх неустойки.

- Прекращение либо расторжение Договора не освобождает Застройщика от уплаты соответствующих штрафных санкций. Все споры
и разногласия, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, разрешаются по соглашению сторон. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Омской области. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию – 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения контрагентом.

- ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Все изменения Договора осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора и обязательными к исполнению.

  - Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

  - Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае отказа или уклонения Уполномоченного органа от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.3.3 – 4.3.7 Договора.

  - Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1 – 4.1.13 Договора.

  - В случае реализации права на отказ от исполнения Договора, право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития Территории, а также субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду, подлежит прекращению.

  - В случае досрочного расторжения Договора расходы, понесенные одной из Сторон в рамках исполнения условий Договора, другой Стороной
не возмещаются.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Застройщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство по Договору при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

  - Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению Договора.

  - Под форс-мажорными обстоятельствами, влияющими на сроки выполнения Застройщиком обязательств перед Гражданином, также относится наступление смерти Гражданина, включённого в Реестр граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского, после заключения Договора.

  - В случае наступления указанных в п. 7.3 обстоятельств, срок выполнения Застройщиком обязательств в части восстановления прав
Граждан откладывается на неопределённый срок до момента разрешения вопросов, связанных с переходом прав и обязанностей умершего лица к его наследникам либо иным лицам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - К числу форс-мажорных обстоятельств, влияющих на порядок и сроки выполнения Застройщиком обязательств перед Гражданином, также относится факт перехода прав на жилое помещение, связанное с заключением договора переуступки права требования или права собственности, совершенного Гражданином, включенным в Реестр граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского, после подписания Договора.

  - В случае наступления указанных в п. 7.5 обстоятельств, обязательства Застройщика по восстановлению прав Граждан исполняются в пользу нового правообладателя помещения, при условии предоставления следующих документов:

- оригинал или нотариальная копия договора переуступки (или иного документа, подтверждающего переход прав);

- документ, подтверждающий факт оплаты уступки (платежное поручение, расписка в получении денежных средств либо иной документ, предусмотренный соглашением сторон).

  - Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.

  - Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 7.1 Договора, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Обязанности Уполномоченного органа реализуются в соответствии
с полномочиями структурных подразделений Администрации города Омска.

  - Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Омской области, муниципальными правовыми актами города Омска.

  - Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в срок не позднее 3 (трех) календарных дней. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

- ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

  - К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- приложение № 1 «Местоположение и границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе
города Омска»;

- приложение № 2 «Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в границах улиц: Масленникова – Маяковского
в Октябрьском административном округе города Омска»;

- приложение № 3 «Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки
в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах указанной территории»;

- приложение № 4 «Объем строительства в границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе
города Омска»;

- приложение № 5 «График строительства объектов капитального строительства, а также этапы осуществления и максимальные сроки строительства, сноса объектов капитального строительства и объектов инженерно-технического обеспечения»;

- приложение № 6 «График благоустройства»;

- приложение № 7 «Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости»;

- приложение № 8 «Примерная форма отчетности по осуществляемым Застройщиком мероприятиям»;

- приложение № 9 «Реестр граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска»;

- приложение № 10 «Реестр жилых помещений, находящихся
в собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области по многоквартирным домам № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска»;

- приложение № 11 «Форма отчетности по вопросу восстановления прав граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23
в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска»;

- приложение № 12 «Форма отчетности по вопросу передачи собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства Омской области».

  - Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| Уполномоченный орган: Администрации города Омска Адрес: 644099, г. Омск, ул. Гагарина, 32/1, Телефон: (3812) 216-716, 216-743, 216-722 (бухгалтерия) ИНН/КПП: 5503031117/550301001 ОГРН 1025500761142 | Министерство строительства и архитектуры Омской области Адрес: 644099, г. Омск, ул. Некрасова, д. 3/1, Телефон: (3812) 35-76-98 ИНН/КПП: 5503080121/ 550301001 | Застройщик: ___________________________ Адрес: ____________________; Телефон: __________________ ИНН/КПП _________________, ОГРН ___________________________, Расчетный счет ______________ |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, главный архитектор города Омска ______________ Р.В. Воробьев МП | Министр строительства и архитектуры Омской области _______________ А.В. Рашко МП | ____________________________ МП |

|  | Приложение № 1 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ

территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию,
границах улиц: Масленникова – Маяковского

в Октябрьском административном округе города Омска

ПЕРЕЧЕНЬ координат характерных точек границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска Номер точки; Х; У. 482188,21; 2165124,87. 482176,06; 2165125,65. 482163,44; 2165126,56. 482159,03; 2165126,97. 482159,11; 2165124,52. 482152,44; 2165125,05. 482152,61; 2165127,44. 482147,79; 2165127,72. 482147,06; 2165114,70. 482146,42; 2165105,36. 482151,35; 2165104,80. 482157,55; 2165104,50. 482161,15; 2165104,24. 482161,51; 2165106,55. 482176,90; 2165105,52. 482177,29; 2165107,24. 482186,83; 2165106,40. 482187,64; 2165116,27. 482188,21; 2165124,87. 482197,19; 2165220,16. 482173,37; 2165222,33. 482168,97; 2165222,66. 482164,58; 2165223,01. 482164,10; 2165223,05. 482164,22; 2165224,43. 482162,62; 2165224,57. 482162,43; 2165223,20. 482151,29; 2165224,12. 482149,88; 2165224,31. 482149,91; 2165224,23. 482143,15; 2165225,00. 482135,57; 2165225,66. 482131,37; 2165225,96. 482124,42; 2165226,44. 482097,38; 2165228,65. 482095,59; 2165205,60. 482094,66; 2165196,83. 482092,91; 2165180,59. Номер точки; Х; У. 482091,19; 2165164,63. 482110,24; 2165163,33. 482110,96; 2165163,28. 482119,24; 2165162,69. 482119,33; 2165162,70. 482122,40; 2165162,36. 482123,05; 2165162,30. 482123,43; 2165161,96. 482134,90; 2165161,08. 482155,36; 2165159,52. 482163,95; 2165158,89. 482171,07; 2165158,16. 482172,52; 2165158,01. 482191,37; 2165156,36. 482194,72; 2165188,42. 482195,44; 2165200,82. 482197,19; 2165220,16.

|  | Приложение № 2 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, в границах улиц: Масленникова – Маяковского

в Октябрьском административном округе города Омска*

| № п/п | Адрес объекта капитального строительства | Площадь объекта капитального строительства, кв. м/ протяженность, м | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Сведения о сносе/ реконструкции объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты индивидуального жилищного строительства, не признанные аварийными и соответствующие критерию, установленному подпунктом 4 пункта 2 приложения № 5 к постановлению Правительства Омской области от 1 октября 2021 года № 430-п «О порядке осуществления комплексного развития территории Омской области» |  |  |  |  |  |
|  | Омская область, город Омск, улица Лазо, дом 46 | 107,1 | 55:36:090204:2170 | Снос | 55:36:090204:469 |
|  | Омская область, город Омск, улица 7-я Линия, дом 139 | 55,6 | 55:36:000000:16311 | Снос | 55:36:090204:287 |
|  | Омская область, город Омск, улица 7-я Линия, дом 141 | 111,2 | 55:36:000000:16324 | Снос | 55:36:090204:289 |
|  | Омская область, город Омск, улица 7-я Линия, дом 145 | 34,7 | 55:36:000000:16341 | Снос | 55:36:090204:291 |
|  | Омская область, город Омск, улица Маяковского, дом 91 | 111,7 | 55:36:090203:7034 | Снос | 55:36:090204:5181 |
|  | Омская область, город Омск, улица Маяковского, дом 9 | 86,1 | 55:36:090204:5217 | Снос | 55:36:090204:5182 |
|  | Омская область, город Омск, улица Лазо, дом 48 | 44,1 | 55:36:090204:2265 | Снос | 55:36:090204:517 |
|  | Омская область, город Омск, улица Лазо, дом 50 | 71,7 | 55:36:090204:2169 | Снос | 55:36:090204:470 |
|  | Омская область, город Омск, улица Лазо, дом 50 | 41,5 | 55:36:090204:2227 | Снос | 55:36:090204:470 |
|  | Омская область, город Омск, улица 8-я Линия, дом 124 | 140,1 | 55:36:090101:2298 | Снос | 55:36:090204:509 |
|  | Омская область, город Омск, улица 8-я Линия, дом 126 | 77,3 | 55:36:090101:2222 | Снос | 55:36:090204:316 |
|  | Омская область, город Омск, улица Маяковского, дом 95 | 130,2 | 55:36:090204:2310 | Снос | 55:36:090204:2081 |
|  | Омская область, город Омск, улица Лазо, дом 44 | 61,0 | 55:36:090204:2182 | Снос | 55:36:090204:429 |
|  | Омская область, город Омск, улица 7-я Линия, дом 120 А | 33,6 | 55:36:090204:4277 | Снос | 55:36:090204:308 |
| «*» Перечень составлен в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,

которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки
в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска,
а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в границах указанной территории**

| Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, код вида разрешенного использования*** | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) Хранение автотранспорта (код 2.7.1) Бытовое обслуживание (код 3.3) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) Деловое управление (код 4.1) Магазины (код 4.4) Общественное питание (код 4.6) Стоянка транспортных средств (код 4.9.2) Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) Благоустройство территории (код 12.0.2) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 1) максимальная высота зданий, строений, сооружений: - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) – 65 м; - для видов разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), стоянка транспортных средств (код 4.9.2), площадки для занятий спортом (код 5.1.3) – не подлежит установлению; - для прочих видов разрешенного использования – 30 м; 2) максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению; 3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для видов разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6): минимальный – 3 000 кв. м, максимальный – не подлежит установлению; - для видов разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), стоянка транспортных средств (код 4.9.2), площадки для занятий спортом (код 5.1.3) – не подлежат установлению; - для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 200 кв. м, максимальный – не подлежит установлению; 4) минимальные отступы от границ земельного участка: - для видов разрешенного использования: стоянка транспортных средств (код 4.9.2), площадки для занятий спортом (код 5.1.3) – не подлежат установлению; - для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 3 м; в случае примыкания границ земельного участка к красной линии применяется параметр «отступы от красной линии и территорий общего пользования»; 5) отступы от красной линии и территорий общего пользования: - для вида разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) при размещении в первом этаже жилых помещений – 6 м, при размещении в первом этаже нежилых помещений – 0 м; - для прочих видов разрешенного использования – 0 м, если иное не установлено документацией по планировке территории; 6) процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению; 7) максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка: - для вида разрешенного использования многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) – 4,0; - для видов разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), стоянка транспортных средств (код 4.9.2), площадки для занятий спортом (код 5.1.3) – не подлежат установлению; - для прочих видов разрешенного использования – 1,5 |
| «**» Виды разрешенного использования и предельные параметры применяются с учетом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе установленных на приаэродромной территории. «***» В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412. |  |

|  | Приложение № 4 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

ОБЪЕМ

строительства в границах территории жилой застройки,
подлежащей комплексному развитию,
в границах улиц: Масленникова – Маяковского
в Октябрьском административном округе города Омска

| Объем строительства | 7800 кв. м площади жилых помещений |
| --- | --- |

|  | Приложение № 5 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

(форма)

| «Утверждаю» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| _______________ Застройщик | _______________ Уполномоченный орган |

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА

объектов капитального строительства, а также этапы осуществления и максимальные сроки строительства, сноса объектов капитального строительства и объектов инженерно-технического обеспечения

| № | Кадастровый номер земельного участка | Перечень объектов капитального строительства, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур | Этапы и максимальные сроки строительства, сноса | Сведения о передаче объектов коммунальной и транспортной, инфраструктур в собственность муниципального образования городской округ город Омск Омской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешенное использование земельного участка |  |  |  |

|  | Приложение № 6 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

(форма)

| «Утверждаю» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| _______________ Застройщик | _______________ Уполномоченный орган |

ГРАФИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

| № п/п | Минимальный перечень видов работ по благоустройству | Максимальный срок выполнения работ по благоустройству | Срок выполнения работ по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутриквартальное озеленение | Не позднее 7 (семи) лет с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки |  |
| 2 | Освещение дворовых территорий |  |  |
| 3 | Обустройство внутриквартальных проездов, тротуаров |  |  |
| 4 | Обустройство парковок |  |  |
| 5 | Обустройство спортивных, детских игровых площадок |  |  |
| 6 | Обустройство площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм и оборудования |  |  |
| 7 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов |  |  |
| 8 | Устройство ливневых канализаций |  |  |

|  | Приложение № 7 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

1. Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий,

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Реестровый номер зон с особыми условиями использования территории в Едином государственном реестре недвижимости | Наименование зон с особыми условиями использования территории | Законодательство, регулирующее использование территории в границах зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 55:24-6.453 | Третий пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения и водопроводных сооружений комплексного водозабора в р.п. Саргатское Саргатского муниципального района Омской области | Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Омской области № 105 «Об установлении зоны санитарной охраны поверхностного водозабора МУП» Саргатское ЖКХ» из реки Иртыш, расположенной в Саргатском районе Омской области |
|  | 55:00-6.611 | Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора акционерного общества «ОмскВодоканал» на реке Иртыш в микрорайоне «Крутая Горка» Октябрьского административного округа города Омска | Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29.11.2022 № 278 «Об установлении зон санитарной охраны водозаборов акционерного общества «ОмскВодоканал» на реке Иртыш в городе Омске» |
|  | 55:36-6.246 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства, расположенных: Омская область, город Омск, линия электропередач ВЛ-110 кВ, С-19, С-20, С-29, С-30 (ТЭЦ-3 – ПС «Северо-Западная» – ПС «Октябрьская» отпайками на ПС «Съездовская», ПС «Центральная») | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
|  | 55:00-6.685 | Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) | Приказ Росавиации от 23.10.2023 № 925-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)» |
|  | 55:00-6.686 | Третья подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) | Приказ Росавиации от 23.10.2023 № 925-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)» |
|  | 55:00-6.687 | Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) | Приказ Росавиации от 23.10.2023 № 925-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)» |
|  | 55:00-6.688 | Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) | Приказ Росавиации от 23.10.2023 № 925-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)» |
|  | 55:00-6.689 | Приаэродромная территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) | Приказ Росавиации от 23.10.2023 № 925-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)» |
|  | 55:00-6.708 | Зона (сектор) 7.2 седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Омск (Центральный) | Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области от 03.06.2025 № 10 «Об установлении границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Омск (Центральный)» |
|  | 55:00-6.711 | Зона (сектор) 7.5 седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Омск (Центральный) | Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области от 03.06.2025 № 10 «Об установлении границ седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Омск (Центральный)» |
|  | 55:00-6.617 | Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Омск (Центральный) | Воздушный кодекс Российской Федерации |

2. Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав Единого государственного реестра недвижимости, на земельные участки, расположенные в границах территории, в отношении которой заключается договор о комплексном развитии территории

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Форма собственности | Вид зарегистрированного обременения (ограничения) прав | Период обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55:36:090204:469 | Омская область, город Омск, Октябрьский административный округ, улица Лазо угол улицы 7-я Линия, дом 46/137 | Частная (общая долевая собственность) | Запрещение регистрации | Не установлен |
| 2 | 55:36:090204:289 | Омская область, город Омск, Октябрьский административный округ, улица 7-я Линия, дом 141 | Частная (общая долевая собственность) | Запрет на регистрационные действия | Не установлен |

3. Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав Единого государственного реестра недвижимости, объекты капитального строительства, расположенные в границах территории,

в отношении которой заключается договор о комплексном развитии территории

| № п/п | Кадастровый номер объекта капительного строительства | Местоположение объекта капительного строительства | Наименование/ назначение | Форма собственности | Вид зарегистрированного обременения (ограничения) прав | Период обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55:36:090204:2170 | Омская область, город Омск, улица Лазо, дом 46 | Жилой дом | Частная (общая долевая собственность) | Запрещение регистрации | Не установлен |
| 2 | 55:36:090101:2298 | Омская область, город Омск, улица 8-я Линия, дом 124 | Жилой дом | Частная (общая долевая собственность) | Запрет на регистрационные действия | Не установлен |

|  | Приложение № 8 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

Примерная форма

отчетности по осуществляемым Застройщиком мероприятиям

| № | Наименование мероприятия Согласно Графику мероприятий | Срок реализации в соответствии с Графиком мероприятий | Фактический срок реализации | Обоснование причины отклонения от Графика мероприятий (при наличии просрочки) | Предложение по устранению причины отклонения от Графика мероприятий (при наличии просрочки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |

| Застройщик (наименование, реквизиты уполномоченный представитель) | Подпись |
| --- | --- |

|  | Приложение № 9 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

Реестр граждан – участников строительства многоквартирных

домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского
в Октябрьском административном округе города Омска*

| № п/п | Ф.И.О. | № подъезда | Площадь квартиры кв.м. | № квартиры | Оплаченные по договору суммы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Масленникова - Маяковского, д. 23 |  |  |  |  |  |
| 1 | Дурко Н.Н. | 1 | 81,6 | 1 | 2 170 000,00 |
| 2 | Манабаев С.А. | 1 | 39,2 | 2 | 1 000 000,00 |
| 3 | Тимошин С.В. | 1 | 88,6 | 5 | 2 390 300,00 |
| 4 | Касьян Е.В. | 1 | 81,6 | 6 | 2 000 000,00 |
| 5 | Шестаков И.С. | 1 | 90,8 | 8 | 3 184 500,00 |
| 6 | Квашнин Н.В. | 1 | 45,8 | 9 | 1 432 600,00 |
| 7 | Старцева Л.В. | 1 | 39,2 | 12 | 1 150 000,00 |
| 8 | Тищенко Л.Л. | 1 | 47,8 | 14 | 1 340 000,00 |
| 9 | Антипова Н.В. | 1 | 88,6 | 15 | 2 255 000,00 |
| 10 | Григорьев А.А. | 1 | 39,2 | 17 | 1 286 400,00 |
| 11 | Пестерева Ю.С. | 1 | 81,6 | 21 | 2 407 000,00 |
| 12 | Пестерева Ю.С. | 1 | 82,3 | 23 | 2 105 600,00 |
| 13 | Гордеева С.В. | 1 | 45,8 | 24 | 1 580 800,00 |
| 14 | Аралкина М.Е. | 1 | 88,6 | 25 | 2 000 000,00 |
| 15 | Сидоренко С.С. | 1 | 88,6 | 30 | 2 270 000,00 |
| 16 | Уланова Е.А. | 1 | 45,8 | 34 | 1 383 200,00 |
| 17 | Макаренко М.И. | 1 | 39,2 | 37 | 950 000,00 |
| 18 | Шевчук А.А. | 1 | 45,8 | 39 | 1 432 600,00 |
| 19 | Дмитриенко Н.Ф. Дмитриенко Т.Н. | 2 | 85,7 | 41 | 2 500 000,00 |
| 20 | Денежкина Н.П. | 2 | 79,6 | 45 | 1 885 400,00 |
| 21 | Шумилин М.Г. | 2 | 46,0 | 46 | 1 090 200,00 |
| 22 | Первых С.В. | 2 | 47,4 | 47 | 1 365 120,00 |
| 23 | Логинова М.А. | 2 | 46,0 | 50 | 1 516 800,00 |
| 24 | Малыш Н.В. | 2 | 47,8 | 51 | 1 185 600,00 |
| 25 | Иванова Е.В. | 2 | 79,6 | 53 | 2 742 400,00 |
| 26 | Куприянов Е.В. | 2 | 46,0 | 55 | 965 000,00 |
| 27 | Хандыго Е.П. | 2 | 79,6 | 57 | 2 485 300,00 |
| 28 | Савина Т.А. | 2 | 47,8 | 59 | 1 086 800,00 |
| 29 | Часовитина Ю.С. | 2 | 78,1 | 60 | 2 438 900,00 |
| 30 | Стукачева Е.Д. | 2 | 78,1 | 64 | 2 691 200,00 |
| 31 | Сафронова Л.П. | 2 | 49,4 | 66 | 1 235 000,00 (1 600 000,00) |
| 32 | Журило М.В. | 2 | 47,8 | 67 | 1 235 000,00 |
| 33 | Широков С.А. | 2 | 47,8 | 70 | 1 235 000,00 |
| 34 | Краморов Е.В. Краморова С.Б. | 2 | 78,1 | 72 | 2 186 000,00 |
| 35 | Крючева В.В. | 2 | 46,0 | 75 | 1 420 000,00 |
| 36 | Калугин В.В. | 2 | 78,1 | 76 | 2 186 600,00 |
| 37 | Кулик В.Г. | 2 | 46,0 | 78 | 1 338 400,00 |
| 38 | Иванова О.Г. | 2 | 46,0 | 79 | 1 434 000,00 |
| 39 | Бурханов Р.М. | 2 | 46,0 | 83 | 1 529 600,00 |
| 40 | Фатеенко В.В. | 3 | 71,3 | 85 | 2 331 200,00 |
| 41 | Чабиева Г.А. | 3 | 56,1 | 87 | 1 620 000,00 |
| 42 | Шумилин А.Г. | 3 | 56,1 | 91 | 1 300 000,00 |
| 43 | Кухтин Ю.С. | 3 | 71,3 | 92 | 2 054 250,00 |
| 44 | Комлик А.В. | 3 | 71,3 | 93 | 2 100 000,00 |
| 45 | Никитина О.А. | 3 | 56,1 | 95 | 1 300 000,00 |
| 46 | Тимошенко К.В. | 3 | 71,3 | 96 | 1 494 000,00 |
| 47 | Дружинина Н.И. | 3 | 71,3 | 97 | 2 030 400,00 |
| 48 | Зуев Ф.С., Зуева Н.В. | 3 | 56,1 | 99 | 1 385 000,00 |
| 49 | Кабулов Б.Г. | 3 | 56,1 | 102 | 1 620 000,00 |
| 50 | Еременко С.В. | 3 | 71,3 | 105 | 2 105 600,00 |
| 51 | Ходоркина Л.А. | 3 | 56,1 | 106 | 1 860 000,00 |
| 52 | Новицкий С.Е. | 3 | 56,1 | 110 | 1 926 400,00 |
| 53 | Мажирин А.В. | 3 | 71,3 | 112 | 1 750 000,00 |
| 54 | Антипова Е.В. | 3 | 71,3 | 113 | 2 180 080,00 |
| 55 | Калашник С. В. | 3 | 56,1 | 114 | 1 560 000,00 |
| 56 | Афанасенко А.Д. | 3 | 56,1 | 115 | 600 000,00 |
| 57 | Литау Е.В. | 3 | 56,1 | 119 | 1 600 000,00 |
| 58 | Калугин С.А. | 3 | 71,3 | 120 | 2 091 600,00 |
| 59 | Калугина А.А. | 3 | 71,3 | 121 | 2 105 600,00 |
| 60 | Берестов А.А. | 3 | 56,1 | 123 | 1 560 000,00 |
| 61 | Вашкевич А.М. | 3 | 71,3 | 125 | 1 955 200,00 |
| 62 | Мажирина Р.П. | 3 | 56,1 | 126 | 1 750 000,00 |
| 63 | Семесюк О.П. | 3 | 56,1 | 127 | 1 740 000,00 |
| 64 | Литвинов В.С. | 4 | 84,1 | 129 | 2 354 800,00 |
| 65 | Грачева М.В. | 4 | 47,8 | 131 | 1 300 000,00 |
| 66 | Гайль И.И. | 4 | 79,3 | 133 | 2 132 500,00 (2 850 000,00) |
| 67 | Власова О.Д. | 4 | 46 | 134 | 1 136 200,00 |
| 68 | Алейник Н.А. | 4 | 46 | 135 | 1 136 200,00 (2 150 000,00) |
| 69 | Шамсиева Е.Б. | 4 | 79,6 | 136 | 2 443 000,00 |
| 70 | Ильин К.А. | 4 | 78,1 | 137 | 1 682 000,00 |
| 71 | Король В.Л. | 4 | 46,0 | 139 | 1 090 000,00 |
| 72 | Поморова О.В. | 4 | 79,6 | 140 | 1 600 000,00 |
| 73 | Игнатович И.М. | 4 | 79,3 | 141 | 2 729 600,00 |
| 74 | Гнатко И.П. | 4 | 46,0 | 142 | 1 516 800,00 |
| 75 | Курченко С.В. | 4 | 79,6 | 144 | 2 142 500,00 |
| 76 | Лобанова Н.В. | 4 | 79,3 | 145 | 1 876 600,00 |
| 77 | Головина Е. | 4 | 46 | 146 | 1 136 200,00 |
| 78 | Осадчий С.В. | 4 | 79,6 | 148 | 2 313 900,00 |
| 79 | Титов А.В. | 4 | 79,3 | 149 | 1 706 000,00 |
| 80 | Николаев А.С. | 4 | 46 | 150 | 1 100 000,00 |
| 81 | Русинов И.И. | 4 | 79,3 | 153 | 2 135 500,00 |
| 82 | Лиходей И.В. Фадеева Т.В. | 4 | 49,4 | 154 | 1 580 800,00 |
| 83 | Петренко А.А. | 4 | 79,6 | 156 | 857 000,00 |
| 84 | Коковихина Н.И. | 4 | 78,1 | 157 | 2 186 600,00 |
| 85 | Корень Н.П. | 4 | 47,8 | 159 | 1 383 200,00 |
| 86 | Чиркова Е.В. | 4 | 79,6 | 160 | 2 700 000,00 |
| 87 | Моргачев С.В. | 4 | 47,8 | 163 | 1 333 800,00 |
| 88 | Новиков С.С. | 4 | 79,6 | 164 | 2 200 000,00 |
| 89 | Горбовская (Борисова) В.В. | 4 | 84,1 | 165 | 2 523 000,00 |
| 90 | Князева Т.Н. | 4 | 47,8 | 168 | 1 630 000,00 |
| 91 | Нестерюков А.А. | 4 | 78,1 | 169 | 2 450 000,00 |
| 92 | Токарева О.А. | 4 | 46 | 170 | 1 434 000,00 |
| 93 | Ветряков В.В. | 4 | 47,8 | 171 | 1 950 000,00 |
| 94 | Галиулина Т.Н. | 4 | 76,9 | 172 | 2 600 000,00 |
| 95 | Яковенко М.В. | 5 | 48 | 174 | 1 444 800,00 |
| 96 | Клецова Е.В. | 5 | 39,2 | 176 | 1 407 000,00 |
| 97 | Москвина Л.Н. | 5 | 64,0 | 177 | 1 635 000,00 |
| 98 | Насекина С.В. | 5 | 90,8 | 180 | 2 450 000,00 |
| 99 | Быкова И.И. | 5 | 39,2 | 181 | 1 085 400,00 |
| 100 | Вишневская С.Н. | 5 | 48 | 184 | 1 393 200,00 |
| 101 | Бауова А.Г. | 5 | 40,2 | 186 | 1 286 400,00 (1 157 760,00) |
| 102 | Проценко Г.Н. | 5 | 64 | 187 | 1 635 000,00 |
| 103 | Лаврентьева А.А. | 5 | 47,9 | 189 | 1 596 800,00 |
| 104 | Молчанов Ю.М. | 5 | 96,5 | 190 | 2 651 600,00 |
| 105 | Васильев Ю.В. | 5 | 40,2 | 191 | 1 157 760,00 |
| 106 | Янке А.В. | 5 | 65,4 | 192 | 1 440 000,00 |
| 107 | Горбовский В.С. | 5 | 83,9 | 193 | 2 600 900,00 |
| 108 | Шихалеева Н.В. | 5 | 48 | 194 | 1 186 800,00 |
| 109 | Фокин Д.В. | 5 | 90,8 | 195 | 2 490 000,00 |
| 110 | Архипов Д.Е. | 5 | 39,5 | 196 | 1 150 000,00 |
| 111 | Князева Е.Г. | 5 | 64,0 | 197 | 1 700 400,00 |
| 112 | Салахутдинов И.Р. | 5 | 47,9 | 199 | 1 150 000,00 |
| 113 | Глушков В.В. | 5 | 96,5 | 200 | 2 412 500,00 |
| 114 | Юмаль В.В. | 5 | 39,2 | 201 | 1 286 400,00 |
| 115 | Стукан М.Н. | 5 | 64 | 202 | 1 635 000,00 (2 700 000,00) |
| 116 | Снитко А.Н. | 5 | 82,3 | 203 | 2 600 900,00 |
| 117 | Шмытов В.И. | 5 | 47,9 | 204 | 1 000 000,00 (2 200 000,00) |
| 118 | Рычков Ю.Б. | 5 | 90,8 | 205 | 2 270 400,00 |
| 119 | Цырульникова И.С. | 5 | 63,8 | 207 | 2 096 000,00 |
| 120 | Булдаков В.Г. | 5 | 82,3 | 208 | 2 558 950,00 |
| 121 | Цыбрий П.А. | 5 | 65,4 | 212 | 1 890 000,00 |
| ул. Масленникова - Маяковского, д. 22 |  |  |  |  |  |
| 122 | Рощепкина М.С. | 2 | 56,8 | 42 | 1 306 400,00 |
| 123 | Стукачев А.П. | 2 | 66,1 | 44 | 1 996 400,00 |
| 124 | Шикеринец Н.Н. | 2 | 39,6 | 47 | 1 032 500,00 |
| 125 | Шикеринец Н.Н. | 2 | 66,1 | 48 | 1 782 500,00 |
| 126 | Цунский К.Г. | 2 | 54,3 | 54 | 1 704 000,00 |
| 127 | Савельева С.И. | 3 | 69,2 | 69 | 1 591 600,00 |

* Сведения реестра граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска предоставлены Конкурсным управляющим ООО «ССК «Металлургмаркет»
на момент заключения Договора.

** Сведения реестра граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска могут корректироваться в ходе реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки в границах Территории, путем заключения Сторонами дополнительных соглашений

.

|  | Приложение № 10 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

Реестр жилых помещений, находящихся в собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» по многоквартирным домам № 22, № 23 в границах

улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска

| № п/п | Наименование организации | № подъезда | Площадь квартиры кв.м. | № квартиры | Оплаченные по договору суммы, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Масленникова - Маяковского, д. 23 |  |  |  |  |  |
| 1 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 49,4 | 4 | 1 284 400,00 |
| 2 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 40,2 | 7 | 1 286 400,00 |
| 3 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 90,2 | 10 | 2 435 400,00 |
| 4 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 94,7 | 13 | 2 651 600,00 |
| 5 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 85,7 | 16 | 1 628 300,00 |
| 6 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 49,4 | 19 | 1 380 000,00 |
| 7 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 88,6 | 20 | 2 706 000,00 |
| 8 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 40,2 | 22 | 924 600,00 |
| 9 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 94,7 | 28 | 3 148 775,00 |
| 10 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 49,4 | 29 | 1 411 000,00 |
| 11 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 40,2 | 32 | 1 350 000,00 |
| 12 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 96 | 33 | 3 088 000,00 |
| 13 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 88,6 | 40 | 2 796 200,00 |
| 14 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 52,5 | 42 | 1 630 000,00 |
| 15 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 47,8 | 43 | 1 260 000,00 |
| 16 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 84,1 | 44 | 2 354 800,00 |
| 17 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 85,3 | 48 | 2 442 400,00 |
| 18 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 85,7 | 49 | 2 399 600,00 |
| 19 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 78,1 | 56 | 1 682 000,00 |
| 20 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 49,4 | 58 | 1 383 200,00 |
| 21 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 47,4 | 62 | 1 493 100,00 |
| 22 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 47,8 | 71 | 1 338 400,00 |
| 23 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 47,8 | 74 | 1 338 400,00 |
| 24 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 84,1 | 80 | 2 200 000,00 |
| 25 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 2 | 47,8 | 82 | 1 434 000,00 |
| 26 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 60,1 | 86 | 1 620 000,00 |
| 27 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 75,2 | 89 | 1 955 200,00 |
| 28 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 56,1 | 90 | 1 738 080,00 |
| 29 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 60 | 98 | 1 950 000,00 |
| 30 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 74,7 | 100 | 1 800 000,00 |
| 31 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 74,7 | 104 | 2 390 400,00 |
| 32 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 56,1 | 107 | 1 900 000,00 |
| 33 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 74,7 | 108 | 2 100 000,00 |
| 34 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 60,2 | 111 | 1 926 400,00 |
| 35 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 3 | 74,7 | 116 | 2 390 400,00 |
| ул. Масленникова - Маяковского, д. 22 |  |  |  |  |  |
| 36 | Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области» | 1 | 49,3 | 11 | 1 479 000,00 |

* Сведения реестра жилых помещений, находящихся в собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Омской области по многоквартирным домам № 22, № 23 в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска могут корректироваться в ходе реализации проекта комплексного развития территории жилой застройки в границах Территории, путем заключения Сторонами дополнительных соглашений.

|  | Приложение № 11 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

Форма отчетности
по вопросу восстановления прав граждан – участников строительства многоквартирных домов № 22, № 23
в границах улиц Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска

| № п/п | Ф.И.О. гражданина | Способ восстановления прав граждан: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единовременная выплата денежного возмещения*, | предоставление жилых помещений в иных введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах**, |  |  |  |
|  |  | рублей | реквизиты договора | срок реализации | площадь, м2 | количество комнат |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| «*» в случае восстановления прав граждан – участников долевого строительства путем предоставления единовременной выплаты денежного возмещения, Застройщиком дополнительно предоставляются выписка со счета, а также договор цессии на жилое помещение в многоквартирных домах жилой застройки в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска. «**» в случае восстановления прав граждан – участников долевого строительства путем предоставления жилых помещений в иных введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах, Застройщиком дополнительно предоставляются сведения выписки ЕГРН, договор на передачу жилых помещений в многоквартирных домах жилой застройки в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска, а также договор цессии на жилое помещение в многоквартирных домах жилой застройки в границах улиц: Масленникова – Маяковского в Октябрьском административном округе города Омска. |  |  |  |  |  |  |

| Застройщик (наименование, реквизиты уполномоченный представитель) | Подпись |
| --- | --- |

|  | Приложение № 12 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

Форма отчетности
по вопросу передачи собственности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства Омской области»

| № п/п | Наименование организации | Адрес жилого помещения | Площадь, м2 | Количество комнат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

| Застройщик (наименование, реквизиты уполномоченный представитель) | Подпись |
| --- | --- |