Приложение № 4

к извещению № 2-КРТ/2025

## ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____

## о комплексном развитии территории жилой застройки

| г. Омск | «___» _______ 2025 года |
| --- | --- |

Администрация города Омска, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», от имени которой действует департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (далее – департамент), в лице директора департамента, главного архитектора города Омска Воробьева Романа Владимировича, действующего
на основании Положения о департаменте, утвержденного Решением Омского городского Совета от 11 апреля 2012 года № 3, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице __________________, действующего
на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 68, 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации
(далее – ЗК РФ), Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом города Омска, на основании: постановления Администрации города Омска от 22 октября 2024 года № 820-п
«О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена в Центральном административном округе города Омска» (далее – Постановление № 820-п), распоряжения департамента от «___» ______ 2025 года №____ «О проведении аукциона...», протокола от ________ №_______
о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, заключили настоящий договор о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является комплексное развитие территории жилой застройки, расположенной в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь –
7-я Северная – Герцена в Центральном административном округе города Омска, общей площадью 29,5 га. Границы территории комплексного развития определяются
по границам земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, включаемые в Постановление № 820-п.

Сведения о местоположении и границах указанной территории жилой застройки
в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена
в Центральном административном округе города Омска, а также перечень координат характерных точек границ Территории приведены в приложении № 1 к Договору
(далее – Территория).

1.2. Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах Территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома, определен
в приложении № 2 к Договору (указанный перечень не является окончательным и может быть дополнен или изменен в случае внесения соответствующих изменений
в Постановление № 820-п).

1.3. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения
о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах жилой застройки, подлежащей комплексному развитию территории, определены в приложении № 3 к Договору.

1.4. Объем строительства на территории жилой застройки в границах Территории, подлежащей комплексному развитию, определяются в соответствии с приложением № 4
к Договору.

1.5. График строительства объектов капитального строительства и объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, а также этапы осуществления
и максимальные сроки строительства, реконструкции, сноса объектов капитального строительства и объектов инженерно-технического обеспечения утверждается по форме согласно приложению № 5 к Договору.

1.6. График благоустройства утверждается по форме согласно приложению № 6
к Договору.

1.7. Квартирография утверждается по форме согласно приложению № 7
к Договору.

1.8. Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества, реестре сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий Единого государственного реестра недвижимости, на земельные участки, объекты недвижимого имущества, расположенные в границах Территории, приведены
в приложении № 8 (*Сведения ЕГРН актуальны на 14 октября 2024 года).

## 2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Ценой Договора является цена права на заключение Договора, определенная по результатам (аукциона на право заключения Договора в соответствии с протоколом
о результатах аукциона от _____ № ____) и составляет ________ (__________) рублей
 ___ копеек.

  - Сумма задатка, внесенная Застройщиком для участия в аукционе на право заключения Договора, в размере ______ (____) рублей ___ копеек засчитывается в счет оплаты цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.

  - Оплата цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, осуществляется Застройщиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения протокола заседания комиссии на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru/new/public)
по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Омской области (ДАГ Администрации г. Омска)

Лицевой счет: 04523005520

ИНН 5503031117

КПП 550301001

Наименование банка получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск

БИК 015209001

Единый казначейский счет 40102810245370000044

Казначейский счет 03100643000000015200

ОКТМО 52701000

КБК 91411105024040402120

Назначение платежа: указать.

  - Днем исполнения обязательства по оплате цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, считается дата зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Уполномоченного органа, указанный в пункте 2.3 Договора.

## 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Срок действия Договора составляет 10 (десять) лет с даты его заключения.

  - Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны
от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Застройщик обязуется:

    - Оплатить цену права на заключение Договора, указанную в разделе
2 Договора, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки.

    - Не передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

    - Не уступать третьим лицам принадлежащее право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного(ых) для целей комплексного развития Территории.

    - В срок, не позднее 1 (одного) года с даты заключения Договора подготовить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и представить на утверждение документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) элемента (элементов) планировочной структуры, подлежащей комплексному развитию, с учетом основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению № 3 к Договору.

Предусмотреть проектом документации по планировке территории (проектом планировки территории, проектом межевания территории) элемента (элементов) планировочной структуры, подлежащей комплексному развитию в границах Территории образование земельных участков с видом разрешенного использования:

- «Дошкольное, начальное и среднее общее образование»;

- «Здравоохранение», площадью не менее 0,25 га (2500 кв. м), для взрослой поликлиники (с мощностью не менее 250 посещений в смену), и земельного участка, площадью не менее 0,54 га (5400 кв. м) для детской поликлиники (с мощностью 540 посещений в смену). Строительство объектов здравоохранения  не входит 
в обязательства Застройщика.

Срок доработки направленных Застройщиком изменений в проекты планировки территории и (или) проекты межевания территории, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления Застройщика о возврате документации по планировке территории
и необходимости ее доработки с указанием выявленных замечаний (возражений).

    - В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
не позднее 2 (двух) месяцев с даты ее утверждения разработать, утвердить и представить в Уполномоченный орган для согласования:

- График строительства объектов капитального строительства и объектов коммунальной, транспортной, социальной (объекты дошкольных и общеобразовательных организаций) инфраструктур, а также этапы осуществления и максимальные сроки строительства, реконструкции, сноса объектов капитального строительства 
и объектов инженерно-технического обеспечения, по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Договору (далее – График строительства);

- График благоустройства, по форме согласно приложению № 6 (далее – График благоустройства).

    - Осуществить в соответствии с Графиком строительства мероприятия, направленные на обеспечение жилищных и имущественных прав правообладателей объектов недвижимости на Территории, и приобретение Застройщиком
и Уполномоченным органом прав на такие объекты, необходимых для выполнения своих обязательств по Договору:

      - Не позднее «___» _______ 202_ года в соответствии с земельным законодательством обратиться в Уполномоченный орган с ходатайством об изъятии
у собственников объектов недвижимости, перечень которых приведен в приложении № 2 к Договору, для принятия решения об изъятии для муниципальных нужд таких объектов.

В случае возврата ходатайства без рассмотрения либо принятия решения
об отказе в удовлетворении ходатайства Уполномоченным органом осуществить его доработку и представить на рассмотрение в установленном порядке не позднее
20 (двадцати) рабочих дней с даты возврата ходатайства либо направления решения
об отказе в удовлетворении ходатайства.

      - Заключить с собственниками объектов недвижимости на Территории, изымаемых для муниципальных нужд, трехсторонние соглашения (с участием Уполномоченного органа) об изъятии для муниципальных нужд таких объектов
в соответствии с законодательством на основании соответствующих решений Уполномоченного органа:

- оплатить или предоставить Уполномоченному органу денежные средства для выплаты гражданам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд объекты недвижимости на Территории собственникам таких объектов в соответствии с земельным законодательством и соглашениями об изъятии (денежные средства в счет возмещения перечисляются на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом – собственником объекта недвижимости, или на депозит нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете);

- по соглашению с собственником жилого помещения предоставить взамен принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения, находящегося
на Территории, иное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания,
в соответствии с положениями статьи 32.1 ЖК РФ, с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение;

- выплатить возмещение рыночной стоимости права аренды изымаемого земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного на основании договора аренды земельного участка, подлежащего прекращению, убытки, причиненные изъятием земельного участка, включая убытки, возникающие в связи
с невозможностью исполнения правообладателями таких земельных участков обязательств перед третьими лицами, в том числе основанных на заключенных с такими лицами договорах, и упущенную выгоду, которые определяются в соответствии
с законодательством.

      - Уплатить возмещение за изымаемые (изъятые) на основании решения Уполномоченного органа, принятого в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, жилые помещения, находящиеся в частной собственности,
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
и расположенных в границах Территории и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, указанные в приложении № 2, либо по соглашению
с собственником жилого помещения предоставить ему взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое (изъятое) жилое помещение, в соответствии с установленными соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

С этой целью обеспечить определение размера возмещения за изымаемое имущество; убытков, причиненных изъятием в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в срок не позднее «___» _______ 202_ года.

В случае изменения размера возмещения за изымаемые жилые помещения
на основании судебных актов Застройщик обязуется уплатить Уполномоченному органу разницу между ранее определенным размером возмещения и размером возмещения, определенным на основании судебных актов, в течение 1 месяца со дня вступления
в законную силу судебных актов об изменении размера возмещения.

Оплата правообладателям возмещения производится Застройщиком за счет собственных средств. Затраты, понесенные Застройщиком в связи с выплатой возмещения, бюджетом города Омска не компенсируются.

При исполнении настоящего пункта учитывать Порядок приобретения собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в границы подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 401-п.

      - В случае вынесения судом решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд
в целях комплексного развития Территории и о предоставлении возмещения в связи
с изъятием земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, в течение 7 (семи) дней со дня вынесения решения суда перечислить денежные средства в счет такого возмещения на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом, или на депозит нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете.

Застройщик в течение 7 (семи) дней со дня вынесения решения суда перечисляет Уполномоченному органу денежные средства в размере, достаточном для возмещения судебных издержек и расходов, связанных с исполнительным производством.

    - За счет собственных средств осуществить образование земельных участков
в границах Территории в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и обеспечить их государственный кадастровый учет.

    - Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения мероприятий, указанных в пункте 4.1.6, обратиться в Уполномоченный орган в порядке, установленном ЗК РФ, с заявлением о предоставлении образованных земельных участков в аренду без проведения торгов.

    - Приобрести (создать) и передать в собственность муниципального образования городской округ город Омск Омской области благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям и находящиеся в границах городского округа города Омска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных
по договорам социального найма (договорам найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого помещения коммерческого использования), расположенных в границах Территории, в соответствии с Графиком строительства.

    - Осуществить за свой счет в соответствии с Графиком строительства снос объектов капитального строительства, указанных в приложении № 2 к Договору, реконструкцию объектов инженерно-технического обеспечения, указанных
в приложении № 2 к Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства направить в Уполномоченный орган уведомление
о планируемом сносе объекта капитального строительства с приложением документов, предусмотренных статьей 55.31 ГрК РФ.

Не позднее 7 (семи) рабочих дней после завершения сноса объекта капитального строительства направить в Уполномоченный орган уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством
о градостроительной деятельности.

При осуществлении сноса объектов капитального строительства необходимо предпринимать меры по недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населению города Омска, связанных с проведением таких работ.

Реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения, указанных
в приложении № 2 к Договору, осуществляется с учетом положений пункта 8 статьи
56.9 ЗК РФ.

    - Осуществить в границах Территории согласно требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе социальных объектов дошкольных и общеобразовательных организаций
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и Графиком строительства.

В соответствии с приложением № 4 к настоящему Договору объем строительства
в границах Территории должен составлять не менее 270 000 кв. м общей площади зданий.

Соотношение площади жилых и нежилых помещений торгового
и административного назначения, а также социальных объектов, расположенных
на первых этажах многоквартирных домов, должно составлять не менее 50% площади нежилых помещений, при условии размещения их в не менее чем 50% многоквартирных домов.

На первом этапе строительства объектов капитального строительства должны быть предусмотрены жилые помещения, соответствующие квартирографии согласно приложению № 7 к настоящему Договору.

    - В случае необходимости сноса существующих зеленых насаждений, находящихся в границах Территории, получить порубочный билет и (или) разрешение
на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с требованиями муниципального правового акта Администрации города Омска.

    - Не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения Договора выполнить работы по благоустройству территории в границах Территории в соответствии с Графиком благоустройства.

    - Обеспечить безвозмездную передачу в собственность муниципального образования городской округ город Омск Омской области объектов социальной инфраструктуры (дошкольных и общеобразовательных организаций) и земельных участков, на которых они расположены, в течение 3 (трех) месяцев с момента их ввода 
в эксплуатацию по подписанному сторонами акту приема-передачи, с передачей Уполномоченному органу проектной и технической документации, подать в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности  муниципального образования городской округ город Омск Омской области на указанные объекты недвижимости, а также земельного участка с видом разрешенного использования «Здравоохранение», площадью не менее 0,25 га (2500 кв. м) и площадью не менее 0,54 га (5400 кв. м).

Обязательство, предусмотренное настоящим пунктом, подлежит исполнению Застройщиком в случае возникновения права собственности Застройщика на указанные земельные участки в установленном законом порядке.

    - Обеспечить безвозмездную передачу в собственность муниципального образования городской округ город Омск Омской области объектов капитального строительства, объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, указанные 
в Графике строительства, по подписанному сторонами акту приема-передачи, 
и передать Уполномоченному органу техническую документацию, а также подать
 в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности муниципального образования городской округ город Омск Омской области на указанные объекты недвижимости.

    - После заключения Договора ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Уполномоченный орган отчет
об исполнении обязательств по Договору (примерная форма отчетности приведена
в приложении № 9 к Договору).

По окончании строительства объектов капитального строительства, объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, построенных в результате комплексного развития Территории, представить в Уполномоченный орган следующие сведения
и документы:

- отчет о построенных объектах в соответствии с Графиком строительства
с указанием их кадастрового номера и адресного описания (местоположения), даты ввода их в эксплуатацию (при наличии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) или даты государственной регистрации права собственности на них (при отсутствии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию);

- отчет о выполненных в соответствии с Графиком благоустройства видах работ
по благоустройству в границах Территории с описанием соответствующих работ
и материалами фотофиксации.

Максимальный срок выполнения обязательства: до окончания срока действия Договора.

4.2. Застройщик имеет право:

4.2.1. На досрочное исполнение своих обязательств в рамках комплексного развития Территории в соответствии с Договором.

4.2.2. В целях реализации утвержденной документации по планировке территории обращаться в Уполномоченный орган с ходатайством об изъятии земельных участков
и объектов недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках, для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Обращаться в Уполномоченный орган с заявлениями о выдаче разрешения
на использование земель и земельных участков, о выдаче градостроительного плана земельного участка, о предоставлении земельных участков без проведения торгов,
о выдаче разрешения на строительство, о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, расположенных в границах Территории.

4.2.4. Привлекать к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него (них) обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) Застройщик отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

4.2.5. Передавать предоставленный для целей комплексного развития Территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, пунктом 4.2.4 Договора лицу без согласия арендодателя такого земельного участка на срок,
не превышающий срок его аренды.

Отказ Застройщика от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельного участка (земельных участков) в случае предоставления его (их) или его (их) части в субаренду в соответствии с настоящим подпунктом Договора.

4.2.6. Принять у Застройщика объекты социальной инфраструктуры («Дошкольное, начальное и среднее общее образование») по акту приема-передачи, 
а также техническую документацию.

4.2.7. Принять у Застройщика объекты коммунальной, транспортной инфраструктур по акту приема-передачи, а также техническую документацию.

4.2.8. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 Договора.

4.3. Уполномоченный орган обязуется:

4.3.1. В течение 1 (одного) месяца с даты заключения Договора предоставить Застройщику номенклатуру жилых помещений, которые должны быть переданы
в муниципальную собственность для предоставления гражданам, выселяемым
из муниципальных жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма (договорам найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого помещения коммерческого использования), расположенных в многоквартирных домах, перечисленных в приложении № 2 к Договору.

4.3.2. Предоставить Застройщику льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.3. В срок не более 3 (трех) месяцев с момента предоставления документации
по планировке территории в окончательной редакции утвердить документацию
по планировке территории, подлежащей комплексному развитию.

В срок для утверждения документации по планировке территории не включается срок доработки Застройщиком документации по планировке территории в случае
ее несоответствия требованиям, указанным в пункте 4.1.4 Договора, а также срок доработки по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения
о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.3.4. Не позднее 3 (трех) месяцев со дня поступления ходатайства Застройщика
об изъятии земельных участков принять в порядке, предусмотренном статьей 56.4 ЗК РФ, решение об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости для муниципальных нужд для исполнения Застройщиком своих обязательств, предусмотренных подпунктом 4.1.6 Договора.

4.3.5. Обеспечить условия для исполнения Застройщиком обязательств
по реализации мероприятий по комплексному развитию Территории в соответствии
с документацией по планировке территории и графиком мероприятий путем выполнения следующих обязательств:

- в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, предоставить Застройщику по его заявлениям в аренду без проведения торгов земельные участки, образованные в границах Территории;

- в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, выдать Застройщику разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство
и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

4.3.6. Принять решение об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития Территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома).

4.3.7. Принять у Застройщика объекты социальной инфраструктуры («Дошкольное, начальное и среднее общее образование») по акту приема-передачи, 
а также техническую документацию.

4.3.8. Принять у Застройщика объекты коммунальной, транспортной инфраструктур по акту приема-передачи, а также техническую документацию.

4.3.9. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных пунктом 6.2 Договора.

4.3.10. Осуществлять контроль за реализацией Постановления № 820-п
и исполнением условий настоящего Договора Застройщиком.

4.4. Уполномоченный орган вправе:

4.4.1. Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений
в Договор в случае внесения таковых в действующее законодательство.

4.4.2. В одностороннем порядке досрочно отказаться от договора аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития Территории, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.3 Договора.

4.4.3. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий Договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 4.1 Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. В случае нарушения Застройщиком в отчетном периоде сроков, предусмотренных пунктом 4.1 Договора, Застройщик уплачивает Уполномоченному органу неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены права на заключение Договора, предусмотренной разделом 2 Договора, за каждый день просрочки исполнения каждого обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных пунктом 4.1 Договора, до момента полного исполнения соответствующих обязательств
по Договору или до даты расторжения Договора в установленном законом порядке,
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления об уплате неустойки (пени), а также возмещает причиненные убытки в полном размере сверх неустойки.

5.3. Прекращение либо расторжение Договора не освобождает Застройщика
от уплаты соответствующих штрафных санкций.

5.4. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются по соглашению сторон. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Омской области. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию – 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения контрагентом.

- ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения Договора осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора
и обязательными к исполнению.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае отказа или уклонения Уполномоченного органа от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 Договора.

6.4. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.4, 4.1.6, 4.1.13 Договора.

6.5. В случае реализации права на отказ от исполнения Договора, право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития Территории,
а также субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части
в субаренду, подлежит прекращению.

6.6. В случае досрочного расторжения Договора расходы, понесенные одной
из Сторон в рамках исполнения условий Договора, другой Стороной не возмещаются.

6.7. По окончании срока действия Договора, Договор считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращаются, за исключением исполнения всех финансовых обязательств Сторонами.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Застройщик, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший обязательство по Договору при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего Договора.

7.3. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.

7.4. Действия Сторон в случае наступления событий, указанных в пункте 7.1 Договора, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Обязанности Уполномоченного органа реализуются в соответствии
с полномочиями структурных подразделений Администрации города Омска.

8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Омской области, муниципальными правовыми актами города Омска.

8.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга в срок не позднее 3 (трех) календарных дней. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений
об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

9. ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА

9.1. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- приложение № 1 «Местоположение и границы территории жилой застройки
в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена
в Центральном административном округе города Омска, подлежащей комплексному развитию»;

- приложение № 2 «Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в границах улиц:
16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена в Центральном административном округе города Омска, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая многоквартирные дома»;

- приложение № 3 «Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена в Центральном административном округе города Омска, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах жилой застройке, подлежащей комплексному развитию территории»;

- приложение № 4 «Объем строительства на территории жилой застройки
в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена
в Центральном административном округе города Омска, подлежащей комплексному развитию»;

- приложение № 5 «График строительства объектов капитального строительства
и объектов коммунальной, транспортной, социальной (объекты дошкольных
и общеобразовательных организаций) инфраструктур, а также этапы осуществления
и максимальные сроки строительства, реконструкции, сноса объектов капитального строительства и объектов инженерно-технического обеспечения»;

- приложение № 6 «График благоустройства»;

- приложение № 7 «Квартирография»;

- приложение № 8 «Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости»;

- приложение № 9 «Примерная форма отчетности по осуществляемым Застройщиком мероприятиям, предусмотренным Договором».

9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| Уполномоченный орган: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска Адрес: 644099, г. Омск, ул. Гагарина, 32/1, Телефон: (3812) 216-716, 216-743, 216-722 (бухгалтерия) ИНН/КПП: 5503031117/550301001 ОГРН 1025500761142 | Застройщик: ___________________________________ ___________________________________ Адрес: ____________________; Телефон: __________________ ИНН/КПП _________, ОГРН _________________________, Расчетный счет _________________, |  |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента, главный архитектор города Омска ____________________________ Р.В. Воробьев подпись (ФИО) МП | ___________________________________ подпись (ФИО) МП |  |
|  |  | Приложение № 1 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ

территории жилой застройки в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 
7-я Северная – Герцена в Центральном административном округе города Омска, подлежащей комплексному развитию

ПЕРЕЧЕНЬ координат характерных точек границ территории жилой застройки в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена в Центральном административном округе города Омска, подлежащих комплексному развитию Номер точки; Х; У. 1; 487069,64; 2163197,79. 2; 487068,92; 2163219,32. 3; 487068,90; 2163226,11. 4; 487068,85; 2163231,00. 5; 487068,71; 2163236,75. 6; 487068,15; 2163251,63. 7; 487067,40; 2163271,06. 8; 487066,80; 2163291,97. 9; 487065,99; 2163311,70. 10; 487065,62; 2163320,59. 11; 487065,13; 2163332,13. 12; 487064,38; 2163339,70. 13; 487066,05; 2163339,95. 14; 487066,00; 2163340,46. 15; 487065,94; 2163342,29. 16; 487065,77; 2163344,24. 17; 487056,13; 2163343,90. 18; 487021,77; 2163340,49. 19; 487020,35; 2163367,13. 20; 487019,35; 2163367,09. 21; 487019,00; 2163374,09. 22; 487024,99; 2163374,39. 23; 487054,49; 2163375,99. 24; 487054,49; 2163375,98. 25; 487054,50; 2163375,99. 26; 487052,67; 2163416,84. 27; 487046,70; 2163416,62. 28; 487015,77; 2163415,22. 29; 487015,06; 2163423,59. 30; 487012,12; 2163447,85. 31; 487008,36; 2163447,82. 32; 487006,85; 2163463,63. 33; 487005,82; 2163474,39. 34; 487002,40; 2163517,07. 35; 486999,93; 2163516,81. 36; 486958,77; 2163511,86. 37; 486954,49; 2163511,65. 38; 486949,45; 2163511,42. 39; 486944,97; 2163511,73. 40; 486939,46; 2163511,45. 41; 486909,54; 2163508,29. 42; 486899,39; 2163507,29. 43; 486895,17; 2163561,26. 44; 486863,90; 2163558,68. 45; 486846,84; 2163557,29. 46; 486750,19; 2163548,80. 47; 486730,57; 2163547,08. 48; 486685,94; 2163543,14. 49; 486602,78; 2163536,76. 50; 486574,82; 2163534,64. 51; 486506,29; 2163529,38. 52; 486476,21; 2163527,07. 53; 486407,83; 2163521,84. 54; 486382,34; 2163519,88. 55; 486352,23; 2163517,60. 56; 486313,55; 2163515,43. 57; 486284,48; 2163513,82. 58; 486284,54; 2163512,72. 59; 486284,74; 2163508,72. 60; 486263,25; 2163507,04. 61; 486259,40; 2163506,33. 62; 486241,14; 2163504,91. 63; 486220,04; 2163503,19. 64; 486219,26; 2163503,24. 65; 486220,80; 2163489,35. 66; 486234,86; 2163122,89. 67; 486235,77; 2163122,99. 68; 486257,15; 2163124,93. 69; 486257,96; 2163125,12. 70; 486261,93; 2163125,32. 71; 486268,53; 2163126,02. 72; 486272,92; 2163126,35. 73; 486278,62; 2163126,67. 74; 486299,58; 2163127,97. 75; 486300,99; 2163128,11. 76; 486330,37; 2163131,08. 77; 486331,31; 2163131,17. 78; 486331,48; 2163131,18. 79; 486353,16; 2163133,09. 80; 486357,55; 2163133,47. 81; 486374,49; 2163134,98. 82; 486384,77; 2163135,99. 83; 486385,36; 2163136,41. 84; 486395,65; 2163136,99. 85; 486396,64; 2163137,05. 86; 486426,42; 2163139,11. 87; 486426,53; 2163138,10. 88; 486443,81; 2163140,13. 89; 486443,73; 2163141,16. 90; 486472,98; 2163143,91. 91; 486474,04; 2163144,01. 92; 486480,60; 2163144,62. 93; 486482,81; 2163144,84. 94; 486494,85; 2163145,34. 95; 486495,41; 2163145,39. 96; 486495,98; 2163145,40. 97; 486505,64; 2163146,26. 98; 486517,17; 2163147,30. 99; 486521,99; 2163147,76. 100; 486526,53; 2163148,15. 101; 486538,58; 2163149,24. 102; 486559,81; 2163150,25. 103; 486560,91; 2163150,38. 104; 486589,60; 2163153,39. 105; 486591,11; 2163153,55. 106; 486612,93; 2163155,36. 107; 486620,39; 2163155,99. 108; 486634,30; 2163157,17. 109; 486648,54; 2163158,35. 110; 486654,41; 2163158,83. 111; 486685,07; 2163161,79. 112; 486700,19; 2163163,23. 113; 486716,89; 2163164,44. 114; 486718,11; 2163164,56. 115; 486722,01; 2163164,98. 116; 486726,40; 2163165,42. 117; 486732,62; 2163166,09. 118; 486740,60; 2163166,94. 119; 486753,14; 2163168,25. 120; 486768,66; 2163169,89. 121; 486785,65; 2163171,63. 122; 486817,16; 2163174,76. 123; 486838,96; 2163176,24. 124; 486845,73; 2163176,92. 125; 486852,34; 2163177,60. 126; 486853,67; 2163177,73. 127; 486860,47; 2163178,41. 128; 486880,69; 2163180,45. 129; 486881,57; 2163180,57. 130; 486911,32; 2163184,25. 131; 486912,36; 2163184,40. 132; 486921,24; 2163184,99. 133; 486944,55; 2163186,52. 134; 486948,49; 2163186,78. 135; 486954,14; 2163187,14. 136; 486959,53; 2163187,50. 137; 486972,62; 2163188,36. 138; 486975,05; 2163188,52. 139; 486975,85; 2163188,60. 140; 487005,16; 2163191,30. 141; 487011,95; 2163191,92. 142; 487014,67; 2163192,18. 143; 487026,09; 2163193,24. 144; 487027,26; 2163193,36. 145; 487042,97; 2163194,80. 1; 487069,64; 2163197,79. 146; 486293,57; 2163278,74. 147; 486293,28; 2163281,88. 148; 486293,12; 2163290,42. 149; 486293,26; 2163291,45. 150; 486276,21; 2163290,72. 151; 486276,22; 2163289,99. 152; 486261,19; 2163288,84. 153; 486261,20; 2163285,86. 154; 486261,28; 2163284,07. 155; 486261,20; 2163278,83. 156; 486269,75; 2163279,06. 157; 486279,81; 2163280,08. 158; 486279,83; 2163278,82. 159; 486283,58; 2163278,87. 160; 486283,57; 2163279,99. 161; 486286,30; 2163279,98. 162; 486286,34; 2163278,87. 146; 486293,57; 2163278,74. 163; 486799,40; 2163254,25. 164; 486798,73; 2163270,82. 165; 486797,89; 2163291,22. 166; 486724,39; 2163286,10. 167; 486699,80; 2163284,33. 168; 486677,98; 2163282,82. 169; 486665,96; 2163282,30. 170; 486668,27; 2163225,72. 171; 486668,21; 2163216,56. 172; 486684,81; 2163217,35. 173; 486689,80; 2163217,67. 174; 486696,39; 2163218,09. 175; 486707,31; 2163219,18. 176; 486728,32; 2163222,44. 177; 486727,27; 2163231,63. 178; 486732,87; 2163232,20. 179; 486734,02; 2163232,15. 180; 486734,31; 2163222,39. 181; 486734,84; 2163222,44. 182; 486746,02; 2163222,87. 183; 486745,73; 2163223,61. 184; 486748,98; 2163224,15. 185; 486783,63; 2163225,89. 186; 486783,56; 2163253,60. 163; 486799,40; 2163254,25.

|  | Приложение № 2 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки

в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена в Центральном административном округе города Омска, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу

или реконструкции, включая многоквартирные дома

|  | ### № п/п | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Площадь объекта капитального строительства, кв.м/протяженность, м | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства | Местоположение земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства |  | Площадь земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, кв. м | Наименование/назначение | Сведения о сносе/реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 55:36:070403:3876 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 87 Б | 401,8 | 55:36:070403:1669 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 87 Б |  | 704 | Многоквартирный дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 55:36:070403:3892 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 101 А | 506,6 | 55:36:070403:3175 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная. На земельном участке расположен жилой дом 101 А |  | 1570 | Многоквартирный дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 55:36:070403:5326 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 151 Б | 400,2 | 55:36:070403:3173 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 151 Б |  | 1108 | Многоквартирный дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень объектов коммунальной, транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 55:36:000000:163348 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная | 644 | 55:36:070403:3179 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 151 А |  | 1380 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 55:36:000000:164987 | Омская область, город Омск | 470 | 55:36:070403:3175 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная. На земельном участке расположен жилой дом 101 А |  | 1570 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8392 - ТП 8424 ААШВ 95) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 55:36:000000:163348 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная | 644 | 55:36:070403:3173 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 151 Б |  | 1108 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 55:36:000000:164987 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица | 470 | 55:36:070403:3173 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 151 Б |  | 1108 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8392 - ТП 8424 ААШВ 95) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 55:36:000000:163348 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная | 644 | 55:36:070403:3186 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная |  | 1399 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 55:36:000000:164987 | Омская область, город Омск, | 470 | 55:36:070403:3188 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 141 Б |  | 1782 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8392 - ТП 8424 ААШВ 95) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 55:36:000000:163348 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная | 644 | 55:36:070403:1676 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ 2-й Краснопахарский проезд угол улицы 14-я Северная, дом 12/157 |  | 414 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:070403:1924 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 57 |  | 699 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:070403:1926 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 198 |  | 304 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:070403:1927 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 59 |  | 278 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:070403:1909 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 215 |  | 544 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:070403:1894 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 102 |  | 300 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:070403:3034 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 181 |  | 387 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:070403:1883 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 164 |  | 323 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:070403:10972 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 195 |  | 334 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 55:36:000000:164822 | Омская область, город Омск, улица Герцена | 8694 | 55:36:070403:1642 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 158 |  | 356 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП N 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 8-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141 Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:1533 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 14-я Северная (от улицы Средней до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 296 |  | 38161 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 55:36:000000:163349 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:1533 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 14-я Северная (от улицы Средней до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 296 |  | 38161 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 55:36:000000:163348 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная | 644 | 55:36:000000:1533 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 14-я Северная (от улицы Средней до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 296 |  | 38161 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 55:36:000000:164761 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Тарская | 2602 | 55:36:000000:1533 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 14-я Северная (от улицы Средней до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 296 |  | 38161 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 55:36:000000:164987 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ | 470 | 55:36:000000:1533 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 14-я Северная (от улицы Средней до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 296 |  | 38161 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8392 - ТП 8424 ААШВ 95) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, улица Вавилова, Центральный административный округ | 1644 | 55:36:000000:1533 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 14-я Северная (от улицы Средней до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 296 |  | 38161 | Сооружения электроэнергетики (сети наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП № 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 18-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 55:36:000000:161197 | Омская область, город Омск | 830 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ РП 805 - РП 806 ААБ 3*240) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 55:36:000000:163346 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная | 4836 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 55:36:070403:10084 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, город Омск | 662 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Сооружения трубопроводного транспорта (подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб к жилым домам по улицам Орджоникидзе, Тарская, Осоавиахимовская, Герцена, 1-я Северная - 8-я Северная) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 55:36:000000:164761 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Тарская | 2602 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 55:36:000000:164822 | Омская область, город Омск, улица Герцена | 8694 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 55:36:000000:113578 | Омская область, город Омск, земли Омского района, городские; западные сети с17, с18 (инв. NN 19065, 19107), с19, с20 (инв. NN 19034, 19093, 19041, 19114), с40, с41 (инв. N 19048), с49 (инв. N 19060, 19076), с107, с108 (инв. N 19101), с109, с109, с110 (инв. N 19104), с1, с2 (инв. N 19059), с-9, с-10 (инв. NN 19059, 19044, 19083), с29, с30 (инв. NN 19110, 19034), с47, с48 (инв. NN 19097, 19086, 11261), с-15, с-16 (инв. NN 19083, 19044), с-15/с-101, с-16/с-102 (инв. NN 19093, 11255), с-21, с 22 (инв. NN 19061, 19079, 19051,19064), с-45, с-46 (инв. N 19038), с-61, с-62 (инв. NN 19064, 19035, 19062, 11257, 19054, 19080), с-63, с-64 (инв. NN 19049, 19043, 19052), с-111, с-112 (инв. N 19105), с-113, с-114 (инв. NN 19105, 19098); южные сети с-15, с-16 (инв. N 16029), с-63, с-64 (инв. N 16014), с-115 (инв. N 16008), с-118, с-119 (инв. N 16002) | 272368 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Линии электропередач (высоковольтная линия электропередачи ВЛ - 110 кВ) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 55:36:070401:22994 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, в районе улицы Перекоповской, улицы 6-я Северная | 410 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Сооружения электроэнергетики: (КЛ - 0,4 кВ РУ - 0,4 кВ КТП-8336 до границы участка жилого дома по улице Перекоповской, дом 35) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 |  | 54715 | Сооружения электроэнергетики (линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП N 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 18-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 55:36:000000:160594 | Омская область, город Омск, от ТП 8548 до ТП 8785 | 600 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица\ 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 кВ ТП 8548 - ТП 8785 ААШВ 3*55) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 55:36:000000:162102 | Омская область, город Омск, от ТП 8548 до улицы 8-я Северная | 1000 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения электроэнергетики (ВЛ 0,4 кВ ТП 8548 по улице 8-я Северная) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 55:36:070403:9833 | Омская область, город Омск, улица Тарская — улица 9-я Северная | 379 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сети водоснабжения (внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному дому, расположенному относительно адреса: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 99) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 55:36:070403:9834 | Омская область, город Омск, улица Тарская — улица 9-я Северная | 19 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сети канализации (внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному дому, расположенному относительно адреса: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 99) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 55:36:000000:163349 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 55:36:000000:164822 | Омская область, город Омск, улица Герцена | 8694 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 55:36:000000:113578 | Омская область, город Омск, земли Омского района, городские; западные сети с17, с18 (инв. NN 19065, 19107), с19, с20 (инв. NN 19034, 19093, 19041, 19114), с40, с41 (инв. N 19048), с49 (инв. N 19060, 19076), с107, с108 (инв. N 19101), с109, с109, с110 (инв. N 19104), с1, с2 (инв. N 19059), с-9, с-10 (инв. NN 19059, 19044, 19083), с29, с30 (инв. NN 19110, 19034), с47, с48 (инв. NN 19097, 19086, 11261), с-15, с-16 (инв. NN 19083, 19044), с-15/с-101, с-16/с-102 (инв. NN 19093, 11255), с-21, с 22 (инв. NN 19061, 19079, 19051,19064), с-45, с-46 (инв. N 19038), с-61, с-62 (инв. NN 19064, 19035, 19062, 11257, 19054, 19080), с-63, с-64 (инв. NN 19049, 19043, 19052), с-111, с-112 (инв. N 19105), с-113, с-114 (инв. NN 19105, 19098); южные сети с-15, с-16 (инв. N 16029), с-63, с-64 (инв. N 16014), с-115 (инв. N 16008), с-118, с-119 (инв. N 16002) | 272368 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Линии электропередач (высоковольтная линия электропередачи ВЛ - 110 кВ) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 55:36:000000:164998 | Омская область, город Омск | 285 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения электроэнергетики (высоковольтная кабельная линия 10 кВ ТП 8693 - 8692 СБ 3*70) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 55:36:000000:165884 | Омская область, город Омск от ТП-8694 по улице 9-я Северная, дом 171 А до ТП-2490 по улице Красный Пахарь, на территории 17-го военного городка | 384 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения электроэнергетики (высоковольтная кабельная линия) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 55:36:070403:10348 | Омская область, город Омск, от ТК-I-З-53 до наружной стены жилого дома по улице Орджоникидзе, дом 162, 9-я Северная, дом 95 | 246 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения коммунального хозяйства (наружные тепловые сети) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 55:36:070403:10402 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная (Сети канализации, проложенные к многоквартирному дому 99/1 по улице 9-я Северная) | 97 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения канализации (сети канализации, проложенные к многоквартирному дому N 99/1 по улице 9-я Северная) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 55:36:070403:10404 | Омская область, город Омск, от ТП-8693 по улице Осоавиахимовская, дом 93 до ТП-8694 по улице 9-я Северная, дом 171 А | 435 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения электроэнергетики (высоковольтная кабельная линия КЛ - 10 кВ от ТП-8693 по улице Осоавиахимовская, дом 93 до ТП-8694 по улице 9-я Северная, дом 171 А) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, Центральный административный округ, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Сооружения электроэнергетики (линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 55:36:000000:164822 | Омская область, город Омск, улица Герцена | 8694 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО улица Герцена) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 55:36:000000:164761 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Тарская | 2602 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО улица Тарская) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 55:36:000000:163012 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная | 169 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 55:36:000000:4845 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, улица Долгирева - улица Орджоникидзе | 536 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Ливневая канализация | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 55:36:000000:163349 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Сооружения электроэнергетики (Линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП N 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 18-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 55:36:000000:162902 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная | 191 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 55:36:000000:163349 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 55:36:000000:113578 | Омская область, город Омск, земли Омского района, городские; западные сети с17, с18 (инв. NN 19065, 19107), с19, с20 (инв. NN 19034, 19093, 19041, 19114), с40, с41 (инв. N 19048), с49 (инв. N 19060, 19076), с107, с108 (инв. N 19101), с109, с109, с110 (инв. N 19104), с1, с2 (инв. N 19059), с-9, с-10 (инв. NN 19059, 19044, 19083), с29, с30 (инв. NN 19110, 19034), с47, с48 (инв. NN 19097, 19086, 11261), с-15, с-16 (инв. NN 19083, 19044), с-15/с-101, с-16/с-102 (инв. NN 19093, 11255), с-21, с 22 (инв. NN 19061, 19079, 19051, 19064), с-45, с-46 (инв. N 19038), с-61, с-62 (инв. NN 19064, 19035, 19062, 11257, 19054, 19080), с-63, с-64 (инв. NN 19049, 19043, 19052), с-111, с-112 (инв. N 19105), с-113, с-114 (инв. NN 19105, 19098); южные сети с-15, с-16 (инв. N 16029), с-63, с-64 (инв. N 16014), с-115 (инв. N 16008), с-118, с-119 (инв. N 16002) | 272368 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Линии электропередачи (высоковольтная линия электропередачи ВЛ - 110 кВ) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 55:36:000000:164998 | Омская область, город Омск | 285 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Линии электропередачи (Высоковольтная кабельная линия 10 кв ТП 8693 - 8692 СБ 3*70) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 55:36:000000:166346 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная | 1840 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Сооружения дорожного транспорта (Автомобильная дорога по улице 11-я Северная от улицы 2-я Дачная до улице Красный Пахарь, идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 55:36:000000:168085 | Омская область, город Омск, пересечение улицы 2-я Кольцевая, улицы 3-я Дачная, улицы 3-я Кольцевая, улицы 2-я Дачная, улицы 11-я Северная | 910 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8333 - РП 821) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Сооружения электроэнергетики (Линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП N 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 18-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 55:36:000000:163349 | Омская область, Центральный административный округ, город Омск, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 55:36:000000:113578 | Омская область, город Омск, земли Омского района, городские; западные сети с17, с18 (инв. NN 19065, 19107), с19, с20 (инв. NN 19034, 19093, 19041, 19114), с40, с41 (инв. N 19048), с49 (инв. N 19060, 19076), с107, с108 (инв. N 19101), с109, с109, с110 (инв. N 19104), с1, с2 (инв. N 19059), с-9, с-10 (инв. NN 19059, 19044, 19083), с29, с30 (инв. NN 19110, 19034), с47, с48 (инв. NN 19097, 19086, 11261), с-15, с-16 (инв. NN 19083, 19044), с-15/с-101, с-16/с-102 (инв. NN 19093, 11255), с-21, с 22 (инв. NN 19061, 19079, 19051,19064), с-45, с-46 (инв. N 19038), с-61, с-62 (инв. NN 19064, 19035, 19062, 11257, 19054, 19080), с-63, с-64 (инв. NN 19049, 19043, 19052), с-111, с-112 (инв. N 19105), с-113, с-114 (инв. NN 19105, 19098); южные сети с-15, с-16 (инв. N 16029), с-63, с-64 (инв. N 16014), с-115 (инв. N 16008), с-118, с-119 (инв. N 16002) | 272368 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Линии электропередач (высоковольтная линия электропередачи ВЛ - 110 кВ) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 55:36:000000:164998 | Омская область, город Омск | 285 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения электроэнергетики (Высоковольтная кабельная линия 10 кВ ТП 8693 - 8692 СБ 3*70) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 55:36:000000:166335 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная | 1900 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения дорожного транспорта | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения электроэнергетики (Линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП N 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 18-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | 55:36:000000:162102 | Омская область, город Омск, от ТП 8548 до улицы 8-я Северная | 1000 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения электроэнергетики (ВЛ 0,4 КВ ТП 8548 8-я Северная) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | 55:36:000000:162894 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная | 186 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 55:36:000000:21470 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, улица Герцена, улица Долгирева | 1683 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Ливневая канализация | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | 55:36:070403:9847 | Омская область, город Омск, от ТК-52/1 до наружной стены здания по улице 8-я Северная, дом 113 | 98 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения коммунального хозяйства (тепловые сети) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 55:36:000000:163349 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения электроэнергетики | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | 55:36:070403:10084 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ | 662 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения трубопроводного транспорта (Подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб к жилым домам по улице Орджоникидзе, улице Тарская, улице Осоавиахимовская, улице Герцена, улицам 1-я - 8-я Северные) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 55:36:000000:113578 | Омская область, город Омск, земли Омского района, городские; западные сети с17, с18 (инв. NN 19065, 19107), с19, с20 (инв. NN 19034, 19093, 19041, 19114), с40, с41 (инв. N 19048), с49 (инв. N 19060, 19076), с107, с108 (инв. N 19101), с109, с109, с110 (инв. N 19104), с1, с2 (инв. N 19059), с-9, с-10 (инв. NN 19059, 19044, 19083), с29, с30 (инв. NN 19110, 19034), с47, с48 (инв. NN 19097, 19086, 11261), с-15, с-16 (инв. NN 19083, 19044), с-15/с-101, с-16/с-102 (инв. NN 19093, 11255), с-21, с 22 (инв. NN 19061, 19079, 19051,19064), с-45, с-46 (инв. N 19038), с-61, с-62 (инв. NN 19064, 19035, 19062, 11257, 19054, 19080), с-63, с-64 (инв. NN 19049, 19043, 19052), с-111, с-112 (инв. N 19105), с-113, с-114 (инв. NN 19105, 19098); южные сети с-15, с-16 (инв. N 16029), с-63, с-64 (инв. N 16014), с-115 (инв. N 16008), с-118, с-119 (инв. N 16002) | 272368 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Линии электропередач (высоковольтная линия электропередачи ВЛ - 110 кВ) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 55:36:070403:10410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, к жилым домам по улице 8-я Северная, дом 195/1, 195/2, 181, 179, 211, 215, 242А, по улице 9-я Северная, дом 194, 164, по улице Красный Пахарь, дом 57 | 108 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сети газоснабжения (вводы) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | 55:36:000000:6876 | Омская область, город Омск, от ПК 8-68 по улице Пристанционной, улице Воронкова, улице 11-я Восточная, по территории порохового склада, улице Красный Пахарь, улице 8-я Северная | 4583 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Газопровод | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Сооружения электроэнергетики (Линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 55:36:000000:113758 | Омская область, город Омск, к жилым домам и строениям дом 150 по улице 16-я Северная; дом 151А по улице 2-я Совхозная, дом 87А по улице 2-я Совхозная; дом 87Б по улице 2-я Совхозная, дом 144А по улице 16-я Северная, дом 101А по улице 14-я Северная, дом 141 по улице 14-я Северная; дом 165 по улице 21-я Северная; дом 168/1 по улице 24-я Северная; к школе-интернату № 10 по улице 24-я Северная, дом 172; по улице 2-я Совхозная, дом 15/1; дом 25 по улице 2-я Совхозная; дом 99/1 по улице Красный Пахарь; дом 187 по улице Красный Пахарь | 2136 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сеть водопровода и канализации (сеть канализации) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП N 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 18-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141 Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 55:36:000000:163060 | Омская область, город Омск | 1000 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (Низковольтная воздушная линия 0,4 кВ ТП 8392 ул. Красный Пахарь) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 55:36:000000:163349 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 55:36:000000:163981 | Омская область, город Омск | 310 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 0,4 кВ ТП 8093 Красный Пахарь 2 ААШВу3*240 v) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | 55:36:000000:164761 | Омская область, Центральный административный округ, город Омск, улица Тарская | 2602 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО улица Тарская) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | 55:36:000000:164987 | Омская область, город Омск | 470 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8392 - ТП 8424 ААШВ 95) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 55:36:000000:165370 | Омская область, город Омск | 250 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (КЛ н/в ТП 8093 до ж/д 16 Северная 150 ААШвУ 3*120) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | 55:36:000000:165389 | Омская область, город Омск | 210 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (КЛ в/в ТП 8462 - ТП 8493 АСБ 3*95) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | 55:36:000000:166525 | Омская область, город Омск | 400 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Коммуникация (КЛ в/в ТП 8093-ТП 8392 ААБ 3*120) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | 55:36:000000:166527 | Омская область, город Омск | 500 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Коммуникация (КЛ н/в ТП 8093 до ж/д Северная 150 2ААШвУ 3*70) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 55:36:000000:167023 | Омская область, город Омск, улица 16-я Северная | 1500 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения дорожного транспорта (Автомобильная дорога по улице 16-я Северная от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь, идентификационный номер - 52-401-382 ОП МГ 298) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 55:36:000000:168387 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, по улицам 2-я Совхозная и 16-я Северная | 1622 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (Линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Сооружения электроэнергетики (Линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | 55:36:000000:162899 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная | 507 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средняя до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 |  | 35032 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | 55:36:000000:163349 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средняя до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 |  | 35032 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | 55:36:000000:164761 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Тарская | 2602 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средняя до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 |  | 35032 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО улица Тарская) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | 55:36:000000:166793 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, от ТП-8330 по улице 17-я Северная, дом 48 до ТП-8328 по улице Орджоникидзе, дом 173 (КЛ - 10 кВ) | 340 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средняя до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 |  | 35032 | Сооружения электроэнергетики (Высоковольтная кабельная линия КЛ - 10 кВ от ТП-8330 по улице 17-я Северная, дом 48 до ТП-8328 по улице Орджоникидзе, дом 173) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | 55:36:000000:168372 | Омская область, Центральный административный округ, город Омск, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средняя до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 |  | 35032 | Сооружения электроэнергетики (линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | 55:36:070401:23027 | Омская область, город Омск, от ТП-8329 по улице Долгирева, дом 79/1 до ТП-8328 по улице Орджоникидзе, дом 173 | 545 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средняя до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 |  | 35032 | Сооружения электроэнергетики (Высоковольтная кабельная линия КЛ - 10 кВ от ТП-8329 по улице Долгирева, дом 79/1 до ТП-8328 по улице Орджоникидзе, дом 173) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП N 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 18-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | 55:36:000000:159447 | Омская область, город Омск, улица 24-я Северная (от улицы Королева до улицы 21-я Амурская) | 2565 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения коммунального хозяйства (водопровод) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 55:36:000000:159535 | Омская область, город Омск, улица 24-я Северная (от улицы Королева до улицы 21-я Амурская) | 8529 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения коммунального хозяйства (сети наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | 55:36:070402:19027 | Омская область, город Омск, от ТП 8014 до ТП 8020 | 473 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (КЛ в/в ТП 8014-ТП 8020 СБлУ 3*95) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | 55:36:070402:19166 | Омская область, город Омск, от ТП 8016 до ТП 8020 | 330 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8016 - ТП 8020 ААБл-120) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | 55:36:070402:19167 | Омская область, город Омск, от ТП 8016 до ТП 8020 | 320 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8016 - ТП 8020 ААБл-120) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 55:36:070402:3744 | Омская область, город Омск, улица Совхозная (от улицы 27-я Северная до улицы 24-я Северная) | Площадь 309.2 кв.м Протяженность 309 м | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Канализационный коллектор (канализационный коллектор 60002268) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | 55:36:000000:164816 | Омская область, город Омск, улица 24-я Северная | 7114 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО улица 24-я Северная) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | 55:36:000000:164987 | Омская область, город Омск | 470 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 КВ ТП 8392 - ТП 8424 ААШВ 95) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | 55:36:000000:165438 | Омская область, город Омск | 90 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (КЛ н/в ТП 8020-д/к 174 28 Северн. 65 АПсБШ3*95+1*50) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 55:36:000000:165533 | Омская область, город Омск | 60 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (низковольтная кабельная линия КЛ - 0,4 кВ от ТП 8020 до жилого дома по улице Герцена, дом 250/1, 2АВПБ 3*95+1*50) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | 55:36:000000:165446 | Омская область, город Омск | 320 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (КЛ н/в ТП 8020 до ж/д улица Герцена 254 2ААБлУ 3*120+1*50) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 55:36:070403:10386 | Омская область, город Омск, в районе улицы Герцена, улицы 2-я Совхозная | 290 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (КЛ - 0,4 кВ от 1 с.ш. РУ - 0,4 кВ ТП-8095 до границы участка магазина по адресу: улица Герцена, 192/194) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | 55:36:000000:9711 | Омская область, город Омск, в створе улиц: Герцена, железнодорожный путь, 21-я Амурская, 27-я Северная | 11579 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Тепловые сети (теплотрасса (квартал N 1)) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | 55:36:070402:20563 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, по улице Совхозная от улицы 26-я Северная до улицы 24-я Северная | 120 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (КЛ - 0,4 кВ от 2 с. ш. РУ - 0,4 кВ ТП-8925 до границы участка магазина товаров первой необходимости, местоположение установлено относительно жилого дома по улице Совхозная, дом 186) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | 55:36:000000:9712 | Омская область, город Омск, в створе улиц: Герцена, 27-я Северная, 24-я Северная | 4199 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Коммуникационное, теплотрасса (Теплотрасса (квартал N 2)) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | 55:36:000000:167028 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 23-я Северная | 1600 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения дорожного транспорта (Автомобильная дорога по улице 23-я Северная от улицы Долгирева до улицы Совхозная, идентификационный номер - 52-401-382 ОП МГ 304) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | 55:36:000000:168387 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, по улицам 2-я Совхозная и 16-я Северная | 1622 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (Линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | 55:36:070402:21115 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, от ТП-8925А до улицы Герцена, дом 246 | 720 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (Низковольтные кабельные линии КЛ - 0,4 кВ от ТП-8925А до улицы Герцена, дом 246) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | 55:36:070402:21163 | Омская область, город Омск, от ТП-8925 жилого дома 232 по улице Герцена до ТП-8020 жилого дома 250 по улице Герцена, от ТП-8925 до ТП-8924 по улице 24-я Северная | 520 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Сооружения электроэнергетики (Высоковольтные кабельные линии КЛ - 10 кВ от ТП-8925 возле улицы Герцена, дом 232 до ТП-8020 возле улицы Герцена, дом 250; от ТП-8925 до ТП-8924 по улице 24-я Северная) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | 55:36:000000:156837 | Омская область, город Омск, от ЦТП N 424 до жилых домов 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 25 по улице 2-я Совхозная; дома 154 по улице 21-я Северная; домов 91, 163 по улице 18-я Северная; домов 157, 159 по улице Осоавиахимовская; домов 150, 150/1 по улице 16-я Северная; дома 99/1 по улице Красный Пахарь; дома 141Б по улице Совхозная. От ТК-19/2 до жилого дома 158 по улице Орджоникидзе. От ТК-1-3-52 до ТК-52/1 по улице 8-я Северная. От ТК-1-3-52 до жилого дома 117 по улице 7-я Северная. От ТК-1-3-49/1 до жилых домов 78 по улице 5-я Северная, 118 по улице Орджоникидзе | 5229 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Тепловые сети | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | 55:36:000000:162891 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная | 185 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 55:36:000000:163061 | Омская область, город Омск | 1000 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Сооружения электроэнергетики (низковольтная воздушная линия 0,4 кВ ТП 8333 улица 12-я Северная) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | 55:36:070401:22311 | Омская область, город Омск | 16 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Сооружения трубопроводного транспорта (газопровод-ввод по адресу: город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 5А) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | 55:36:000000:163349 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Осоавиахимовская | 4120 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Сооружения электроэнергетики (ВЛНО) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | 55:36:000000:168004 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная | 690 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Сооружения электроэнергетики (КЛ 10 кВ ТП 8333 - ТП 8105) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | 55:36:000000:168372 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Вавилова | 1644 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ. На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Сооружения электроэнергетики (Линия наружного освещения) | Реконструкция (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 55:36:070403:3357 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 22 | 39,8 | 55:36:070403:8321 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 22 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 55:36:070403:3427 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд угол улицы 14-я Северная, дом 11/155 | 75,8 | 55:36:070403:1691 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область город Омск, Центральный административный округ 2-й Краснопахарский проезд угол улицы 14-я Северная, дом 11/155 |  | 553 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 55:36:070403:3663 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд угол улицы 14-я Северная, дом 11/155 | 19,2 | 55:36:070403:1691 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд угол улицы 14-я Северная, дом 11/155 |  | 553 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 55:36:070403:3429 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная угол улицы 14-я Северная, дом 2/153 | 67,2 | 55:36:070403:1692 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная угол улицы 14-я Северная, дом 2/153 |  | 478 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 55:36:070403:3664 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд угол улицы 14-я Северная, дом 12/157 литера А, А1, А2, А3 | 57,8 | 55:36:070403:1676 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд угол улицы 14-я Северная, дом 12/157 |  | 414 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 55:36:070403:3665 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 13 | 127 | 55:36:070403:2806 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 13 |  | 567 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 55:36:070403:3666 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 14 | 41,5 | 55:36:070403:2910 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 14 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 55:36:070403:3668 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 19 | 116,6 | 55:36:070403:3051 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 19 |  | 630 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 55:36:070403:3670 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 20 | 40,9 | 55:36:070403:1678 | Ориентир Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 20 |  | 301 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 55:36:070403:3893 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 17 | 136,6 | 55:36:070403:1686 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 17 |  | 794 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 55:36:070403:10961 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд | 51,3 | 55:36:070403:1686 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 17 |  | 794 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 55:36:070403:3894 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 4 | 154,4 | 55:36:070403:1694 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 4 |  | 840 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 55:36:070403:3895 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 10 | 107,2 | 55:36:070403:1682 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 10 |  | 750 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 55:36:070403:4143 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 8 | 82,6 | 55:36:070403:1695 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 8 |  | 408 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 55:36:070403:4436 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 2-я Совхозная, дом 6 | 69,9 | 55:36:070403:2611 | Омская область, Центральный административный округ, город Омск, улица 2-я Совхозная, дом 6 |  | 495 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 55:36:070403:5252 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 18 | 57 | 55:36:070403:1677 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 18 |  | 360 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 55:36:070403:3667 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 15 | 50,7 | 55:36:070403:1689 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 15 |  | 396 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 55:36:070403:3672 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 24 | 136,8 | 55:36:070403:1680 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 24 |  | 426 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 55:36:070403:3882 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, Краснопахарский проезд, дом 16 | 61,1 | 55:36:070403:10503 | Омская область, город Омск, Краснопахарский проезд, дом 16 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 55:36:040103:3802 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 144 | 62 | 55:36:070403:3299 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 144 |  | 311 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 55:36:070403:4129 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 191 | 129,6 | 55:36:070403:22 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 191 |  | 598 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 55:36:070403:10095 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 140 | 384,6 | 55:36:070403:24 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 140 |  | 371 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 55:36:070403:4558 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 163 | 222,3 | 55:36:070403:33 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 163 |  | 412 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 55:36:070403:4174 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 220 | 65 | 55:36:070403:40 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 220 |  | 323 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 55:36:070403:5346 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 79 | 94,7 | 55:36:070403:42 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 79 |  | 320 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 55:36:000000:24094 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная угол улицы Совхозной, дом 169/68 | 19,8 | 55:36:070403:59 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная угол улицы Совхозной, дом 169/68 |  | 252 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 55:36:070403:8909 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 169А | 157,3 | 55:36:070403:59 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная угол улицы Совхозной, дом 169/68 |  | 252 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 55:36:070403:9364 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 150 | 110,2 | 55:36:070403:80 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 150 |  | 273 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 55:36:070403:4449 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 97 А | 361 | 55:36:070403:93 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 97 А |  | 600 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 55:36:040103:3900 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена угол улицы 16-я Северная, дом 160/132, литера А, А1 | 45,2 | 55:36:070403:126 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена угол улицы 16-я Северная, дом 160/132 |  | 627 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 55:36:070403:8981 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена угол улицы 16-я Северная, дом 160/132 | 49,8 | 55:36:070403:126 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена угол улицы 16-я Северная, дом 160/132 |  | 627 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 55:36:040103:3716 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 100 | 84,8 | 55:36:070403:127 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена угол улицы 8-я Северная, дом 100/188 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 55:36:070403:4094 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная, дом 148 | 92 | 55:36:070403:129 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 148 |  | 331 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 55:36:070403:10822 | Омская область, город Омск, улица 16-я Северная, дом 142 | 110,9 | 55:36:070403:141 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 16-я Северная, дом 142 |  | 403 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 55:36:070403:5386 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 151А | 124,3 | 55:36:070403:145 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 151А |  | 244 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | 55:36:070403:5116 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 168 | 64,6 | 55:36:070403:189 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 168 |  | 318 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 55:36:070403:4249 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 170 | 44,2 | 55:36:070403:190 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 170 |  | 342 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 55:36:070403:8734 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 156 | 68 | 55:36:070403:204 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 156 |  | 561 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 55:36:120305:33493 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена угол улицы 9-я Северная, дом 106/156 | 66,7 | 55:36:070403:240 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена угол улицы 9-я Северная, дом 106/156 |  | 346 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 55:36:070403:3838 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 205 | 101,6 | 55:36:070403:242 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ улица 7-я Северная, дом 205 |  | 405 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 55:36:100902:5285 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная угол улицы Совхозной, дом 157/99 | 91,5 | 55:36:070403:1629 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная угол улицы Совхозной, дом 157/99 |  | 353 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 55:36:070403:3869 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная угол улицы Совхозной, дом 157/99 | 48 | 55:36:070403:1629 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная угол улицы Совхозной, дом 157/99 |  | 353 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 55:36:070403:4715 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 101 | 66,5 | 55:36:070403:1630 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 101 |  | 349 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 55:36:070403:4716 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 16-я Северная, дом 140 | 41 | 55:36:070403:1631 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 16-я Северная, дом 140 |  | 426 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 55:36:070403:4050 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 16-я Северная, дом 138 | 106,5 | 55:36:070403:1632 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 16-я Северная, Центральный административный округ, дом 138 |  | 657 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 55:36:070403:4454 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 151 | 94 | 55:36:070403:1634 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 151 |  | 360 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | 55:36:070403:4457 | Омская область, город Омск, улица 16-я Северная, дом 134 | 63,4 | 55:36:070403:1635 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 16-я Северная, дом 134 |  | 533 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 55:36:070403:4453 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 147 | 57,8 | 55:36:070403:1636 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 147 |  | 495 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 55:36:070403:4048 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 149 | 51,7 | 55:36:070403:1637 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 149 |  | 301 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 55:36:070403:4072 | Омская область, город Омск, улица 16-я Северная, дом 140А | 128,7 | 55:36:070403:1638 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 16-я Северная, дом 140А |  | 310 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 55:36:070403:4049 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 155 | 199,2 | 55:36:070403:1641 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 155 |  | 333 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 55:36:070403:5353 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 93 | 93,9 | 55:36:070403:1647 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 93 |  | 374 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | 55:36:070403:4960 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 148 | 94,5 | 55:36:070403:1649 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 150 |  | 352 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | 55:36:070403:5040 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 150 | 76,6 | 55:36:070403:1649 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 150 |  | 352 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | 55:36:070403:4960 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 148 | 94,5 | 55:36:070403:1650 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 148 |  | 388 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 55:36:070403:5332 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 145 | 208 | 55:36:070403:1656 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 145 |  | 362 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 55:36:070403:4959 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 141 | 60,7 | 55:36:070403:1666 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 141 |  | 350 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 | 55:36:000000:20536 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 143А | 57,9 | 55:36:070403:2101 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 143А |  | 534 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 55:36:040103:3945 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 128 А | 14,8 | 55:36:070403:3081 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 128 |  | 344 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 55:36:040103:3720 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 152 | 68,7 | 55:36:070403:3165 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 152 |  | 333 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 55:36:000000:20499 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 147 | 90,9 | 55:36:070403:3209 | Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 147 |  | 382 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 55:36:070403:5333 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 139 | 79 | 55:36:070403:1646 | Ориентир - Омская область, город Омск улица 14-я Северная, дом 139 |  | 322 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | 55:36:000000:12621 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная угол улицы Совхозной, дом 152/97 | 52,5 | 55:36:070403:1648 | Омская область город Омск, Центральный административный округ |  | 324 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | 55:36:070403:5366 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 144 | 98 | 55:36:070403:1651 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 144 |  | 444 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 55:36:070403:5329 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 140 | 50,4 | 55:36:070403:1654 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 140 |  | 341 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 55:36:070403:5330 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 140 | 21,4 | 55:36:070403:1654 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 140 |  | 341 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 55:36:070403:4956 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 138 | 71,2 | 55:36:070403:1657 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная |  | 333 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | 55:36:070403:5351 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная, дом 149 | 86,2 | 55:36:070403:1662 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, Центральный административный округ, дом 149 |  | 483 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 | 55:36:070403:5039 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 151 | 94,4 | 55:36:070403:1663 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 151 |  | 432 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 55:36:070403:5352 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная дом 151 | 160,4 | 55:36:070403:1663 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 151 |  | 432 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | 55:36:070403:5331 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 143 | 47,8 | 55:36:070403:1667 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 143 |  | 508 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | 55:36:070403:5106 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 183 | 101,2 | 55:36:070403:1813 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 183 |  | 665 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | 55:36:070403:4178 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 189 | 64,8 | 55:36:070403:1814 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 189 |  | 355 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 55:36:070403:5105 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 187 | 57,3 | 55:36:070403:1815 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 187 |  | 329 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | 55:36:070403:3835 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 185А | 33,1 | 55:36:070403:1820 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 185А |  | 316 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | 55:36:070403:4171 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 206 | 59,4 | 55:36:070403:1831 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 206 |  | 533 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 55:36:070403:5097 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 206 | 56,5 | 55:36:070403:1831 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 206 |  | 533 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 55:36:070403:4203 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 196 | 88,6 | 55:36:070403:1836 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 196 |  | 324 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | 55:36:070403:5174 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 198 | 46,2 | 55:36:070403:1836 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 196 |  | 324 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 55:36:070403:5094 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 190 | 96 | 55:36:070403:1837 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 190 |  | 393 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 55:36:000000:20474 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 143 | 48,5 | 55:36:070403:2097 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 143 |  | 156 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 55:36:040103:3752 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 132 | 50,2 | 55:36:070403:2105 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 132 |  | 322 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | 55:36:000000:20500 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 147 | 37,5 | 55:36:070403:2106 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 147 |  | 301 | Жилой дом (литера А) | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | 55:36:070403:9006 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 154 А | 49,2 | 55:36:070403:2115 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 154 |  | 537 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 55:36:170209:4226 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 154 | 74,6 | 55:36:070403:2115 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 154 |  | 537 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | 55:36:070403:5379 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 150 | 56,1 | 55:36:070403:2122 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 13-я Северная, дом 150 |  | 559 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 | 55:36:070403:4572 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 152 | 50,6 | 55:36:070403:2123 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 152 |  | 620 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | 55:36:040103:3753 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 136 | 96,4 | 55:36:070403:2124 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 136 |  | 381 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | 55:36:040103:3719 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 134 А | 46,3 | 55:36:070403:2125 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 134 А |  | 340 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 55:36:040103:3989 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 134 | 62,8 | 55:36:070403:2126 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 134 |  | 280 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | 55:36:070403:4958 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 147 | 72 | 55:36:070403:2809 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 147 |  | 733 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 | 55:36:070403:5354 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 95 | 52,7 | 55:36:070403:2859 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 95 |  | 351 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 | 55:36:000000:10922 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная угол улицы Герцена, дом 137/148 | 62 | 55:36:070403:2921 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная угол улицы Герцена, дом 137/148 |  | 307 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 | 55:36:040103:3940 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 94 | 79,1 | 55:36:070403:3031 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 94 |  | 653 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | 55:36:070403:4986 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 192 | 24 | 55:36:070403:3033 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 192 |  | 602 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | 55:36:070403:5095 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 192 | 52,1 | 55:36:070403:3033 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 192 |  | 602 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 | 55:36:040103:3944 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 128 | 37,1 | 55:36:070403:3081 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 128 |  | 344 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | 55:36:040103:3847 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 130 | 38,3 | 55:36:070403:3117 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 130 |  | 178 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | 55:36:070403:4179 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная дом, 179 | 74,6 | 55:36:070403:3141 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 179 |  | 659 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 55:36:070403:4915 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 142 | 112 | 55:36:070403:3162 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 142 |  | 349 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 | 55:36:000000:20497 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 145 | 54,3 | 55:36:070403:3246 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 145 |  | 493 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | 55:36:000000:20801 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 145 | 62,7 | 55:36:070403:3246 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 145 |  | 493 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | 55:36:040103:3987 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 126 | 49,2 | 55:36:070403:3252 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 126 |  | 186 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | 55:36:070403:4170 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 204 | 82,6 | 55:36:070403:1834 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 204 |  | 90 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | 55:36:070403:5098 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 210 | 52,6 | 55:36:070403:1839 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 210 |  | 432 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 | 55:36:070403:4765 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 185 | 62,5 | 55:36:070403:1841 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 185 |  | 314 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 | 55:36:070403:4215 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 195 | 33,6 | 55:36:070403:1842 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 193 |  | 354 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | 55:36:070403:4244 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 193 | 48,5 | 55:36:070403:1842 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 193 |  | 354 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | 55:36:070403:5104 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 197 | 40,2 | 55:36:070403:1817 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 197 |  | 312 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 | 55:36:070403:4177 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 199 | 55,2 | 55:36:070403:1818 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 199 |  | 347 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 111 | 55:36:070403:5103 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 199 | 40,9 | 55:36:070403:1818 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 199 |  | 347 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 112 | 55:36:070403:9149 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 199 А | 58,5 | 55:36:070403:1819 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 199 А |  | 320 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | 55:36:070403:5102 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 224 | 87,6 | 55:36:070403:1825 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 224 |  | 327 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 | 55:36:070403:5101 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 222 | 40,3 | 55:36:070403:1832 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 222 |  | 321 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 115 | 55:36:070403:5099 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 214 | 75 | 55:36:070403:9738 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 214 |  | 668 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | 55:36:070403:4176 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 201 | 43,5 | 55:36:070403:1821 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 201 |  | 226 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 117 | 55:36:070403:3837 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 203 | 30,6 | 55:36:070403:1822 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 203 |  | 451 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 118 | 55:36:070403:4175 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 203 | 70,1 | 55:36:070403:1822 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 203 |  | 451 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | 55:36:070403:4245 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 47 | 57,3 | 55:36:070403:1822 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 203 |  | 451 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 | 55:36:000000:20503 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 164 | 59,8 | 55:36:070403:2082 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 164 |  | 468 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 | 55:36:000000:20477 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 162А | 50,2 | 55:36:070403:2085 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 162А |  | 278 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 122 | 55:36:070403:9492 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 166 | 273,1 | 55:36:070403:2095 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 166 |  | 436 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 123 | 55:36:000000:20478 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 164А | 38,8 | 55:36:070403:2096 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 164А |  | 230 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 124 | 55:36:070403:4543 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 179 | 193,4 | 55:36:070403:3040 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 179 |  | 501 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | 55:36:070403:3419 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 78 | 81,4 | 55:36:070403:9440 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, земельный участок N 162 |  | 351 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 126 | 55:36:070403:10985 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 162 | 83,3 | 55:36:070403:9440 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, земельный участок N 162 |  | 351 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 127 | 55:36:070403:3419 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 78 | 81,4 | 55:36:070403:9441 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 78, помещение 1 Ч |  | 342 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | 55:36:070403:10519 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 85 | 73,5 | 55:36:070403:2076 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, на земельном участке расположен жилой дом 85 |  | 359 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | 55:36:000000:20479 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 85 | 62,5 | 55:36:070403:2079 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 174 |  | 287 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | 55:36:000000:20804 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 176 | 109,1 | 55:36:070403:2080 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 176 |  | 428 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 131 | 55:36:000000:20762 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 172 | 86,9 | 55:36:070403:2081 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 172 |  | 405 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 | 55:36:070403:4796 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 76 | 35,4 | 55:36:070403:2087 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 76 |  | 315 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | 55:36:070403:9334 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 170 | 116 | 55:36:070403:2094 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 170 |  | 476 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 134 | 55:36:070403:10400 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 168 | 169,2 | 55:36:070403:2602 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 168 |  | 475 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | 55:36:070403:3418 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 178/87 | 78 | 55:36:070403:10070 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 87 |  | 412 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 | 55:36:070403:3721 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 163 А | 43,1 | 55:36:070403:2068 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 163 А |  | 550 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 137 | 55:36:070403:3722 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 163 А | 33,8 | 55:36:070403:2068 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 163 А |  | 550 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | 55:36:070403:4546 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 74 | 18 | 55:36:070403:2068 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 163 А |  | 550 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 | 55:36:070403:4544 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 175 | 76 | 55:36:070403:2071 | Ориентир - жилой дом (литера А, А1). Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 175 |  | 393 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 140 | 55:36:070403:4760 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 175А | 81,7 | 55:36:070403:2071 | Ориентир - жилой дом (литера А, А1). Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 175 |  | 393 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 | 55:36:070403:9246 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 177 | 43,9 | 55:36:070403:2084 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 177 |  | 371 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 | 55:36:070403:9504 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 177 | 156,3 | 55:36:070403:2084 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 177 |  | 371 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 143 | 55:36:070403:4758 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 165 | 87,6 | 55:36:070403:2088 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная. На земельном участке расположен жилой дом 165 |  | 336 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 | 55:36:070403:4211 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 173 | 106 | 55:36:070403:3189 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная. На земельном участке расположен жилой дом 173 |  | 683 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 | 55:36:070403:3446 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 11-я Северная, дом 72/162 | 70,4 | 55:36:070403:2026 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 11-я Северной, дом 72/162 |  | 346 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 146 | 55:36:070403:4067 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 164 | 64,5 | 55:36:070403:2027 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 164 |  | 371 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | 55:36:070403:4068 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 168 | 116,8 | 55:36:070403:2031 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 168 |  | 408 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 148 | 55:36:070401:4838 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 172 | 63,6 | 55:36:070403:2032 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 172 |  | 533 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 149 | 55:36:070403:8944 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 172 | 52,5 | 55:36:070403:2032 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 172 |  | 533 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | 55:36:070403:4741 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 166 А | 82,6 | 55:36:070403:9782 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 166 А |  | 422 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 151 | 55:36:000000:24515 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 181 | 124,6 | 55:36:070403:2020 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 181 |  | 325 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 | 55:36:000000:24573 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 181, литера Д, Д 1 | 21,3 | 55:36:070403:2020 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 181 |  | 325 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 153 | 55:36:000000:20456 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 183 | 66,2 | 55:36:070403:2021 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 183 |  | 316 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 154 | 55:36:070403:4748 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 73 | 42,8 | 55:36:070403:2024 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 73 |  | 271 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 155 | 55:36:040114:3393 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 75 | 54,4 | 55:36:070403:2028 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 77 |  | 359 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 156 | 55:36:070403:4070 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 77 | 118,6 | 55:36:070403:2028 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 77 |  | 359 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 157 | 55:36:070403:4742 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 79 | 58,1 | 55:36:070403:2029 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 79 |  | 416 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 158 | 55:36:070403:9346 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 79 | 55,8 | 55:36:070403:2029 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 79 |  | 416 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 159 | 55:36:070403:10405 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 176 | 74,7 | 55:36:070403:2033 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 176 |  | 345 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 55:36:070403:5317 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 174 | 90,1 | 55:36:070403:2035 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 174 |  | 542 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 | 55:36:070403:9816 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 178 А | 75,8 | 55:36:070403:3194 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная/Красный Пахарь, на земельном участке расположен жилой дом 178/81 |  | 449 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 162 | 55:36:120103:4378 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 178/81 | 51,6 | 55:36:070403:3194 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная/Красный Пахарь, на земельном участке расположен жилой дом 178/81 |  | 449 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 163 | 55:36:070403:11004 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная | 76,3 | 55:36:070403:3194 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная/Красный Пахарь, на земельном участке расположен жилой дом 178/81 |  | 449 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 164 | 55:36:000000:20455 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 171 | 70,6 | 55:36:070403:2011 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 171 |  | 380 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 165 | 55:36:000000:24613 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 171 | 20,8 | 55:36:070403:2011 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, Центральный административный округ, дом 171 |  | 380 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 166 | 55:36:070403:9352 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 171А | 40,8 | 55:36:070403:2011 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 171А |  | 380 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | 55:36:070403:10041 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 173 | 138 | 55:36:070403:2013 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 173 |  | 280 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 168 | 55:36:000000:24572 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 179 | 51 | 55:36:070403:2018 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 179 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 169 | 55:36:000000:24360 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 177 | 33,9 | 55:36:000000:24543 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 177 |  | 121.3 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 170 | 55:36:070401:4811 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 175 | 88,6 | 55:36:070403:9442 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 175 |  | 303 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 171 | 55:36:070401:4811 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 175 | 88,6 | 55:36:070403:9443 | Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 2 метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 175. |  | 353 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 172 | 55:36:070403:9458 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная | 112,5 | 55:36:070403:9443 | Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 2 метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 175. |  | 353 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 | 55:36:070403:9828 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 183 | 108 | 55:36:070403:1956 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 183 |  | 371 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 174 | 55:36:070403:4858 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 64 | 88,3 | 55:36:070403:1962 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 64 |  | 416 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 175 | 55:36:070403:4692 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 62 | 84,8 | 55:36:070403:1963 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 62 |  | 470 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 | 55:36:070403:4367 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 66 | 20,1 | 55:36:070403:1965 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 66 |  | 135 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 177 | 55:36:000000:24626 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 172 | 173,3 | 55:36:070403:1966 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 172 |  | 380 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 | 55:36:070403:4853 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 10-я Северная, дом 66/168 | 85,3 | 55:36:070403:9448 | Ориентир - часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 10-я Северная, дом 66/168 |  | 181 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | 55:36:070403:4568 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 171 А | 42,4 | 55:36:070403:10583 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 171 А |  | 201 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 | 55:36:070403:4857 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 173 | 61,2 | 55:36:070403:1957 | Ориентир - часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 173 |  | 482 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 181 | 55:36:000000:24545 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 182 | 86,3 | 55:36:070403:1960 | Ориентир - часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 182 |  | 504 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 | 55:36:000000:24361 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 180 | 48,6 | 55:36:070403:1967 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 180 |  | 580 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 183 | 55:36:070403:10803 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 179 | 103,9 | 55:36:070403:1974 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, земельный участок 179 |  | 400 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 | 55:36:070403:4225 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 175 | 117,9 | 55:36:070403:2594 | Ориентир - часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 175 |  | 318 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 | 55:36:070403:4691 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 173 А | 42 | 55:36:070403:2799 | Ориентир - часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 173 А |  | 280 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 186 | 55:36:070403:4856 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 177 | 102 | 55:36:070403:2894 | Ориентир - часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная |  | 311 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 187 | 55:36:000000:24514 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 174 | 178,8 | 55:36:070403:8949 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная. На земельном участке расположен жилой дом 174 |  | 312 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 188 | 55:36:070403:3849 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 185/63 | 37,6 | 55:36:070403:1955 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 185/63 |  | 372 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 189 | 55:36:000000:24615 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 184 | 86,7 | 55:36:070403:1968 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 184 |  | 400 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 | 55:36:000000:24362 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 184 А | 83,5 | 55:36:070403:1969 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 184 А |  | 368 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 191 | 55:36:070403:9052 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 69 | 42,1 | 55:36:070403:1971 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 69 |  | 377 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 192 | 55:36:070403:4368 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 65 | 107,4 | 55:36:070403:1972 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 65 |  | 338 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | 55:36:070403:4854 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 67 | 77,4 | 55:36:070403:1973 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 67 |  | 263 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 194 | 55:36:070403:5069 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 179 А | 59,9 | 55:36:070403:1975 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная. На земельном участке расположен жилой дом 179 А |  | 423 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 | 55:36:070403:4337 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 149 | 91,2 | 55:36:070403:1934 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 149 |  | 429 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 | 55:36:070403:5087 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 153 | 47,3 | 55:36:070403:1947 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 153 |  | 314 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 | 55:36:000000:24511 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 146 | 102,1 | 55:36:070403:1949 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 146 |  | 357 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 | 55:36:000000:24585 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 148 | 75,6 | 55:36:070403:2791 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 148 |  | 223 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 | 55:36:070403:3918 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 157 | 41,5 | 55:36:070403:1936 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 157 |  | 146 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 55:36:070403:5085 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 157 | 23,1 | 55:36:070403:1936 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 157 |  | 146 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | 55:36:000000:24587 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 154 | 41,7 | 55:36:070403:1943 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 154 |  | 441 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 | 55:36:070403:5084 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 161 | 72,2 | 55:36:070403:1946 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 161 |  | 456 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 | 55:36:070403:10035 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 155 А | 155 | 55:36:070403:1948 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 155 А |  | 261 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 | 55:36:000000:24649 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 152 | 68,8 | 55:36:070403:1951 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 152 |  | 463 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 | 55:36:000000:24539 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 156 | 168,9 | 55:36:070403:1952 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 156 |  | 523 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 206 | 55:36:070403:4196 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 155 | 62,4 | 55:36:070403:3047 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 155 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 207 | 55:36:070403:4978 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 61 | 38,6 | 55:36:070403:1941 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 61 |  | 189 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | 55:36:000000:24540 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 160 | 46,5 | 55:36:070403:1944 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 160 |  | 256 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 | 55:36:000000:24513 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 164 | 36,9 | 55:36:070403:1954 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 164 |  | 309 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 210 | 55:36:070403:4195 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 167 | 63,2 | 55:36:070403:3214 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 167 |  | 332 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 211 | 55:36:070403:4407 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 163 | 74,2 | 55:36:070403:8624 | Ориентир - часть жилого дома (1Ч). Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 163 |  | 249 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 212 | 55:36:070403:3850 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 169 | 64 | 55:36:070403:10784 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 169 |  | 187 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 213 | 55:36:000000:9979 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 132 | 50,4 | 55:36:070403:2129 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 132 |  | 288 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 214 | 55:36:040103:3848 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 163 | 65,5 | 55:36:070403:2130 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена |  | 354 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 215 | 55:36:070403:9795 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 137 | 77,9 | 55:36:070403:2131 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 137 |  | 334 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 216 | 55:36:070403:5062 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 139 | 98,5 | 55:36:070403:2134 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 139 |  | 419 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 217 | 55:36:070403:10524 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 134 | 90,5 | 55:36:070403:2139 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, земельный участок № 134 |  | 339 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 218 | 55:36:070403:5017 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 136 | 59,9 | 55:36:070403:2140 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 14-я Северная, дом 136 |  | 310 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 219 | 55:36:070403:9367 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 141 | 68,5 | 55:36:070403:2135 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 141 |  | 313 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 | 55:36:070403:10415 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 138 А | 248 | 55:36:070403:2136 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 138 А |  | 634 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 221 | 55:36:070403:5061 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 143 | 61,9 | 55:36:070403:2137 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 143 |  | 328 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 222 | 55:36:070403:4817 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 145 | 71 | 55:36:070403:2138 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 145 |  | 397 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 223 | 55:36:070403:5019 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 140 | 137,2 | 55:36:070403:10369 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная |  | 308 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 224 | 55:36:070403:5018 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 142 | 72,6 | 55:36:070403:10370 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная |  | 527 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 225 | 55:36:070403:4448 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 88 А | 48,8 | 55:36:070403:2184 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 88 А |  | 729 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 226 | 55:36:070403:3674 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 3 | 83,3 | 55:36:070403:2190 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 3 |  | 705 | Жилой дом индивидуального жилищного фонда | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 227 | 55:36:070403:4090 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 3 | 102,6 | 55:36:070403:2190 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский, проезд, дом 3 |  | 705 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 228 | 55:36:070403:3662 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 1 | 88,5 | 55:36:070403:2192 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 1 |  | 500 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 229 | 55:36:070403:3692 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, 2-й Краснопахарский проезд, дом 5 | 35,3 | 55:36:070403:2195 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 5 |  | 496 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 230 | 55:36:070403:3437 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная угол 2-й Краснопахарский проезд, дом 150/9 | 40,5 | 55:36:070403:2197 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная угол 2-й Краснопахарский проезд, дом 150/9 |  | 316 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 231 | 55:36:070403:4093 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 92 | 261,5 | 55:36:070403:9810 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 92 |  | 465 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 232 | 55:36:070403:10839 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная | 44,9 | 55:36:070403:9810 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 92 |  | 465 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 | 55:36:070403:3734 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная угол улицы Совхозной, дом 159/86 | 57,2 | 55:36:070403:2162 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная угол улицы Совхозной, дом 159/86 |  | 373 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 234 | 55:36:070403:4451 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 161 | 101,5 | 55:36:070403:2163 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 161 |  | 393 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 235 | 55:36:070403:4447 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 165 | 222 | 55:36:070403:2165 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 165 |  | 330 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 236 | 55:36:070403:4046 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 167 | 160,8 | 55:36:070403:2166 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 167 |  | 924 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 237 | 55:36:070403:8881 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 169 | 369 | 55:36:070403:2170 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 169 |  | 492 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 238 | 55:36:070403:4450 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 171 | 218 | 55:36:070403:2171 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная |  | 572 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 239 | 55:36:070403:3669 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 2 | 278,4 | 55:36:070403:2185 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 2 |  | 369 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 240 | 55:36:070403:3352 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 99 | 153,8 | 55:36:070403:2179 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 99 |  | 287 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 241 | 55:36:070403:4560 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 101 | 59,4 | 55:36:070403:2180 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 101 |  | 321 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 242 | 55:36:070403:4043 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 103 | 92 | 55:36:070403:2181 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 103 |  | 322 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 243 | 55:36:070403:4595 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 95 | 65,1 | 55:36:070403:2182 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 95 |  | 186 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 244 | 55:36:070403:3685 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 4 | 43,8 | 55:36:070403:2187 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 6 |  | 322 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 245 | 55:36:070403:3700 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 6 | 52,9 | 55:36:070403:2187 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 6 |  | 322 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 246 | 55:36:070403:3701 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 6 | 39,4 | 55:36:070403:2187 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 6 |  | 322 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 247 | 55:36:070403:3714 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 8 | 57,6 | 55:36:070403:2189 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 8 |  | 299 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 248 | 55:36:070403:3438 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь угол улицы 14-я Северная, дом 105/154 | 200,4 | 55:36:070403:2194 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь угол улицы 14-я Северная, дом 105/154 |  | 484 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 249 | 55:36:070403:10043 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 97 Б | 174,6 | 55:36:070403:10499 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь |  | 300 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 250 | 55:36:070403:10488 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 97 В | 109,9 | 55:36:070403:10500 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 251 | 55:36:070403:4847 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 211 | 43,2 | 55:36:070403:1907 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 211 |  | 245 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 252 | 55:36:070403:9751 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 211 А | 123,4 | 55:36:070403:1907 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 211 |  | 245 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 253 | 55:36:070403:3410 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 9-я Северная, дом 58/180 | 60,5 | 55:36:070403:1919 | Ориентир - Омская область, город Омск, улица Совхозная угол улицы 9-я Северная, дом 58/180 |  | 373 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 254 | 55:36:070403:4848 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 56 | 47,5 | 55:36:070403:1919 | Ориентир - Омская область, город Омск, улица Совхозная угол улицы 9-я Северная, дом 58/180 |  | 373 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 | 55:36:070403:4838 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 182 | 52,5 | 55:36:070403:1928 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 182 |  | 319 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 256 | 55:36:070403:4359 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 188 | 126,2 | 55:36:070403:1933 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 188 |  | 410 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 257 | 55:36:070403:4358 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 192 | 53,7 | 55:36:070403:1914 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 192 |  | 365 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 258 | 55:36:070403:4361 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 194 | 89,6 | 55:36:070403:1923 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 194 |  | 592 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 259 | 55:36:070403:4842 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 57 | 100,5 | 55:36:070403:1924 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 57 |  | 699 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 260 | 55:36:070403:4630 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 198 | 236,1 | 55:36:070403:1926 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 198 |  | 304 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 261 | 55:36:070403:4360 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 59 | 72 | 55:36:070403:1927 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 59 |  | 278 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 262 | 55:36:070403:5394 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 196 | 44,3 | 55:36:070403:1929 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 196 |  | 441 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 263 | 55:36:070403:3851 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 196 А | 83 | 55:36:070403:1930 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 196 А |  | 326 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 264 | 55:36:070403:4840 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 190 | 38,6 | 55:36:070403:2797 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 190 |  | 312 | Жилой дом (литера Б) | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 265 | 55:36:070403:4569 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 54 | 133,9 | 55:36:070403:1906 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 54 |  | 410 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 266 | 55:36:070403:4364 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 213 | 69,3 | 55:36:070403:1908 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 213 |  | 311 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 267 | 55:36:070403:4846 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 215 | 76,4 | 55:36:070403:1909 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 215 |  | 544 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 268 | 55:36:070403:4362 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 221 | 71,9 | 55:36:070403:1915 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 221 |  | 334 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 269 | 55:36:070403:4844 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 219 | 36,1 | 55:36:070403:1916 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 219 |  | 359 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 270 | 55:36:070403:9207 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 135 | 34,2 | 55:36:070403:2047 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 135 |  | 306 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 271 | 55:36:070403:9752 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 135 А | 128,4 | 55:36:070403:2047 | Ориентир - Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 135 |  | 306 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 272 | 55:36:070403:4571 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 131 | 80,9 | 55:36:070403:2051 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 131 |  | 304 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 273 | 55:36:070403:3386 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная угол улицы Герцена, дом 129/120 | 100,8 | 55:36:070403:2052 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная угол улицы Герцена, дом 129/120 |  | 299 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 274 | 55:36:070403:9053 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 122 А | 53,1 | 55:36:070403:2054 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 122 А |  | 312 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 275 | 55:36:070403:3393 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная угол улицы Герцена, дом 132/124 | 77,5 | 55:36:070403:2056 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная угол улицы Герцена, дом 132/124 |  | 293 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 276 | 55:36:070403:10093 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 136 | 155,7 | 55:36:070403:2061 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 136 |  | 508 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 277 | 55:36:070403:9054 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 122 | 34 | 55:36:070403:2613 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена |  | 384 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 278 | 55:36:000000:20495 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 134 | 80,2 | 55:36:070403:3108 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 134 |  | 351 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 279 | 55:36:000000:20472 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 138 | 81,4 | 55:36:070403:2043 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 138 |  | 478 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 280 | 55:36:070403:5377 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 145 | 172,5 | 55:36:070403:2044 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная дом 145 |  | 813 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 281 | 55:36:070403:5378 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 139 | 48,3 | 55:36:070403:2046 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 139 |  | 597 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 282 | 55:36:000000:20498 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 146 | 53,6 | 55:36:070403:2060 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 146 |  | 666 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 283 | 55:36:000000:20537 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 148 | 43,6 | 55:36:070403:2064 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 148 |  | 720 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 284 | 55:36:000000:20501 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 152 | 59,5 | 55:36:070403:2067 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 152 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 285 | 55:36:070403:3402 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная угол улицы Совхозной, дом 159/75 | 102,1 | 55:36:070403:2038 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 159 |  | 220 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 286 | 55:36:070403:5260 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 77 | 37,5 | 55:36:070403:2039 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 77 |  | 264 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 287 | 55:36:070403:4132 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 153 | 73,5 | 55:36:070403:2041 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 153 |  | 349 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 288 | 55:36:000000:20502 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 156 | 58,8 | 55:36:070403:2059 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 156 |  | 314 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 289 | 55:36:000000:20730 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 154 | 61,3 | 55:36:070403:2059 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 156 |  | 314 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 290 | 55:36:070403:3401 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 12-я Северная, дом 81/160 | 119,5 | 55:36:070403:3073 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 12-я Северная, дом 81/160 |  | 319 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 291 | 55:36:070403:4769 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 157 | 38,6 | 55:36:070403:3233 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 157 |  | 657 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 292 | 55:36:000000:20730 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 154 | 61,3 | 55:36:070403:9293 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 154 |  | 406 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 293 | 55:36:070403:9365 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 116 | 96,7 | 55:36:070403:1991 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 116 |  | 364 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 294 | 55:36:040103:3895 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 114 | 42,4 | 55:36:070403:1992 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 114 |  | 301 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 295 | 55:36:040103:3846 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 118 | 448,8 | 55:36:070403:2002 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 118 |  | 366 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 296 | 55:36:070403:10502 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 134 | 134 | 55:36:070403:2003 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, земельный участок № 134 |  | 310 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 297 | 55:36:070403:4768 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 140 | 64 | 55:36:070403:1989 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 140 |  | 350 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 298 | 55:36:070403:5371 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 136 | 57,1 | 55:36:070403:1990 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 136 |  | 358 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 299 | 55:36:000000:24358 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 137 | 42,2 | 55:36:070403:1994 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 137 |  | 317 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 300 | 55:36:000000:24568 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 137 | 15,1 | 55:36:070403:1994 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 137 |  | 317 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 | 55:36:070403:10395 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная | 48,7 | 55:36:070403:1998 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 141 |  | 385 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 302 | 55:36:000000:24623 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 139 А | 40,4 | 55:36:070403:2796 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 139 А |  | 239 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 303 | 55:36:070403:4551 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 138 | 45 | 55:36:070403:2891 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 138 |  | 318 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 304 | 55:36:070403:9493 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 138 | 146,8 | 55:36:070403:2891 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 138 |  | 318 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 305 | 55:36:000000:24533 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 139 | 176,7 | 55:36:070403:3237 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 139 |  | 438 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 306 | 55:36:070403:4624 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 146 | 43,3 | 55:36:070403:1984 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 146 |  | 360 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 307 | 55:36:070403:10049 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 148 | 64 | 55:36:070403:2001 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 148 |  | 338 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 308 | 55:36:000000:24586 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 151 | 56,8 | 55:36:070403:2005 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 151 |  | 313 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 309 | 55:36:000000:24610 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 153 | 25,9 | 55:36:070403:2009 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 153 |  | 530 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 310 | 55:36:070403:5372 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 150 | 76,4 | 55:36:070403:2607 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 150 |  | 303 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 311 | 55:36:070403:4554 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 152 | 61,4 | 55:36:070403:2900 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 152 |  | 422 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 312 | 55:36:000000:24536 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 147 | 53 | 55:36:070403:9453 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 147 |  | 347 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 313 | 55:36:070403:9720 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 145 | 126,3 | 55:36:070403:9454 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 147 |  | 348 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 314 | 55:36:000000:24512 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 157 | 52,5 | 55:36:070403:1981 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 157 |  | 395 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 315 | 55:36:070403:4759 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 154 | 38,8 | 55:36:070403:1982 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 154 |  | 468 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 316 | 55:36:000000:20454 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 161 | 102,2 | 55:36:070403:1988 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 161 |  | 340 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 317 | 55:36:000000:24538 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 155 | 93,7 | 55:36:070403:2007 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 155 |  | 317 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 318 | 55:36:000000:24538 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 155 | 109,1 | 55:36:070403:2008 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 155 |  | 190 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 319 | 55:36:070403:3382 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная угол улицы Совхозной, дом 163 А /65 | 65,7 | 55:36:070403:1976 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная угол улицы Совхозной, дом 163 А/65 |  | 180 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 320 | 55:36:070403:5375 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 67 | 58,8 | 55:36:070403:1977 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 67 |  | 188 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 321 | 55:36:070403:3398 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная угол улицы 11-я Северная, дом 73/160 | 153,1 | 55:36:070403:1979 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная угол улицы 11-я Северная, дом 73/160 |  | 468 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 322 | 55:36:070403:4555 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 71 | 59,8 | 55:36:070403:1979 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 11-я Северная, дом 73/160 |  | 468 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 323 | 55:36:000000:24625 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 163 | 145 | 55:36:070403:2010 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 163 |  | 316 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 324 | 55:36:170104:10913 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 163 | 5,1 | 55:36:070403:2010 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 163 |  | 316 | Пристрой к жилому дому | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 325 | 55:36:070403:5374 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 69 | 142 | 55:36:070403:3126 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 69 |  | 327 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 326 | 55:36:070403:10412 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 158 | 83,1 | 55:36:070403:8621 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 158 |  | 311 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 327 | 55:36:070403:4248 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 158 | 82,2 | 55:36:070403:1900 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 158 |  | 338 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 328 | 55:36:070403:4641 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 183 | 38,8 | 55:36:070403:1868 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 183 |  | 317 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 329 | 55:36:070401:6134 | Омская область, город Омск, улица Герцена угол улицы 8-я Северная, дом 102/179 | 94,4 | 55:36:070403:1894 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 102 |  | 300 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 330 | 55:36:040103:3893 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 104 | 60,2 | 55:36:070403:1898 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 104 |  | 296 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 331 | 55:36:040103:3717 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 102 А | 55,5 | 55:36:070403:1904 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 102 А |  | 342 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 332 | 55:36:070403:3960 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 185 | 295,6 | 55:36:070403:3029 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 185 |  | 326 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 333 | 55:36:070403:5112 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 181 | 26,3 | 55:36:070403:3034 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 181 |  | 387 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 334 | 55:36:070403:5341 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 181 | 69,2 | 55:36:070403:3034 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 181 |  | 387 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 335 | 55:36:070403:5113 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 160 | 95,2 | 55:36:070403:3058 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 160 |  | 581 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 336 | 55:36:070403:4185 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 162 | 101,3 | 55:36:070403:9791 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 162 |  | 733 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 337 | 55:36:070403:4192 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 189 | 35,2 | 55:36:070403:1873 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 189 |  | 306 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 338 | 55:36:070403:9498 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 189А | 41,9 | 55:36:070403:1873 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 189 |  | 306 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 339 | 55:36:070403:9309 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 193 | 27,3 | 55:36:070403:1874 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 193 |  | 198 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 340 | 55:36:070403:5345 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 193 | 46,5 | 55:36:070403:1877 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 193 |  | 190 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 341 | 55:36:070403:5114 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 164 | 68 | 55:36:070403:1883 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 164 |  | 323 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 342 | 55:36:070403:10375 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 166 | 117,1 | 55:36:070403:1885 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 166 |  | 304 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 343 | 55:36:070403:4186 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 164 | 65,7 | 55:36:070403:1886 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 166А |  | 301 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 344 | 55:36:070403:4187 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 166 А | 59,1 | 55:36:070403:1886 | Ориентир - Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 166 А |  | 301 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 345 | 55:36:070403:5340 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 187 | 73 | 55:36:070403:3030 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 187 |  | 322 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 346 | 55:36:190439:100 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 195 | 92 | 55:36:070403:10972 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 195 |  | 334 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 347 | 55:36:070403:4733 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 197 | 106,4 | 55:36:070403:10971 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 197 |  | 317 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 348 | 55:36:070403:4191 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 199 | 53,1 | 55:36:070403:1879 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 199 |  | 372 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 349 | 55:36:070403:4190 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 201 | 77,8 | 55:36:070403:1892 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 201 |  | 451 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 350 | 55:36:070403:3938 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 174 | 138,2 | 55:36:070403:1897 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 174 |  | 590 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 351 | 55:36:070403:5117 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 172 | 65,1 | 55:36:070403:1901 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 172 |  | 610 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 352 | 55:36:070403:4243 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 55 | 70,4 | 55:36:070403:1887 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 55 |  | 270 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 353 | 55:36:070403:5119 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 203 | 72,4 | 55:36:070403:1890 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная |  | 506 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 354 | 55:36:070403:4189 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 207 | 82,2 | 55:36:070403:1891 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная дом 207 |  | 328 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 355 | 55:36:070403:4250 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 205 | 62,9 | 55:36:070403:1893 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 205 |  | 461 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 356 | 55:36:070403:3852 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная угол улицы Совхозной, дом 209/51 | 60,1 | 55:36:070403:1899 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная угол улицы Совхозной, дом 209/51 |  | 355 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 357 | 55:36:070403:5118 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 57 | 45,1 | 55:36:070403:1902 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 57 |  | 208 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 358 | 55:36:070403:4696 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 176 | 77,2 | 55:36:070403:1903 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 176 |  | 333 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 359 | 55:36:070403:5068 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 46 | 123,5 | 55:36:070403:1848 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 46 |  | 299 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 360 | 55:36:070403:4626 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 48 | 96,6 | 55:36:070403:1849 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 48 |  | 300 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 361 | 55:36:070403:5395 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 48 | 50 | 55:36:070403:1849 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 48 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 362 | 55:36:070403:10365 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 219 | 106,9 | 55:36:070403:3142 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 219 |  | 291 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 363 | 55:36:070403:3470 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 228 | 62,5 | 55:36:070403:9732 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 228 |  | 211 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 364 | 55:36:070403:4356 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 209 | 40,7 | 55:36:070403:1847 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 209 |  | 524 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 365 | 55:36:070403:3472 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 234 | 66,8 | 55:36:070403:1856 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 234 |  | 462 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 366 | 55:36:070403:10810 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 238 | 171,3 | 55:36:070403:1859 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 238 |  | 468 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 367 | 55:36:070403:3970 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 240 | 97 | 55:36:070403:1861 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 240 |  | 550 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 368 | 55:36:070403:4413 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 213 | 49,4 | 55:36:070403:1865 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 213 |  | 404 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 369 | 55:36:070403:3971 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 211 | 66,4 | 55:36:070403:1866 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 211 |  | 465 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 370 | 55:36:070403:4396 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 232 | 281,8 | 55:36:070403:2840 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 232 |  | 488 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 371 | 55:36:070403:3470 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 228 | 62,5 | 55:36:070403:9501 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 228 |  | 245 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 372 | 55:36:070403:4355 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 47А | 129,9 | 55:36:070403:1862 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 47А |  | 330 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 373 | 55:36:070403:9254 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 47А | 33,8 | 55:36:070403:1862 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 47А |  | 330 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 374 | 55:36:070403:4988 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 47 | 28,4 | 55:36:070403:3335 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 47 |  | 282 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 375 | 55:36:040103:3899 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 158 | 82 | 55:36:070403:1642 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 158 |  | 356 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 376 | 55:36:070403:9217 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 153 А | 261,1 | 55:36:070403:3007 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 153 А |  | 352 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 377 | 55:36:070403:3768 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная угол улицы Герцена, дом 141/156, литера А, А 1 | 49,7 | 55:36:070403:3133 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ |  | 197 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 378 | 55:36:070403:3902 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 143 | 35,5 | 55:36:070403:1645 | Ориентир - Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 143 |  | 205 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 379 | 55:36:070403:9515 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 141 Б | 76,9 | 55:36:070403:1645 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 143 |  | 205 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 380 | 55:36:070403:4452 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 145 | 75,9 | 55:36:070403:2608 | Ориентир - жилой дом Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 145 |  | 540 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 381 | 55:36:070403:5249 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 143 А | 20,9 | 55:36:070403:2608 | Ориентир - жилой дом Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 145 |  | 540 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 382 | 55:36:070403:5606 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 105, помещение 2 Ч | 114,6 | 55:36:070403:10580 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 1-я Совхозная |  | 118 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 383 | 55:36:070403:9173 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 105, помещение 1 Ч | 70,3 | 55:36:070403:10581 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 16-я Северная |  | 100 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 384 | 55:36:070403:4455 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 103 | 42,1 | 55:36:070403:3334 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 103 |  | 317 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 385 | 55:36:070403:10820 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная | 30,6 | 55:36:070403:3334 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 103 |  | 317 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 386 | 55:36:070403:5605 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 105, помещение 3 Ч | 93,3 | 55:36:070403:10579 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 1-я Совхозная |  | 122 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 387 | 55:36:070403:10812 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 154 | 75,4 | 55:36:070403:10791 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена |  | 186 | Блокированный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 388 | 55:36:000000:10905 | Омская область, город Омск, улица Герцена, Центральный административный округ, угол улицы 15-я Северная, дом 154/134 | 134,6 | 55:36:070403:10792 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена |  | 183 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 389 | 55:36:070403:10811 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 15-я Северная, дом 134 | 59,2 | 55:36:070403:10792 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена |  | 183 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 390 | 55:36:070403:3735 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная угол улицы Совхозной, дом 166/84 | 67,2 | 55:36:070403:2158 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная угол улицы Совхозной, дом 166/84 |  | 355 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 391 | 55:36:070403:4547 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 168 | 62,4 | 55:36:070403:2161 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 168 |  | 354 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 392 | 55:36:070403:3387 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 189/89 | 103,7 | 55:36:070403:3195 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 189/89 |  | 309 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 393 | 55:36:000000:20763 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 173 | 83,4 | 55:36:070403:2147 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 173 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 394 | 55:36:000000:20764 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 179 | 148 | 55:36:070403:2148 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 179 |  | 350 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 395 | 55:36:070403:9750 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 181 | 119,6 | 55:36:070403:2149 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 181 |  | 317 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 396 | 55:36:070403:4798 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 172 | 53,8 | 55:36:070403:10832 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 172 |  | 319 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 397 | 55:36:000000:20732 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 177 | 50 | 55:36:070403:2157 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 177 |  | 341 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 398 | 55:36:070403:4548 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 174 | 65,7 | 55:36:070403:2159 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 174 |  | 349 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 399 | 55:36:070403:4799 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 176 | 56,7 | 55:36:070403:2899 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, улица 13-я Северная |  | 308 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 55:36:000000:20803 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 175 | 134,9 | 55:36:070403:3052 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, дом 175 |  | 336 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 401 | 55:36:000000:20733 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 182 | 160 | 55:36:070403:2150 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 182 |  | 304 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 402 | 55:36:070403:4550 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 184 | 94,1 | 55:36:070403:2153 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 184 |  | 291 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 403 | 55:36:070403:4549 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 180 | 52,4 | 55:36:070403:3122 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 180 |  | 319 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 404 | 55:36:070401:6493 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 9 | 46,1 | 55:36:000000:1533 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 14-я Северная (от улицы Средней до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 296 |  | 38161 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 405 | 55:36:070403:4297 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 59 | 159,3 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 |  | 49532 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 406 |  | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 104 | 64,9 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 407 | 55:36:070401:5560 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 64 | 113,5 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 408 | 55:36:070401:18874 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 27 | 30,4 | 55:36:000000:150479 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 13-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 295 |  | 38537 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 409 | 55:36:070401:5467 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 69 | 137,5 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, На земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 |  | 42850 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | 55:36:000000:20461 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 68 | 67,4 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 411 | 55:36:000000:24576 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 30, литера Б, Б 1, Б 2 | 53,3 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 |  | 38290 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 412 | 55:36:070403:3420 | Омская область, город Омск, улица Тарская угол улицы 16-я Северная, дом 230/76 | 106,1 | 55:36:000000:1513 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 16-я Северная (от улицы Долгирева до улица Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 298 |  | 42059 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 413 | 55:36:070401:5243 | Омская область, город Омск, улица Вавилова, угол улицы 15-я Северная, дом 142/34 | 199,7 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средней до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 |  | 35032 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 414 | 55:36:070401:6256 | Омская область, город Омск, улица Вавилова, дом 142 | 43,1 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средней до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 |  | 35032 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 415 | 55:36:070403:4040 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 159 | 39,1 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 416 | 55:36:070403:4681 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 109 | 53,6 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 417 | 55:36:070403:5375 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 67 | 58,8 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 |  | 33883 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 418 | 55:36:000000:20508 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 44 | 70,3 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 419 | 55:36:000000:20549 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 44 | 26,2 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 420 | 55:36:000000:22478 | Омская область, город Омск, улица Осоавиахимовская, дом 111 | 21,5 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 421 | 55:36:000000:22506 | Омская область, город Омск, улица Осоавиахимовская, дом 111 | 64,3 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 422 | 55:36:000000:20490 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 104 | 150,8 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 |  | 44104 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 423 | 55:36:070403:5065 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 137 | 37,5 | 55:36:070403:2045 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 137 |  | 328 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 424 | 55:36:070403:10075 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 151 | 279,5 | 55:36:070403:2042 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 151 |  | 335 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 425 | 55:36:070403:5376 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 149 | 56,2 | 55:36:070403:2053 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 149 |  | 781 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 426 | 55:36:000000:24651 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 159 | 87,6 | 55:36:070403:1987 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 159 |  | 369 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 427 | 55:36:000000:24570 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 149 | 77,2 | 55:36:070403:2004 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 149 |  | 296 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 428 | 55:36:000000:24535 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 143 | 75,4 | 55:36:070403:1999 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 143 |  | 205 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 429 | 55:36:000000:24541 | Омская область, город Омск, улица Совхозная угол улицы 10-я Северная, дом 63/166 | 56,1 | 55:36:070403:1940 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная угол улицы 10-я Северная, дом 63/166 |  | 206 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 430 | 55:36:070403:4354 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 50 | 116,1 | 55:36:070403:1851 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 50 |  | 407 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 431 | 55:36:070403:4252 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 165 | 90,3 | 55:36:070403:1938 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 165 |  | 198 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 432 | 55:36:070403:5096 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 202 | 79,7 | 55:36:070403:2850 | Омская область, город Омск улица 8-я Северная, дом 202 |  | 357 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 433 | 55:36:070403:4172 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 208 | 73,9 | 55:36:070403:1829 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 208 |  | 282 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 434 | 55:36:070403:4534 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 191 | 34,4 | 55:36:000000:152365 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 191 |  | 321 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 435 | 55:36:000000:158244 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 177 | 52,8 | - | - |  | - | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 436 | 55:36:070403:3407 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 177 | 179,6 | - | - |  | - | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 437 | 55:36:070403:3935 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 90 | 64,9 | 55:36:070403:2177 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 90 |  | 536 | Индивидуальный жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 438 | 55:36:070403:3709 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 7 | 63,1 | 55:36:070403:2196 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 7 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 439 | 55:36:100902:5300 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная угол 2-й Краснопахарский проезд, дом 152/10 | 191,1 | 55:36:070403:2175 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная угол 2-й Краснопахарский проезд, дом 152/10 |  | 360 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 440 | 55:36:070403:4749 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 97 | 40,2 | 55:36:070403:2178 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 97 |  | 362 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 441 | 55:36:070403:4047 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 88 | 86,9 | 55:36:070403:2193 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 88 |  | 161 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 442 | 55:36:070403:4071 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 173 | 99,7 | 55:36:070403:2169 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 173 |  | 237 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 443 | 55:36:070403:3736 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 175/83, литера А, А 1, А 2, А 3, А 4 | 127,3 | - | - |  | - | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 444 | 55:36:070403:3737 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 178 | 97,3 | 55:36:070403:2155 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 178 |  | 309 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 445 | 55:36:070403:5321 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 180А | 28,4 | 55:36:070403:2155 | Ориентир - город Омск, улица 13-я Северная, дом 178 |  | 309 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 446 | 55:36:000000:20806 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, угол улицы Совхозной, дом 171/82 | 93,7 | 55:36:070403:2145 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 12-я Северная, угол улицы Совхозной, дом 171/82 |  | 300 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 447 | 55:36:070403:4545 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 171 | 40,5 | 55:36:070403:2093 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 171 |  | 331 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 448 | 55:36:070403:4794 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 169 | 58,6 | 55:36:070403:2091 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 169 |  | 600 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 449 | 55:36:070403:5393 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 167 | 63,7 | 55:36:070403:2089 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 167 |  | 369 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 55:36:070403:4795 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 167 | 53,8 | 55:36:070403:2089 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 11-я Северная, дом 167 |  | 369 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 451 | 55:36:000000:24546 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 187 | 34,9 | 55:36:070403:2023 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 187 |  | 334 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 452 | 55:36:000000:24516 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 185 | 52,1 | 55:36:070403:2022 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 185 |  | 371 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 453 | 55:36:070403:5362 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 70 | 14,9 | 55:36:070403:2036 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 70 |  | 265 | Жилой дом индивидуального жилищного фонда | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 454 | 55:36:070403:3936 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 70 | 83,3 | 55:36:070403:2036 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 70 |  | 265 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 455 | 55:36:000000:24542 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 170 | 51,5 | 55:36:070403:2905 | Омская область, город Омск улица 10-я Северная, дом 170 |  | 306 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 456 | 55:36:000000:153747 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь угол улицы 10-я Северная, дом 71/186 | 50,5 | 55:36:070403:1970 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь угол улицы 10-я Северная, дом 71 |  | 361 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 457 | 55:36:070401:4127 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная угол улицы Вавилова, дом 71/89 | 57,8 | 55:36:070403:1970 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь угол улицы 10-я Северная, дом 71 |  | 361 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 458 | 55:36:070403:3849 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 185/63 | 37,6 | 55:36:070403:1955 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная угол улицы Красный Пахарь, дом 185/63 |  | 372 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 459 | 55:36:070403:4628 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 181 | 102,1 | 55:36:070403:183 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 181 |  | 546 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 460 | 55:36:070403:3411 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная угол улицы Совхозной, дом 171/ 60 | 119,4 | - | - |  | - | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 461 | 55:36:070403:4357 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 186 | 68,3 | 55:36:070403:1932 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 186 |  | 490 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 462 | 55:36:070403:3660 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь угол улицы 9-я Северная, дом 61/200 | 42,7 | 55:36:070403:1925 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь угол улицы 9-я Северная, дом 61/200 |  | 200 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 463 | 55:36:070403:4839 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 184 | 94,2 | 55:36:070403:1931 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 184 |  | 271 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 464 | 55:36:070403:4843 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 227 | 21,8 | - | - |  | - | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 465 | 55:36:070403:4700 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 225 | 78,8 | 55:36:070403:1920 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 225 |  | 318 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 466 | 55:36:070403:4845 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 217 | 73,1 | 55:36:070403:1911 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 217 |  | 120 | Объект индивидуального жилищного строительства | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 467 | 55:36:070403:3492 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 236 | 77,1 | 55:36:070403:1857 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 236 |  | 263 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 468 | 55:36:070403:3494 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 242 | 177 | 55:36:070403:1860 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 242 |  | 330 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 469 | 55:36:070403:4734 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 217 | 65,9 | 55:36:070403:1863 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 217 |  | 279 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 470 | 55:36:070403:4837 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 207 | 94 | 55:36:070403:1867 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 7-я Северная, дом 207 |  | 457 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 471 | 55:36:070403:3918 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 9-я Северная, дом 157 | 41,5 | 55:36:070403:10793 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 157 |  | 286 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 472 | 55:36:070403:4047 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, дом 88 | 86,9 | 55:36:070403:10966 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Совхозная, земельный участок N 88 |  | 197 | Жилой дом | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты незавершенного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 55:36:070403:9450 | Омская область, город Омск, улица 7-я Северная, дом 215 | 222,3 | 55:36:070403:2605 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, Омская область, город Омск улица 7-я Северная, дом 215 |  | 1308 | Объект незавершенного строительства (жилой дом) | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | Нежилые объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 55:36:070403:10963 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд | 37,7 | 55:36:070403:1686 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 17 |  | 600 | Гараж | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 55:36:070403:10964 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд | 13,5 | 55:36:070403:1686 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 17 |  | 600 | Баня | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 55:36:070403:10518 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд | 18,2 | 55:36:070403:10503 | Омская область, город Омск, Краснопахарский, проезд, дом 16 |  | 300 | Гараж | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 55:36:070403:4576 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 45 | 482,5 | 55:36:070403:21 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Красный Пахарь, дом 45 |  | 363 | Нежилое здание | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 55:36:040103:3718 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 108, магазин "Уралочка" | 164,2 | 55:36:070403:83 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 108 |  | 1475 | Нежилое здание (магазин «Уралочка») | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 55:36:040103:3841 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 108 | 264.7 | 55:36:070403:83 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 108 |  | 1475 | Нежилое здание: (магазин) | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 55:36:040103:3943 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 108 | 133,5 | 55:36:070403:83 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 108 |  | 1475 | Нежилое здание | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 55:36:040103:3985 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 108 | 16,9 | 55:36:070403:83 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 108 |  | 1475 | Нежилое здание | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 55:36:070403:10582 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная | 13 | 55:36:070403:1663 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 14-я Северная, дом 151 |  | 432 | Гараж | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 55:36:070403:10517 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная угол улицы Герцена | 17 | 55:36:070403:2921 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная угол улицы Герцена, дом 137/148 |  | 307 | Баня | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 55:36:040103:3941 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 98 | 24,6 | 55:36:070403:3008 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 96 |  | 315 | Нежилое здание | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 55:36:040103:4073 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 96 | 145,5 | 55:36:070403:3008 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица Герцена, дом 96 |  | 315 | Нежилое здание (магазин) | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 55:36:000000:24624 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 146 | 309 | 55:36:070403:1949 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 10-я Северная, дом 146 |  | 357 | Нежилое здание | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 55:36:070403:10840 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная | 55,4 | 55:36:070403:2171 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная |  | 572 | Гараж с баней | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 55:36:070403:10960 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная | 59 | 55:36:070403:1879 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 8-я Северная, дом 199 |  | 372 | Гараж | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 55:36:070403:10796 | Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 178 | 31,9 | 55:36:070403:2155 | Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, город Омск, Центральный административный округ, улица 13-я Северная, дом 178 |  | 309 | Нежилое здание (хозяйственная постройка) | Снос |  |  |  |  |  |  |
|  | -------------------------------- <*> Перечень составлен в соответствии со сведениями из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости.<**> Постановлениями Администрации города Омска от 5 июля 2023 года № 607-п «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», от 21 июня 2018 года № 602-п «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», от 16 января 2024 года N 5-п «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» многоквартирные дома признаны аварийными и подлежащими сносу». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: 16-я Северная – Красный Пахарь – 
7-я Северная – Герцена в Центральном административном округе города Омска, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах жилой застройки,

подлежащей комплексному развитию территории <*>

|  | Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, код вида разрешенного использования <**> | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6); Хранение автотранспорта (код 2.7.1); Коммунальное обслуживание (код 3.1); Оказание услуг связи (код 3.2.3); Бытовое обслуживание (код 3.3); Здравоохранение (код 3.4); Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1); Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1); Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1); Деловое управление (код 4.1); Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2); Магазины (код 4.4); Банковская и страховая деятельность (4.5); Общественное питание (код 4.6); Развлекательные мероприятия (код 4.8.1); Стоянка транспортных средств (код 4.9.2); Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2); Площадки для занятий спортом (код 5.1.3); Обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 1) максимальная высота зданий, строений, сооружений: - для видов разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) – 65 м; - для видов разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), стоянка транспортных средств (код 4.9.2), площадки для занятий спортом (код 5.1.3), обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не подлежит установлению; - для прочих видов разрешенного использования – 30 м; 2) максимальное количество надземных этажей не подлежит установлению; 3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: - для видов разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (код 2.5): минимальный – 1 500 кв.м, максимальный - не подлежит установлению; - для видов разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6): минимальный – 3 000 кв.м, максимальный - не подлежит установлению; - для видов разрешенного использования: коммунальное обслуживание (код 3.1), дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), стоянка транспортных средств (код 4.9.2), обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) - не подлежат установлению; - для вида разрешенного использования площадки для занятий спортом (код 5.1.3): минимальный – не подлежит установлению, максимальный - 10 000 кв.м; - для прочих видов разрешенного использования: минимальный - 200 кв.м, максимальный - не подлежит установлению; 4) минимальные отступы от границ земельного участка: - для видов разрешенного использования: стоянка транспортных средств (код 4.9.2), площадки для занятий спортом (код 5.1.3), земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не подлежат; - для прочих видов разрешенного использования: минимальный – 3 м; в случае примыкания границ земельного участка к красной линии применяется параметр «отступы от красной линии и территорий общего пользования»; 5) отступы от красной линии и территорий общего пользования: - для видов разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6): при размещении в первом этаже жилых помещений – 6 м, при размещении в первом этаже нежилых помещений - 0 м; - для прочих видов разрешенного использования - 0 м, если иное не установлено документацией по планировке территории; 6) процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению; 7) максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка: - для вида разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), общежития (код 3.2.4) – 2,4; - для вида разрешенного использования многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) – 4,0; - для видов разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), стоянка транспортных средств (код 4.9.2), площадки для занятий спортом (код 5.1.3), обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3), земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) – не подлежит установлению; - для прочих видов разрешенного использования – 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -------------------------------- <*> виды разрешенного использования и предельные параметры применяются с учетом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе установленным на приаэродромной территории; <**> в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 4 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

ОБЪЕМ

строительства на территории жилой застройки в границах улиц:

16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена

в Центральном административном округе города Омска,

подлежащей комплексному развитию

| Минимальный объем строительства | 270 000 кв. м общей площади зданий |
| --- | --- |

|  | Приложение № 5 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

(форма)

| «Утверждаю» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| _______________ Застройщик | _______________ Уполномоченный орган |

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА

объектов капитального строительства и объектов коммунальной, транспортной, социальной (объекты дошкольных и общеобразовательных организаций) инфраструктур, а также этапы осуществления и максимальные сроки строительства, реконструкции, сноса объектов капитального строительства и объектов инженерно-технического обеспечения

| № | Кадастровый номер земельного участка | Перечень объектов капитального строительства, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | Этапы и максимальные сроки строительства, реконструкции, сноса | Сведения о передаче объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в собственность муниципального образования городской округ город Омск Омской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрешенное использование земельного участка |  |  |  |

|  | Приложение № 6 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

(форма)

| «Утверждаю» | «Согласовано» |
| --- | --- |
| _______________ Застройщик | _______________ Уполномоченный орган |

ГРАФИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

| № п/п | Минимальный перечень видов работ по благоустройству | Максимальный срок выполнения работ по благоустройству | Срок выполнения работ по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутриквартальное озеленение | Не позднее 10 (десяти) лет с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки |  |
| 2 | Освещение дворовых территорий |  |  |
| 3 | Обустройство внутриквартальных проездов, тротуаров |  |  |
| 4 | Обустройство парковок |  |  |
| 5 | Обустройство спортивных, детских игровых площадок |  |  |
| 6 | Обустройство площадок отдыха с установкой малых архитектурных форм и оборудования |  |  |
| 7 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов |  |  |
| 8 | Устройство ливневых канализаций |  |  |

|  | Приложение № 7 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

КВАРТИРОГРАФИЯ

| № п/п | Количество жилых помещений | Площадь жилого помещения, кв. м | Общая площадь жилых помещений, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

|  | Приложение № 8 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

1. Сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий,

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости

| № п/п | Реестровый номер зон с особыми условиями использования территорий в Едином государственном реестре недвижимости | Наименование зон с особыми условиями использования территорий | Законодательство, регулирующее использование территории в границах зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55:00-6.617 | Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Омск (Центральный) | Воздушный кодекс Российской Федерации |
| 2 | 55:00-6.620 | Третья подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Омск (Центральный) | Воздушный кодекс Российской Федерации |
| 3 | 55:36-6.3568 | Зона с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта электросетевого хозяйства: КЛ-10 кВ ТП 8392 – ТП 8424 ААШВ 95 | Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 |
| 4 | 55.36.2.429 | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства, расположенного: Омская область, г. Омск, каб. линия ПНС-9 ул.Тарская от ТП-8613 | Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 |
| 5 | 55:00-6.611 | Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора АО «ОмскВодоканал» на р. Иртыш в мкр. «Крутая Горка» Октябрьского административного округа г. Омска | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 |
| 6 | 55:00-6.645 | Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) | Воздушный кодекс Российской Федерации |
| 7 | 55:00-6.619 | Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) | Воздушный кодекс Российской Федерации |
| 8 | 55:00-6.640 | Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Омск (Центральный) | Воздушный кодекс Российской Федерации |

2. Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав Единого государственного реестра недвижимости, на земельные участки, расположенные в границах территории, в отношении которой заключается
договор о комплексном развитии территории

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Форма собственности | Вид зарегистрированного обременения (ограничения) прав | Период обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55:36:070403:3179 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная, на земельном участке расположен жилой дом 151 А | Муниципальная | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | С 04.08.2014 |
| 2 | 55:36:070403:3182 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная – улица Красный Пахарь | - | Аренда | С 01.07.2011 на неопределенный срок |
| 3 | 55:36:000000:1562 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 7-я Северная (от улицы Волховстроя до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 031 | Муниципальная | Публичный сервитут | С 02.04.2019 сроком на 2 года |
| 4 | 55:36:000000:1535 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 9-я Северная (от улицы Долгирева до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 291 | Муниципальная | Публичный сервитут | С 02.04.2019 сроком на 2 года, с 02.04.2019 сроком на 2 года, с 30.05.2018 – 2 года 11 месяцев, с 16.04.2015 – 5 лет |
| 5 | 55:36:000000:1511 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 11-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь) идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 293 | Муниципальная | Публичный сервитут | С 30.05.2018 – 2 года 11 месяцев, с 26.05.2016 сроком на 49 лет, с 24.04.2015 – 5 лет |
| 6 | 55:36:000000:1536 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 10-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 292 | Муниципальная | Публичный сервитут | С 30.05.2018 – 2 года 11 месяцев, с 24.04.2015 – 5 лет |
| 7 | 55:36:000000:150333 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 15-я Северная (от улицы Средней до улицы 2-я Совхозная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 297 | Муниципальная | Публичный сервитут | С 01.10.2014 по 30.09.2015, с 01.09.2014 по 31.08.2015 |
| 8 | 55:36:000000:153337 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица Совхозная (от улицы 3-я Северная до улицы 16-я Северная, от улицы 16-я Северная до улицы 27-я Северная), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 316 | Муниципальная | Публичный сервитут | С 02.04.2019 сроком на 2 года, с 30.01.2019 – 2 года 11 месяцев, с 24.04.2015 – 5 лет |
| 9 | 55:36:000000:150351 | Омская область, город Омск, на земельном участке расположена автомобильная дорога общего пользования местного значения улица 12-я Северная (от улицы 2-я Дачная до улицы Красный Пахарь), идентификационный номер 52-401-382 ОП МГ 294 | Муниципальная | Публичный сервитут | С 01.09.2014 по 31.08.2015 |
| 10 | 55:36:070403:1691 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд угол улицы 14-я Северная, дом 11/155 | Частная (общая долевая) | Ипотека в силу закона | С 22.03.2011 |
| 11 | 55:36:070403:3299 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 144 | Частная | Ипотека в силу закона | 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита |
| 12 | 55:36:070403:127 | Омская область, город Омск, улица Герцена угол улицы 8-я Северная, дом 100/188 | Частная | Запрещение регистрации | Не установлен |
| 13 | 55:36:070403:1634 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 151 | Частная (общая совместная) | Ипотека в силу закона | 09.02.2023 на 324 месяца |
| 14 | 55:36:070403:1662 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная, дом 149 | Частная | Ипотека в силу закона | 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита |
| 15 | 55:36:070403:1836 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 196 | Частная | Ипотека | С 10.04.2019 – 84 месяца, 2558 дней |
| 16 | 55:36:070403:2105 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 132 | Частная (общая совместная) | Ипотека в силу закона | С 04.06.2014 по 29.05.2039 |
| 17 | 55:36:070403:2115 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 154 | Частная | Ипотека в силу закона | 25.11.2020 по истечении 180 месяцев |
| 18 | 55:36:070403:2921 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная угол улицы Герцена, дом 137/148 | Частная | Ипотека в силу закона | С 25.10.2022 на 300 месяцев |
| 19 | 55:36:070403:3162 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 142 | Частная | Ипотека в силу закона | С 19.11.2019 по истечении 240 месяцев |
| 20 | 55:36:070403:3252 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 126 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 20.09.2024 |
| 21 | 55:36:070403:9441 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 78, помещение 1Ч | Собственность | Ипотека в силу закона | С 07.12.2021 |
| 22 | 55:36:070403:2081 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 172 | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | С 23.06.2022 |
| 23 | 55:36:070403:2026 | Омская область, город Омск, улица Совхозная угол улицы 11-я Северной, дом 72/162 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 10.07.2023 |
| 24 | 55:36:070403:2032 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 172 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 05.09.2024 |
| 25 | 55:36:070403:2035 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 174 | Общая совместная собственность | Ипотека в силу закона | С 28.02.2022 |
| 26 | 55:36:070403:9448 | Омская область, город Омск, улица Совхозная угол улицы 10-я Северная, дом 66/168 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 25.09.2024 |
| 27 | 55:36:070403:10583 | Омская область, Омск, улица 9-я Северная, дом 171 А | Собственность | Ипотека в силу закона | С 06.02.2024 |
| 28 | 55:36:070403:1968 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 184 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 26.09.2024 |
| 29 | 55:36:070403:2791 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 148 | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | С 21.03.2013 |
| 30 | 55:36:070403:1943 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 154 | Собственность | Ипотека в силу закона | С 06.02.2018 |
| 31 | 55:36:070403:2137 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 143 | Собственность | Ипотека в силу закона | С 08.04.2024 |
| 32 | 55:36:070403:2195 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 5 | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | С 13.06.2023 |
| 33 | 55:36:070403:9810 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 92 | Аренда | Собственность | С 07.06.2021 |
| 34 | 55:36:070403:2165 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 165 | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | С 10.10.2022 |
| 35 | 55:36:070403:2170 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 169 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 26.09.2024 |
| 36 | 55:36:070403:2185 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 2 | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | С 18.10.2023 |
| 37 | 55:36:070403:10499 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь | Общая совместная собственность | Ипотека в силу закона | С 15.09.2022 |
| 38 | 55:36:070403:1907 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 211 | Собственность | Запрещение регистрации | С 12.09.2023 |
| 39 | 55:36:070403:2047 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 135 | Общая совместная собственность | Ипотека в силу закона | С 05.08.2021 |
| 40 | 55:36:070403:2052 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная угол улицы Герцена, дом 129/120 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 18.09.2024 |
| 41 | 55:36:070403:2056 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная угол улицы Герцена, дом 132/124 | Собственность | Ипотека в силу закона | С 25.06.2021 |
| 42 | 55:36:070403:2064 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 148 | Собственность | Ипотека | С 21.06.2024 |
| 43 | 55:36:070403:2041 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 153 | Собственность | Ипотека в силу закона | С 12.08.2022 |
| 44 | 55:36:070403:2002 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 118 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 20.08.2024 |
| 45 | 55:36:070403:1986 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 144 | Собственность | Ипотека в силу закона | С 06.02.2024 |
| 46 | 55:36:070403:1989 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 140 | Общая совместная собственность | Ипотека в силу закона | С 23.07.2013 |
| 47 | 55:36:070403:1984 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 146 | Собственность | Ипотека в силу закона | С 21.11.2018 |
| 48 | 55:36:070403:2607 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 150 | Общая совместная собственность | Запрещение регистрации | С 19.07.2024 |
|  |  |  |  | Ипотека в силу закона | С 02.04.2021 |
| 49 | 55:36:070403:1898 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 104 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 16.09.2024 |
| 50 | 55:36:070403:1904 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 102 А | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | С 05.04.2022 |
| 51 | 55:36:070403:1874 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 193 | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 09.08.2024 |
| 52 | 55:36:070403:1859 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 238 | Общая долевая собственность | Ипотека | С 23.05.2023 |
| 53 | 55:36:070403:2158 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная угол улицы Совхозной, дом 166/84 | Собственность | Ипотека в силу закона | С 05.03.2022 |
| 54 | 55:36:070403:2149 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 181 | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | С 04.04.2022 |
| 55 | 55:36:070403:2159 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 174 | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 21.12.2012 по 21.02.2013 |
| 56 | 55:36:070403:3122 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 180 | Частная | Ипотека в силу закона | С 07.11.2012 |
| 57 | 55:36:070403:2004 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 149 | Частная (общая долевая собственность) | Запрещение регистрации | Не установлен |
| 58 | 55:36:070403:2178 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 97 | Частная | Ипотека | Срок действия с 25.10.2023 по 24.10.2027 |
| 59 | 55:36:070403:1925 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь угол улицы 9-я Северная, дом 61/200 | Частная | Запрещение регистрации | Не установлен |
| 60 | 55:36:070403:3008 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 96 | Частная | Запрещение регистрации, ипотека | Не установлен, срок действия с 24.08.2017 сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом |

3. Перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав Единого государственного реестра недвижимости, объекты капитального строительства, расположенные в границах территории,

в отношении которой заключается договор о комплексном развитии территории

|  | № п/п | Кадастровый номер объекта капительного строительства | Местоположение объекта капительного строительства | Наименование/ назначение | Форма собственности | Вид зарегистрированного обременения (ограничения) прав | Период обременения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 55:36:070403:7425 | Омская область, город Омск, улица 2-я Совхозная, дом 87 Б (55:36:070403:3876) | Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7426 |  | Квартира | Частная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7427 |  | Квартира | Частная (общая долевая) | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7428 |  | Квартира | Муниципальная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7429 |  | Квартира | Частная (общая долевая) | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7430 |  | Квартира | Частная | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7431 |  | Квартира | Муниципальная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7432 |  | Квартира | Частная (общая долевая) | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 55:36:070403:7445 | Омская область, город Омск, улица Совхозная, дом 101 А (55:36:070403:3892) | Квартира | Частная (общая долевая) | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7446 |  | Квартира | Частная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7447 |  | Квартира | Частная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7448 |  | Квартира | Частная (общая долевая) | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7449 |  | Квартира | Муниципальная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7450 |  | Квартира | Частная | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7451 |  | Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7452 |  | Квартира | Частная (общая долевая) | Арест | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7453 |  | Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7454 |  | Комната | Частная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:7455 |  | Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:8969 |  | Квартира | Снят с кадастрового учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:9521 |  | Комната | Частная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 55:36:070403:6012 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная, дом 151 Б (55:36:070403:5326) | Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:6013 |  | Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:6014 |  | Квартира | Частная (общая долевая) | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:6015 |  | Квартира | Частная (общая совместная) | Запрещение регистрации, ипотека в силу закона | Не установлен, с 24.07.2012 на срок 240 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:6016 |  | Квартира | Частная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:6017 |  | Квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:6018 |  | Квартира | Частная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:070403:6019 |  | Квартира | Частная (общая долевая) | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:120103:7850 |  | Комната | Частная (общая долевая) | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55:36:120103:7874 |  | Комната | Частная | Не зарегистрировано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 55:36:000000:113578 | Омская область, город Омск, городские, западные сети с17, с18 (инв. №№ 19065, 19107), с19, с20 (инв. №№ 19034, 19093, 19041, 19114), с40, с41 инв. № 19048), с49 (инв. № 19060,19076), с107, с108 (инв. № 19101), с109, с109, с110 (инв. № 19104), с1, с2 (инв. № 19059), с-9, с-10 (инв. №№ 19059, 19044, 19083), с29, с30 (инв. №№ 19110, 19034), с47, с48 (инв. № 19097, 19086, 11261), с-15, с-16 (инв. №№ 19083, 19044), с-15/с-101, с-16/с-102 (инв. №№ 19093, 11255), с-21, с-22 (инв. №№ 19061, 19079, 19051, 19064), с-45, с-46 (инв. № 19038), с-61, с-62 (инв. №№ 19064, 19035, 19062, 11257, 19054, 19080), с-63, с-64 (инв. №№ 19049, 19043, 19052), с-111, с-112 (инв. № 19105), с-113, с-114 (инв. №№ 19105, 19098), южные сети с-15, с-16 (инв. № 16029), с-63, с-64 (инв. № 16014), с-115 (инв. № 16008), с- 118, с-119 (инв. № 16002) | Линии электропередач (высоковольтная линия электропередачи ВЛ-110 кВ) | Частная | Аренда; прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | С 27.04.2009 по 28.03.2013, с 02.03.2009 по 20.05.2014, с 29.08.2008, с 08.10.2018 по 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 55:36:070403:10404 | Омская область, город Омск, от ТП-8693 по улице Осоавиахимовская, дом 93 до ТП-8694 по улице 9-я Северная, дом 171 А | Сооружения электроэнергетики (высоковольтная кабельная линия КЛ-10 кВ от ТП-8693 по улице Осоавиахимовская, дом 93 до ТП-8694 по улице 9-я Северная, дом 171 А) | Муниципальная | Аренда | С 19.06.2023 сроком на 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 55:36:000000:166793 | Омская область, город Омск, от ТП-8330 по улице 17-я Северная, дом 48 до ТП-8328 по улице Орджоникидзе, дом 173 (КЛ-10 кВ) | Сооружения электроэнергетики (КЛ-10 кВ) | Муниципальная | Аренда | С 19.06.2023 – 5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 55:36:000000:9711 | Омская область, город Омск, в створе улиц: Герцена, железнодорожный путь, 21-я Амурская, 27-я Северная | Тепловые сети (теплотрасса) | Частная | Ипотека | С 29.01.2019 по 25.12.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 55:36:000000:9712 | Омская область, город Омск, в створе улиц: Герцена, 27-я Северная, 24-я Северная | Коммуникационное, теплотрасса | Частная | Запрещение регистрации, ипотека | Срок не установлен, с 29.01.2019 по 25.12.2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 55:36:070401:22311 | Омская область, город Омск | Сооружения трубопроводного транспорта | Государственная | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 55:36:070403:4454 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 151 | Жилой дом | Частная (общая совместная) | Ипотека в силу закона | 09.02.2023 на 324 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 55:36:070403:5366 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 144 | Жилой дом | Частная (общая долевая) | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 55:36:070403:5351 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная, дом 149 | Жилой дом | Частная | Ипотека в силу закона | 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 55:36:040103:3752 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 132 | Жилой дом | Частная (общая совместная) | Ипотека в силу закона | С 04.06.2014 по 29.05.2039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 55:36:070403:9006 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 154 А | Жилой дом | Частная | Ипотека в силу закона | С 25.11.2020 по истечении 180 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 55:36:170209:4226 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 154 | Жилой дом | Частная | Ипотека в силу закона | С 25.11.2020 по истечении 180 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 55:36:000000:10922 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная угол улицы Герцена, дом 137/148 | Жилой дом | Частная | Ипотека в силу закона | С 25.10.2022 – 300 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 55:36:070403:4915 | Омская область, город Омск, улица 15-я Северная, дом 142 | Жилой дом | Частная | Ипотека в силу закона | С 19.11.2019 по истечении 240 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 55:36:000000:20804 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 176 | Жилой дом | Общая долевая | Арест | Срок не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 55:36:000000:20762 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 172 | Жилой дом | Общая долевая | Ипотека в силу закона | Срок действия с 23.06.2022 на 240 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 55:36:070403:3446 | Омская область, город Омск, улица Совхозная угол улицы 11-я Северная, дом 72/162 | Объект индивидуального жилищного строительства | Общая долевая | Запрещение регистрации | С 10.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 55:36:070403:5317 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 174 | Жилой дом | Общая долевая | Ипотека в силу закона | Срок действия с 28.02.2022 на 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 55:36:070403:4568 | Омская область, Омск, улица 9-я Северная, дом 171 А | Жилой дом | Собственность | Ипотека в силу закона | С 06.02.2024 – по истечении 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 55:36:070403:4857 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 173 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 02.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 55:36:000000:24615 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 184 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 26.09.2024, с 19.09.2024, с 02.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 55:36:000000:24585 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 148 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | С 21.03.2013 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 55:36:000000:24587 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 154 | Жилой дом | Собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 06.02.2018 120 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 55:36:000000:24513 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 164 | Жилой дом | Собственность | Запрещение регистрации | С 20.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 55:36:070403:4407 | Омская область, город Омск, улица 9-я Северная, дом 163 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 28.06.2024 с 25.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 55:36:070403:5061 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 143 | Жилой дом | Собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 08.04.2024 – по истечении 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 55:36:070403:3692 | Омская область, город Омск, 2-й Краснопахарский проезд, дом 5 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 13.06.2023 по истечении 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 55:36:070403:4447 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 165 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 10.10.2022 – 180 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 55:36:070403:10043 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 97 Б | Индивидуальный жилой дом | Общая совместная собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 15.09.2022. Срок возврата кредита – по истечении 288 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 55:36:070403:4847 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 211 | Жилой дом | Собственность | Запрещение регистрации | С 12.09.2023, с 13.01.2023, с 12.01.2023, с 23.09.2022, с 20.12.2021, с 23.07.2018, с 18.05.2021, с 12.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 55:36:070403:9751 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 211 А | Жилой дом | Собственность | Запрещение регистрации | С 12.09.2023, с 13.01.2023, с 12.01.2023, с 23.09.2022, с 20.12.2021, с 23.07.2018, с 18.05.2021, с 12.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 55:36:070403:9207 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 135 | Жилой дом | Общая совместная собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 05.08.2021 по истечении 180 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 55:36:070403:9752 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 135 А | Жилой дом | Общая совместная собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 05.08.2021 по истечении 180 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 55:36:070403:3386 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная угол улицы Герцена, дом 129/120 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 18.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 55:36:070403:3393 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная угол улицы Герцена, дом 132/124 | Жилой дом | Собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 25.06.2021 – 216 месяцев с даты предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 55:36:000000:20537 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 148 | Жилой дом | Собственность | Ипотека | Срок действия с 21.06.2024 по истечении 336 месяцев с даты фактического предоставления первой части кредита в рамках невозобновляемой кредитной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 55:36:070403:4132 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 153 | Индивидуальный жилой дом | Собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 12.08.2022 по истечении 300 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 55:36:040103:3895 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 114 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 18.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 55:36:070403:4768 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 140 | Жилой дом | Общая совместная собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 23.07.2013 – 180 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 55:36:040103:3846 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 118 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 20.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 55:36:070403:4624 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 146 | Жилой дом | Собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 21.11.2018 – 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 55:36:070403:5372 | Омская область, город Омск, улица 11-я Северная, дом 150 | Жилой дом | Общая совместная собственность | Запрещение регистрации | С 19.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ипотека в силу закона | Срок действия с 02.04.2021 по истечении 300 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 55:36:040103:3893 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 104 | Объект индивидуального жилищного строительства | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 16.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 55:36:040103:3717 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 102 А | Жилой дом | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 05.04.2022 по истечении 360 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 55:36:070403:9309 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 193 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Запрещение регистрации | С 16.09.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 55:36:070403:10810 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 238 | Индивидуальный жилой дом | Общая долевая собственность | Ипотека | Срок действия с 23.05.2023 по истечении 264 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 55:36:070403:3735 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная угол улицы Совхозной, дом 166/84 | Жилой дом | Собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 09.07.2019 по истечении 180 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 55:36:070403:9750 | Омская область, город Омск, улица 12-я Северная, дом 181 | Жилой дом | Общая долевая собственность | Ипотека в силу закона | Срок действия с 04.04.2022 – 240 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 55:36:070403:4548 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 174 | Жилой дом | Частная | Ипотека в силу закона | Срок действия с 21.12.2012 по 21.02.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 55:36:070403:4549 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 180 | Жилой дом | Частная (общая долевая собственность) | Ипотека в силу закона | Срок действия с 07.11.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 55:36:070403:5080 | Омская область, город Омск, улица 13-я Северная, дом 104 | Жилой дом | Частная (общая долевая собственность) | Ипотека в силу закона | Срок действия с 06.08.2013 до окончательного расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 55:36:000000:24570 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 149 | Жилой дом | Частная (общая долевая собственность) | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 55:36:000000:24535 | Омская область, город Омск, улица 10-я Северная, дом 143 | Индивидуальный жилой дом | Частная (общая долевая собственность) | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 55:36:070403:4749 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь, дом 97 | Жилой дом | Частная | Ипотека | Срок действия с 25.10.2023 по 24.10.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 55:36:000000:153747 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь угол улицы 10-я Северная, дом 71/186 | Жилой дом | Частная | Запрещение регистрации, прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 55:36:070403:3660 | Омская область, город Омск, улица Красный Пахарь угол улицы 9-я Северная, дом 61/200 | Жилой дом | Частная | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 55:36:070403:3492 | Омская область, город Омск, улица 8-я Северная, дом 236 | Жилой дом | Частная (общая долевая собственность) | Запрещение регистрации | Не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 55:36:070403:10517 | Омская область, город Омск, улица 14-я Северная угол улицы Герцена | Нежилое: баня | Частная | Ипотека в силу закона | Срок действия с 25.10.2022 по истечении 300 месяцев с даты фактического предоставления кредита |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 55:36:040103:4073 | Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 96 | Нежилое: магазин | Частная | Запрещение регистрации, ипотека, аренда | Не установлен, срок действия с 24.08.2017 сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом. Срок действия с 19.07.2016 по 19.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 9 к Договору о комплексном развитии территории жилой застройки от ___________ № _________ |
| --- | --- |

Примерная форма

отчетности по осуществляемым Застройщиком мероприятиям, предусмотренным Договором

| N | Наименование мероприятия Согласно Графику мероприятий | Срок реализации в соответствии с Графиком мероприятий | Фактический срок реализации | Обоснование причины отклонения от Графика мероприятий (при наличии просрочки) | Предложение по устранению причины отклонения от Графика мероприятий (при наличии просрочки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

| Застройщик (наименование, реквизиты уполномоченный представитель) | Подпись |
| --- | --- |