План по озеленению территории города Омска в 2018 году

| № п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем работ | В том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 3 квартал | 4 квартал |
| В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» |
| 1 | посадка деревьев в том числе: | шт. | 190 | 135 |  | 55 |
|  | с ЗКС* |  | 55 | 0 |  | 55 |
|  | с ОКС** |  | 135 | 135 |  | 0 |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 10 | 10 |  | 0 |
| 3 | снос деревьев | шт. | 282 | 282 |  | 0 |
| 4 | обрезка деревьев | шт. | 1415 | 989 | 0 | 426 |
| 5 | удаление порослевого возобновления | кв.м. | 1638 | 371 |  | 1267 |
| В рамках концепции развития территории города Омска согласно модели «Город – сад» |
| 1 | посадка деревьев в том числе: | шт. | 1161 | 534 | 264 | 363 |
|  | с ЗКС* |  | 610 | 106 | 184 | 320 |
|  | с ОКС** |  | 551 | 428 | 80 | 43 |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 5140 | 1409 |  | 3731 |
| 3 | снос деревьев | шт. | 161 | 161 |  |  |
| 4 | обрезка деревьев | шт. | 924 | 924 |  |  |
| 5 | удаление порослевого возобновления | кв.м. | 4303 | 4303 |  |  |
| В рамках работ по содержанию зеленых насаждений на территориях, находящихся на обслуживании БУ г. Омска «УДХБ» |
| 1 | посадка деревьев в том числе: | шт. | 1311 | 666 | 100 | 545 |
|  | с ЗКС* |  | 614 | 169 | 100 | 345 |
|  | посадка деревьев с ОКС** |  | 697 | 497 |  | 200 |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 500 |  |  | 500 |
| 3 | снос деревьев | шт. | 76 | 76 |  |  |
| 4 | обрезка деревьев | шт. | 1065 | 740 | 64 | 261 |
| 5 | удаление порослевого возобновления | кв.м. | 743 | 743 |  | 0 |
| Всего запланировано в рамках муниципального задания БУ г. Омска "УДХБ" в 2018 году |
| 1 | посадка деревьев в том числе: | шт. | 2662 | 1 335 | 364 | 963 |
|  | с ЗКС* |  | 1279 | 275 | 284 | 720 |
|  | посадка деревьев с ОКС** |  | 1383 | 1060 | 80 | 243 |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 5650 | 1419 | 0 | 4231 |
| 3 | снос деревьев | шт. | 519 | 519 | 0 | 0 |
| 4 | обрезка деревьев | шт. | 3404 | 2653 | 64 | 687 |
| 5 | удаление порослевого возобновления | кв.м. | 6684 | 5417 | 0 | 1267 |
| В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" |
| 1 | посадка деревьев в том числе: | шт. | 994 |  | 994 |  |
|  | с ЗКС* |  | 954 |  | 954 |  |
|  | посадка деревьев с ОКС** |  | 40 |  | 40 |  |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 2370 |  | 2370 |  |
| 3 | снос деревьев | шт. | 159 |  | 159 |  |
| 4 | обрезка деревьев | шт. | 54 |  | 54 |  |
| 5 | удаление порослевого возобновления | кв.м. | 237 |  | 237 |  |
| Учреждения социальной сферы |
| 1 | посадка деревьев в том числе: | шт. | 1194 | 314 | 880 |  |
|  | с ЗКС* |  | 5 | 5 |  |  |
|  | посадка деревьев с ОКС** |  | 1189 | 309 | 880 |  |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 1595 | 406 | 1189 |  |
| 3 | снос деревьев | шт. | 430 | 27 | 401 | 2 |
| 4 | обрезка деревьев | шт. | 45 | 28 |  | 17 |
| 5 | удаление порослевого возобновления | кв.м. | 460 | 450 | 10 |  |
| Прочие территории |
| 1 | посадка деревьев в том числе: | шт. | 1034 | 130 | 904 |  |
|  | с ЗКС* |  | 149 | 130 | 19 |  |
|  | посадка деревьев с ОКС** |  | 885 | 0 | 885 |  |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 4821 | 20 | 4801 |  |
| 3 | снос деревьев | шт. | 38 | 30 | 8 |  |
| 4 | обрезка деревьев | шт. | 210 | 120 | 90 |  |
| 5 | удаление порослевого возобновления | кв.м. | 0 |  |  |  |
| Всего запланировано по озеленению территории города Омска в 2018 году |
| 1 | посадка деревьев в том числе: | шт. | 5 884 | 1 779 | 3 142 | 963 |
|  | с ЗКС* |  | 2387 | 410 | 1257 | 720 |
|  | с ОКС** |  | 3497 | 1369 | 1885 | 243 |
| 2 | посадка кустарников | шт. | 14436 | 1845 | 8360 | 4231 |
| 3 | снос деревьев | шт. | 1146 | 576 | 568 | 2 |
| 4 | обрезка деревьев | шт. | 3713 | 2801 | 208 | 704 |
| 5 | удаление порослевого возобновления | кв.м. | 7381 | 5867 | 247 | 1267 |

В рамках приоритетного проекта "Безопасные качественные дороги"

| № | Наименование объекта | Адрес | Наименование работ | Объем работ | в том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Ул. Красный Путь | На участке от дома 2а по просп. Мира до ул. Институтской | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 25 |  |  | 25 |
|  |  | На участке от ул. Березовой до ул. 2-й Затонской | посадка деревьев с ОКС, шт. | 82 | 82 |  |  |
|  |  | На участке от ул. Интернациональной до ул. Кемеровской | Посадка кустарников, шт. | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 8 | 8 |  |  |
| 2 | Просп. К. Маркса | На участке от ул. Маяковского до Омского государственного цирка | посадка деревьев с ОКС, шт. | 34 | 34 |  |  |
|  |  | На участке от ул. Лермонтова до бульвара Победы | обрезка деревьев, шт. | 150 | 150 |  |  |
| 3 | Ул. Бульварная | На пересечении с ул. М. Жукова | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 30 |  |  | 30 |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 16 | 16 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 13 | 13 |  |  |
| 4 | Ул. 60 лет Победы | На участке от ул. Транссибирской до транспортной развязки Ленинградского моста | обрезка деревьев, шт. | 30 |  |  | 30 |
| 5 | Ул. Димитрова | на участке от ул. 12-го Декабря до ул. Граничной | обрезка деревьев, шт. | 45 |  |  | 45 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 175 | 75 |  | 100 |
| 6 | Ул. 13-я Комсомольская | На участке от ул. Леонова до Черлакского тракта | обрезка деревьев, шт. | 40 |  |  | 40 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 205 |  |  | 205 |
| 7 | Просп. Менделеева | На участке от ул. Химиков до ул. Заозерной | обрезка деревьев, шт. | 102 | 102 |  |  |
| 8 | Ул. Л. Чайкиной | На участке от ул. Б. Хмельницкого до просп. Космического | обрезка деревьев, шт. | 190 | 166 |  | 24 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 70 | 70 |  |  |
| 9 | Ул. 3-я Молодежная | На участке от окружной дороги до ул. 4-й Транспортной | Посадка деревьев с ОКС, шт. | 19 | 19 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 354 | 354 |  |  |
| 10 | Ул. 20 лет РККА | На участке от ул. Куйбышева до ул. Лескова | снос деревьев, шт. | 14 | 14 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 238 | 104 |  | 134 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 500 | 38 |  | 462 |
| 11 | Ул. Октябрьская | На участке от ул. Орджоникидзе до ул. Госпитальной | снос деревьев, шт. | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 25 | 25 |  |  |
| 12 | Ул. Красный пахарь | На участке от ул. 7-й Северной до ул. 24-й Северной | Снос деревьев, шт. | 235 | 235 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 125 |  |  | 125 |
| 13 | Ул. Декабристов | На участке от ул. 10 лет Октября до ул. Масленникова | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 75 |  |  | 75 |
| 14 | Ул. 10-я Ремесленная | На участке от ул. Арктической до ул. Барнаульской | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 13 |  |  | 13 |
| 15 | Ул. Багратиона | На участке от ул. Челюскинцев до ул. 21-й Амурской | обрезка деревьев, шт. | 67 |  |  | 67 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 249 |  |  | 249 |
| 16 | Ул. 36-я Северная | На участке от ул. Герцена до ул. Орджоникидзе | снос деревьев, шт. | 1 | 1 |  |  |
| 17 | Просп. Комарова | На участке от ул. Туполева до ул. Лукашевича | снос деревьев, шт. | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 39 | 28 |  | 11 |
| 18 | Ул. Семиреченская | На участке от ул. Мельничной до ул. Новостройка | обрезка деревьев, шт. | 142 | 67 |  | 75 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 38 |  |  | 38 |
| Итого в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» |
|  |  | в том числе | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | посадка кустарников, шт. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 1 415,00 | 989,00 | 0,00 | 426,00 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 1 638,00 | 371,00 | 0,00 | 1 267,00 |

В рамках концепции развития территории города Омска согласно модели «Город – сад»

| № | Наименование объекта | Адрес | Наименование работ | Объем работ | в том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Ул. Красный путь (сквер) | сквер | посадка деревьев с ОКС, шт. | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Ул. Конева | На участке от здания 85 до поворота на ТЦ «Мега», разделительная полоса от бульвара Архитекторов до дома 1/1 по ул. Волгоградской | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 100 | 44 |  | 56 |
| 3 | Ул. Конева | На участке от ООТ «Конева» до просп. Комарова (нечетная сторона) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 282 | 282 |  |  |
|  |  | На участке от проезда к ТЦ «Континент» до пешеходной зоны 12-го микрорайона (разделительная полоса) | посадка кустарников, шт. | 3731 |  |  | 3731 |
| 4 | Ул. Конева | Территория у дома 32 корп. 1 по ул. Конева | посадка деревьев с ОКС, шт. | 25 |  |  | 25 |
| 5 | Придорожная полоса по ул. Б. Хмельницкого | На участке от ул. 20 лет РККА до ул. 4-й Транспортной (по четной стороне) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 21 | 21 |  |  |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 124 | 124 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 355 | 355 |  |  |
| 6 | Ул. 70 лет Октября | На участке от ул. Конева до проезда к ТЦ Континент (четная сторона) | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 45 |  |  | 45 |
| 7 | Придорожная полоса по просп. Культуры | На участке от ул. Малунцева до ул. ХХ Партсъезда | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 75 |  | 75 |  |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 80 |  | 80 |  |
|  |  |  | Снос деревьев, шт. | 120 | 120 |  |  |
| 8 | Транспортная развязка Ленинградского моста | Транспортная развязка Ленинградского моста | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 119 |  | 109 | 10 |
| 9 | Сквер дружбы народов | Ул. Красный Путь, дом 68 | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 20 | 3 |  | 17 |
|  |  |  | Посадка деревьев с ОКС, шт. | 43 | 43 |  |  |
|  |  |  | Посадка кустарников, шт. | 38 | 38 |  |  |
| 10 | Ул. Заозерная | Транспортная развязка у моста им. 60 лет ВЛКСМ | посадка деревьев с ОКС, шт. | 18 |  |  | 18 |
|  |  | На участке от просп. Мира до просп. Королева | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 800 | 800 |  |  |
| 11 | Территория 10-го микрорайона Кировского административного округа города Омска | В границах д. 5 и 3/8 по бульв. Архитекторов (3-я очередь) | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 122 |  |  | 122 |
| 12 | Бульвар по ул. Б. Хмельницкого | На участке от ул. 3-й Транспортной до ул. 4-й Транспортой | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 30 |  |  | 30 |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 2300 | 2300 |  |  |
| 13 | Просп. Космический | просп. Космический | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 40 |  |  | 40 |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 203 | 203 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 628 | 628 |  |  |
| 14 | Ул. Гагарина | На участке от ул. К.Либкнехта до ул. Гусарова | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 12 | 12 |  |  |
|  |  |  | посадка кустарников, шт. | 168 | 168 |  |  |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 20 | 20 |  |  |
| 15 | Черлакский тракт от поста ГАИ до стелы «Город Омск» | Черлакский тракт от поста ГАИ до стелы «Город Омск» | снос деревьев, шт. | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 325 | 325 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 150 | 150 |  |  |
| 16 | Сквер «Юбилейный» | Сквер «Юбилейный» | обрезка деревьев, шт. | 10 | 10 |  |  |
| 17 | Ул. Кирова | На участке от ул. Б. Хмельницкого до ул. 31-й Рабочей | обрезка деревьев, шт. | 242 | 242 |  |  |
|  |  |  | Удаление порослевого возобновления, кв.м. | 70 | 70 |  |  |
| 18 | ул. Ленина | на участке Любинского проспекта | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | посадка кустарников, шт. | 1203 | 1203 |  |  |
| Итого в рамках концепции развития территории города Омска согласно модели «Город – сад», руб. |
|  |  | в том числе | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 610 | 106 | 184 | 320 |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 551 | 428 | 80 | 43 |
|  |  |  | посадка кустарников, шт. | 5 140 | 1 409 | 0 | 3 731 |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 161 | 161 | 0 | 0 |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 924 | 924 | 0 | 0 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 4 303 | 4 303 | 0 | 0 |

В рамках работ по содержанию зеленых насаждений на территориях, находящихся на обслуживании 
БУ г. Омска «УДХБ»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Наименование работ | Объем работ | В том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Придорожная полоса по ул. Масленикова | Ул. Масленикова на участке от ул. Шебалдина до ул. 25-й Линии (по нечетной стороне) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 91 | 91 |  |  |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 32 | 32 |  |  |
|  |  |  | Удаление порослевого возобновления, кв.м. | 14 | 14 |  |  |
| 2 | Сибирский проспект | Сибирский проспект на участке от дома 2 до дома 14 | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 42 |  |  | 42 |
| 3 | Сквер "Площадь звезды" | Ул. 1-я Марьяновская, дома 2-26 | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 36 | 36 |  |  |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 124 | 124 |  |  |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 24 | 24 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 26 | 26 |  |  |
| 4 | Ул. 25 лет Октября | Ул. 25 лет Октября, дома 11, 13 | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 70 |  |  | 70 |
| 5 | Ул. 25 лет Октября | Поворот на Иртышскую набережную | посадка деревьев с ОКС, шт. | 15 | 15 |  |  |
| 6 | Иртышская набережная | От ул. Рождественского до бульвара Победы (вдоль домов) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 25 | 25 |  |  |
| 7 | Набережная Тухачевского | От ул. Таубе до ул. И. Алексеева | посадка деревьев с ОКС, шт. | 40 | 40 |  |  |
| 8 | Ул. Перелета | От гостиницы "Молодежная" до ООТ "Путилова" (нечетная сторона) | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 68 | 68 |  |  |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 49 | 49 |  |  |
| 9 | Ул. Масленикова | От ул. Ленина до просп. К. Маркса | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 10 |  |  | 10 |
| 10 | Ул. 10 лет Октября | На пересечении с ул. Степной | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 9 | 9 |  |  |
| 11 | Ул. 6-я Станционная | На пересечении с ул. Новокирпичной | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 18 |  |  | 18 |
| 12 | Ул. Жукова | от ул. Омской до ул. Бульварной | посадка деревьев с ОКС, шт. | 105 | 105 |  |  |
| 13 | Ул. Гусарова | На пересечении с ул. Булатова | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 35 |  |  | 35 |
| 14 | Сквер по ул. Герцена | У администрации Центрального административного округа города Омска | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 40 |  |  | 40 |
| 15 | Ул. Лермонтова | От ул. Маршала Жукова до ул. Декабристов | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 0 |  |  |  |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 26 | 26 |  |  |
| 16 | Ул. Алтайская | На пересечении с ул. XXII Партсъезда | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 30 |  |  | 30 |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 21 | 21 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 66 | 66 |  |  |
| 17 | Ул. Перелета | На участке от ул. Крупской до ул. Степанца | снос деревьев, шт. | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 16 | 16 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 160 | 160 |  |  |
| 18 | Ул. 6-я Станционная | на участке от д. 31 до ул. Новокирпичной | обрезка деревьев, шт. | 53 |  |  | 53 |
| 19 | Ул. Химиков | от просп. Мира до ул. Магистральной | Посадка деревьев с ЗКС, шт. | 35 | 35 |  |  |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 13 | 13 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 64 |  | 64 |  |
| 20 | Ул. Машиностроительная | на участке от ул. Новокирпичной до ул. Моторной | обрезка деревьев, шт. | 44 |  |  | 44 |
| 21 | Ул. Воровского | на участке от ул. 1-й Трамвайной до мемориально-парковой зоны | обрезка деревьев, шт. | 20 |  |  | 20 |
| 22 | Ул. Рождественского |  | обрезка деревьев, шт. | 15 |  |  | 15 |
| 23 | Ул. Кучерявенко |  | обрезка деревьев, шт. | 10 | 10 |  |  |
| 24 | ул. 6-я Линия | д. 167 на участке от ул.1-й Транспортной до ул. 3-й Транспортной | обрезка деревьев, шт. | 41 | 41 |  |  |
| 25 | Микрорайон "Крутая горка" | ул. Российская, на участке от д. 2 до д. 17 | снос деревьев, шт. | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 25 | 2 |  | 23 |
| 26 | Ул. Л. Чайкиной, д. 1 | у доски почета | снос деревьев, шт. | 7 | 7 |  |  |
| 27 | Ул. 75 Гвардейской бригады, д.16А | детская площадка | снос деревьев, шт. | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 98 | 98 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 73 | 73 |  |  |
| 28 | Ул. 50 лет ВЛКСМ |  | снос деревьев, шт. | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 438 | 438 |  |  |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 430 | 430 |  |  |
| 29 | Ул. 50 лет ВЛКСМ | д. 7б (БОУ г.Омска "СОШ №41") | снос деревьев, шт. | 12 | 12 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 25 | 25 |  |  |
| 30 | Камерный переулок | вдоль д. 46-48, 49-50 | снос деревьев, шт. | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 15 | 9 |  | 6 |
| 31 | Ул. Романенко | на участке от ул. 50 лет ВЛКСМ до просп. Космического | обрезка деревьев, шт. | 70 |  |  | 70 |
| 32 | Ул. Фугенфирова | на участке от ул. Дианова до бульв. Космонавтов | снос деревьев, шт. | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 22 | 22 |  |  |
| 33 | Ул. Маяковского | на участке от ул. Куйбышева до ул. Б.Хмельницкого | обрезка деревьев, шт. | 30 |  |  | 30 |
| 34 | Иртышская набережная | со стороны реки | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 200 |  | 100 | 100 |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 200 |  |  | 200 |
|  |  |  | посадка кустарников, шт. | 500 |  |  | 500 |
| Итого в рамках работ по содержанию зеленых насаждений на территориях, находящихся на обслуживании БУ г. Омска "УДХБ" |
|  |  | в том числе | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 614 | 169 | 100 | 345 |
|  |  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 697 | 497 | 0 | 200 |
|  |  |  | посадка кустарников, шт. | 500 | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  | снос деревьев, шт. | 76 | 70 | 0 | 0 |
|  |  |  | обрезка деревьев, шт. | 1065 | 740 | 64 | 261 |
|  |  |  | удаление порослевого возобновления, кв.м. | 743 | 743 | 0 | 0 |

План  мероприятий

по посадкам деревьев, кустарников и реконструкции зеленых насаждений в рамках работ по содержанию территорий учреждений социальной сферы, предприятий, придомовых территорий

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Объем работ | В том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие | 3 квартал | 4 квартал |
| Учреждения социальной сферы |
| 1 | Детские школы искусств | посадка деревьев с ЗКС, шт. | - |  |  |  |
|  | (5 объектов) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 14 |  | 14 |  |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 2 |  | 2 |  |
|  |  | снос деревьев, шт. | 5 |  | 5 |  |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | - |  |  |  |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | - |  |  |  |
| 2 | Учреждения культуры | посадка деревьев с ЗКС, шт. | - |  |  |  |
|  | (4 объекта) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 33 |  | 33 |  |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 35 |  | 35 |  |
|  |  | снос деревьев, шт. | - |  |  |  |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | - |  |  |  |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Муниципальные парки | посадка деревьев с ЗКС, шт. | - |  |  |  |
|  | (4 объекта) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 230 | 69 | 161 |  |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 272 | 25 | 247 |  |
|  |  | снос деревьев, шт. | 305 |  | 305 |  |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | - |  |  |  |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | - |  |  |  |
| 4 | Учреждения физической | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 5 | 5 |  |  |
|  | культуры и спорта (15 объектов) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 485 | 123 | 362 |  |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 570 | 37 | 533 |  |
|  |  | снос деревьев, шт. | 120 | 27 | 91 | 2 |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | 45 | 28 |  | 17 |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | 450 | 450 |  |  |
| 5 | Образовательные учреждения | посадка деревьев с ЗКС, шт. | - |  |  |  |
|  | (49 объектов) | посадка деревьев с ОКС, шт. | 427 | 117 | 310 |  |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 716 | 344 | 372 |  |
|  |  | снос деревьев, шт. | - |  |  |  |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | - |  |  |  |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | - |  |  |  |
|  | Итого по учреждениям социальной сферы | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 5 | 5 | - | - |
|  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 1189 | 309 | 880 | 0 |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 1595 | 406 | 1189 | 0 |
|  |  | снос деревьев, шт. | 430 | 27 | 401 | 2 |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | 45 | 28 | 0 | 17 |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | 460 | 450 | 10 | 0 |
| Прочие территории |
| 1 | Предприятия (по информации | посадка деревьев с ЗКС, шт. | - |  |  |  |
|  | администраций Советского и | посадка деревьев с ОКС, шт. | 213 |  | 213 |  |
|  | Кировского административных | посадка кустарников, шт. | 365 |  | 365 |  |
|  | округов города Омска) | снос деревьев, шт. | 3 |  | 3 |  |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | 20 |  | 20 |  |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | - |  |  |  |
| 2 | Придомовые территории (по информации администраций Советского, Кировского и Центрального административных округов города Омска) | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 130 | 130 |  |  |
|  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 672 | 0 | 672 |  |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 1722 | 20 | 1702 |  |
|  |  | снос деревьев, шт. | 35 | 30 | 5 |  |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | 190 | 120 | 70 |  |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | - |  |  |  |
| 3 | В рамках проекта «Благоустройство улицы Ленина на участке от Юбилейного моста до Ленинградской площади в городе Омске» | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 19 |  | 19 |  |
|  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | - |  |  |  |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 2734 |  | 2734 |  |
|  |  | снос деревьев, шт. | - |  |  |  |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | - |  |  |  |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | - |  |  |  |
|  | Итого по прочим территориям | посадка деревьев с ЗКС, шт. | 149 | 130 | 19 | 0 |
|  |  | посадка деревьев с ОКС, шт. | 885 | 0 | 885 | 0 |
|  |  | посадка кустарников, шт. | 4821 | 20 | 4801 | 0 |
|  |  | снос деревьев, шт. | 38 | 30 | 8 | 0 |
|  |  | обрезка деревьев, шт. | 210 | 120 | 90 | 0 |
|  |  | удаление порослевого возобновления, кв. м | - | - | - | - |