РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 25 июня 2024 года № 145-р

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Омска 
от 6 июля 2023 года № 191-р

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:

1. Внести в распоряжение Администрации города Омска от 6 июля 
2023 года № 191-р «О создании муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Омска» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:

«О реконструкции муниципальной системы оповещения населения 
города Омска»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Провести реконструкцию муниципальной системы оповещения населения города Омска (далее – МСОН).»;

3) в пункте 2:

- в подпункте 1 слова «по созданию МАСЦО» заменить словами 
«по реконструкции МСОН»;

- подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) индикаторы достижения цели реконструкции (показатели непосредственного результата работы) МСОН согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.»;

4) приложение № 1 «Основные мероприятия по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Омска» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению;

5) название приложения № 2 «Индикаторы достижения цели создания (показатели непосредственного результата работы) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
города Омска» изложить в следующей редакции:

«Индикаторы достижения цели реконструкции (показатели непосредственного результата работы) муниципальной системы оповещения населения города Омска».

2. Департаменту информационной политики Администрации 
города Омска официально опубликовать настоящее распоряжение 
и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности

Мэра города Омска							              Е.В. Фомин

# Приложение

к распоряжению Администрации города Омска

от 25 июня 2024 года № 145-р

«Приложение № 1

к распоряжению Администрации города Омска

от 6 июля 2023 года № 191-р

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по реконструкции муниципальной системы

оповещения населения города Омска

Цель реконструкции муниципальной системы оповещения населения города Омска (далее – МСОН): доведение 
до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих 
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Задачи МСОН: создание программно-аппаратных комплексов оповещения на базе цифрового оборудования, сопрягаемых с системами мониторинга и прогнозирования опасных природных явлений и техногенных процессов, для доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Заказчик работ по реконструкции МСОН: заказчиком работ является управление делами Администрации 
города Омска, координатор работ по реконструкции МСОН – департамент общественной безопасности Администрации города Омска. Проведение работ по реконструкции МСОН финансируется из бюджета города Омска.

| № этапа | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное структурное подразделение | Объем финансирования мероприятий (млн. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Разработка плана мероприятий по реконструкции МСОН, технического задания на реконструкцию МСОН, проектно-технической документации на реконструкцию МСОН | 2023 год | Департамент общественной безопасности Администрации города Омска (далее – ДОБ), управление делами Администрации города Омска (далее – УД) | Бюджет города Омска | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Установка технических средств оповещения; проведение работ, предусмотренных проектно-технической документацией на реконструкцию МСОН; осуществление подключения МСОН к сетям операторов связи, ввод адресов направлений оповещения и взаимодействия в базу данных технических средств оповещения МСОН и комплексная наладка программного обеспечения МСОН и технических средств оповещения, включая средства защиты информации; проведение обучения правилам эксплуатации допускаемых к эксплуатации технических средств оповещения дежурно-диспетчерского и технического персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, и органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2024 – 2028 годы | ДОБ, УД | Бюджет города Омска | 250,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 3 | Проведение испытаний и осуществление ввода МСОН в эксплуатацию | 2028 год | ДОБ, УД |  | - | - | - | - | - | - | - | » |