РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 14 августа 2024года № 186-р

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного

жилищного фонда города Омска, занимаемых инвалидами и семьями,

имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых расположены указанные жилые помещения,

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения

условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда города Омска, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее распоряжение
и разместить его на официальном сайте Администрации города Омска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Омска                                                                                  С.Н. Шелест

- Приложение

- к распоряжению Администрации города Омска

от 14 августа 2024года № 186-р

ПЛАН

мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих

в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда

города Омска, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими

детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания,

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых

расположены указанные жилые помещения,

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения

условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие обращений в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда города Омска, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания (далее – жилые помещения инвалидов), и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения (далее – многоквартирные дома, в которых проживают инвалиды), в целях оценки приспособления жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лиц, проживающих в таких помещениях (далее – муниципальная комиссия) | Муниципальная комиссия | Постоянно |
| 2 | Проведение обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в том числе: | Муниципальная комиссия | По мере поступления обращений |
| 2.1 | Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы) | Муниципальная комиссия | В день проведения обследования |
| 2.2 | Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | Муниципальная комиссия | В день проведения обследования |
| 2.3 | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид | Муниципальная комиссия | В день проведения обследования |
| 2.4 | Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | Муниципальная комиссия | В день проведения обследования |
| 2.5 | Организация проведения дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания | Муниципальная комиссия | По мере необходимости |
| 2.6 | Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий доступности для инвалида | Муниципальная комиссия | В день проведения обследования |
| 3 | Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования) | Муниципальная комиссия | Не позднее 15 дней после проведения обследования |
| 4 | Проведение расчета потребности в финансовых ресурсах, необходимых на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, исходя из указанных в акте обследования мероприятий* | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска | Не позднее 30 дней после оформления акта обследования |
| 5 | Проведение расчета потребности в финансовых ресурсах, необходимых на приобретение нового жилого помещения, приспособленного с учетом потребностей инвалида и равнозначного по общей площади и месторасположению помещению, в котором проживает инвалид* | Департамент жилищной политики Администрации города Омска | Не позднее 30 дней после оформления акта обследования |
| 6 | Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида* | Муниципальная комиссия | Не позднее 60 дней после оформления акта обследования |
| 7 | Вынесение заключения о возможности (об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Муниципальная комиссия | Не позднее 60 дней после оформления акта обследования |

- * – мероприятия осуществляются в случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

__________________________