ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 1 июля 2024 года № 533-п

Об итогах отопительного периода 2023 – 2024 годов и подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе

в зимний период 2024 – 2025 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период                          2024 – 2025 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2023 – 2024 годов (приложение № 1).

2. Администрациям административных округов города Омска до 5 июля 2024 года создать окружные штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду                         2024 – 2025 годов.

3. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим управление жилищным фондом города Омска (далее – управляющие организации):

1) обеспечить подготовку к работе в зимний период 2024 – 2025 годов систем отопления жилых домов до 1 сентября 2024 года, полную готовность объектов жилищного фонда города Омска до 15 сентября 2024 года                                в соответствии с графиком обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска к работе в зимних условиях 2024 – 2025 годов (приложение № 2);

2) организовать проведение разъяснительной работы с населением                       о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию, воду при установке общедомовых приборов учета.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих энергоснабжение объектов муниципальной собственности города Омска:

1) подготовить энергетическое оборудование к несению нагрузки энергоснабжения в срок до 15 сентября 2024 года;

2) продолжить работу и принять необходимые меры                                           по энергоресурсосбережению на объектах производства и передачи тепло-, водоснабжения с учетом норм правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенных Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Рекомендовать руководителям организаций, оказывающих услуги                    в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить подготовку персонала для работы в осенне-зимний период 2024 – 2025 годов.

6. Структурным подразделениям Администрации города Омска обеспечить выполнение мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к работе в зимний период 2024 – 2025 годов.

7. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска обеспечить контроль за созданием резервных запасов топлива                                    для прохождения максимальных нагрузок.

8. Администрациям административных округов города Омска до 2 июля 2024 года создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей на территории города Омска.

9. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска 
до 17 июля 2024 года создать комиссию по проверке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
на территории города Омска.

10. Распорядителям бюджетных средств бюджета города Омска обеспечивать своевременную оплату услуг энергоснабжающих организаций.

11. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить                  его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Мэр города Омска                                                                                  С.Н. Шелест

# Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 1 июля 2024 года № 533-п

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2023 – 2024 годов

Подготовка предприятий, обслуживающих инженерную инфраструктуру города Омска, проводилась в соответствии с планами ресурсоснабжающих 
и обслуживающих организаций, призванными обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства города Омска в отопительный период 2023 – 2024 годов.

Ход подготовки к отопительному периоду координировался и контролировался Администрацией города Омска, что обеспечило должный уровень реализации запланированных мероприятий и, соответственно, устойчивую работу систем жизнеобеспечения города Омска в отопительный период 2023 – 2024 годов.

В соответствии с пунктом 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», установлены следующие сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду: для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября, для муниципальных образований – не позднее 15 ноября.

Администрацией города Омска 15 ноября 2023 года получен паспорт готовности к отопительному периоду. Восьмой год подряд паспорт готовности 
к отопительному периоду получен в надлежащий срок.

Ресурсоснабжающими организациями подготовлены 64 теплоисточника, 
более 1,3 тыс. км тепловых сетей, заменено 11,5 км тепловых сетей, подготовлено 1,9 тыс. км водопроводных сетей, 1,3 тыс. км канализационных сетей, заменено 3,5 км водопроводных сетей, выполнены работы по освидетельствованию и диагностированию сосудов сжиженного газа, приборному обследованию газопроводов низкого давления, текущему ремонту запорной арматуры.

Согласно постановлению Администрации города Омска 
от 25 сентября 2023 года № 827-п «О начале отопительного периода 
2023 – 2024 годов» отопительный период начат с 26 сентября 2023 года.

Теплоснабжающие организации обеспечили подачу тепловой энергии в первую очередь в образовательные организации: дошкольные, общеобразовательные, специальные (коррекционные), для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительного образования; медицинские организации; дома-интернаты для престарелых и инвалидов; многоквартирные дома, оборудованные общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Все объекты жилищного фонда и социальные объекты города Омска были обеспечены тепловой энергией своевременно.

Вместе с тем с начала отопительного периода 2023 – 2024 годов внештатные ситуации, связанные со снижением параметров теплоносителя, зафиксированы в декабре 2023 года на ТЭЦ-5, ТЭЦ-3 Акционерного общества «ТГК № 11».

Администрацией города Омска совместно с Акционерным обществом «ТГК № 11», Акционерным обществом «Омск РТС», управляющими организациями, на обслуживании которых находятся многоквартирные дома, теплоснабжение которых осуществляется от ТЭЦ-5, ТЭЦ-3, организована работа по наладке гидравлических режимов тепловых сетей и регулировке внутридомовых отопительных систем многоквартирных домов, приняты все необходимые меры в целях недопущения размораживания объектов.

Кроме того, осуществлялся ежедневный мониторинг параметров температурного режима в подведомственных учреждениях социальной сферы профильными департаментами Администрации города Омска

Постановлением Администрации города Омска от 8 мая 2024 года 
№ 361-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончания отопительного периода 2023 – 2024 годов» отопительный период в городе Омске завершен 13 мая 2024 года. Продолжительность отопительного периода 2023 – 2024 годов составила 231 день при средней многолетней продолжительности 221 день.

Указанным постановлением ресурсоснабжающим организациям города Омска утверждены графики остановок теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2024 года для выполнения работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду.

В целях подготовки жилищно-коммунального комплекса города Омска 
к отопительному периоду 2024 – 2025 годов в летнее время ресурсоснабжающими организациями планируется выполнить подготовку 64 теплоисточников, из них 28 котельных Акционерного общества «Тепловая компания», 1426,55 км в двухтрубном исчислении тепловых сетей, из них 
Акционерное общество «Тепловая компания» – 1008 км, Акционерное общество «Омск РТС» – 270,84 км, ООО «Теплогенерирующий комплекс» – 82,90 км, прочие организации – 64,81 км, замену 26,86 км тепловых сетей, из них Акционерное общество «Тепловая компания» – 22,25 км, Акционерное общество «Омск РТС» – 1,84 км, ООО «Теплогенерирующий комплекс» – 1,30 км, прочие организации – 1,47 км, тепловых узлов и внутридомовых инженерных коммуникаций в 5770 многоквартирных домах, подготовка электрических и газовых сетей и сооружений, 1900 км сетей водоснабжения и 1300 км сетей водоотведения. Данные работы уже ведутся и продлятся до сентября 2024 года.

Финансовые средства на подготовку к отопительному периоду 
2024 – 2025 годов заложены в инвестиционных программах предприятий, обслуживающих инженерную инфраструктуру города Омска.

Реализация данных мероприятий направлена на получение паспорта готовности к отопительному периоду и безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода в городе Омске.

_______________

# Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 1 июля 2024 года № 533-п

ГРАФИК

обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска

к работе в зимних условиях 2024 – 2025 годов

| № п/п | Наименование административного округа | Всего домов | июнь | июль | август | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 30 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 31 | 1 – 15 |
| 1 | Кировский | 1024 | 134 | 261 | 416 | 565 | 687 | 806 | 898 | 945 | 991 | 1024 |
| 2 | Ленинский | 869 | 44 | 115 | 253 | 392 | 479 | 557 | 687 | 774 | 826 | 869 |
| 3 | Октябрьский | 937 | 0 | 48 | 144 | 260 | 385 | 577 | 671 | 721 | 810 | 937 |
| 4 | Советский | 1426 | 140 | 280 | 425 | 565 | 705 | 850 | 990 | 1130 | 1270 | 1426 |
| 5 | Центральный | 1514 | 91 | 155 | 299 | 440 | 682 | 792 | 1212 | 1396 | 1488 | 1514 |
| Всего: | 5770 | 409 | 859 | 1537 | 2222 | 2938 | 3562 | 4458 | 4966 | 5385 | 5770 |