ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 17 июля 2025 года № 568-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска

от 5 октября 2017 года № 1099-п

Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом города Омска, постановлением Администрации города Омска от 2 августа 2013 года № 864-п 
«Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Омска, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Омска», постановляю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа города Омска «Формирование комфортной городской среды» к постановлению Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» следующие изменения:

1) Паспорт муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) раздел 4.1 «Объем и источники финансирования муниципальной программы на 2018 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) абзац двенадцатый раздела 6 «Система управления реализацией муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Участниками подпрограммы 3 «Чистый и уютный город» являются департамент строительства Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, департамент архитектуры 
и градостроительства Администрации города Омска.»;

4) в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:

- в абзаце первом цифры «2694170185,64» заменить цифрами «2334850506,88»;

- в абзаце втором цифры «278455028,60» заменить цифрами «236428622,17»;

- абзац девятый исключить;

- в абзаце пятнадцатом цифры «2211151933,47» заменить цифрами «1911574645,08»;

- абзац двадцать второй исключить;

- в абзаце тридцатом цифры «119280139,08» заменить цифрами «101564155,14»;

- абзац тридцать шестой исключить;

5) в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий»:

- в абзаце первом цифры «5131196731,34» заменить цифрами «5048009631,29»;

- в абзаце втором цифры «1036638102,00» заменить цифрами «1053028290,34»;

- в абзаце десятом цифры «133490904,44» заменить цифрами «149881092,78»;

- в абзаце шестнадцатом цифры «128394613,67» заменить цифрами «126403067,90»;

- абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«2025 год – 4000000,00 руб.;»;

- в абзаце тридцатом цифры «3955166140,64» заменить цифрами «3857580398,02»;

- абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

«2025 год – 196000000,00 руб.;»;

6) в подпрограмме 3 «Чистый и уютный город»:

а) в разделе 5 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения»:

- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«- оценку приживаемости зеленых насаждений, высаженных 
БУ г. Омска «УДХБ»;»;

- в таблице «Методика расчетов целевых индикаторов подпрограммы»:
дополнить строкой 5.5 следующего содержания:

«

»;

| 5.5 | Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов | Единица | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества разработанных технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов в отчетном периоде по данным департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска |
| --- | --- | --- | --- |

дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

«

| 9.1 | Оценка приживаемости зеленых насаждений, высаженных бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» | Процент | Значение целевого индикатора определяется по удельному весу прижившихся в отчетном периоде деревьев, высаженных БУ г. Омска «УДХБ» в периоде, предшествующем отчетному периоду, на основании Отчета о приживаемости деревьев, высаженных в рамках муниципального задания БУ г. Омска «УДХБ» »; |
| --- | --- | --- | --- |

б) в разделе 6 «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

- в абзаце первом цифры «18951559533,22» заменить цифрами «19557845087,91»;

- в абзаце втором цифры «10290877760,07» заменить цифрами «10578533107,85»;

- в абзаце девятом цифры «1029591571,95» заменить цифрами «1317246919,73»;

- в абзаце пятнадцатом цифры «1527119337,15» заменить цифрами «1533491944,06»;

- в абзаце двадцать втором цифры «28570630,80» заменить цифрами «34943237,71»;

- в абзаце двадцать восьмом цифры «7133127166,00» заменить цифрами «7445384766,00»;

- после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания:

«2025 год – 312257600,00 руб.;»;

в) абзацы второй, третий раздела 7 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Участниками подпрограммы являются департамент строительства Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.

Взаимодействие между ответственным исполнителем подпрограммы 
и ее участниками осуществляется в соответствии с разделом 6 «Система управления реализацией муниципальной программы».»;

7) в подпрограмме 4 «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки»:

а) в графе «Единица измерения» строки 3 таблицы «Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы» раздела 5 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения» слово «Объект» заменить словом «Единица»;

б) в разделе 6 «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

- в абзаце первом цифры «1320684095,04» заменить цифрами «1301773982,68»;

- в абзаце шестом цифры «170000000,00» заменить цифрами «151089887,64»;

8) в подпрограмме 5 «Развитие похоронного дела»:

а) в разделе 3 «Задачи подпрограммы»:

- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;

- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

«3) транспортировка тел умерших.

В рамках решения данной задачи планируется выполнение работ
по транспортировке тел (останков тел) умерших или погибших, не имеющих внешних признаков насильственной смерти, на территории города Омска.»;

б) в разделе 5 «Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов их выполнения»:

- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение задачи «Транспортировка тел умерших» подпрограммы обеспечивается реализацией мероприятия «Транспортировка тел (останков тел) умерших или погибших, не имеющих внешних признаков насильственной смерти, на территории города Омска», которое включает работы
по организации транспортировки тел (останков тел) умерших или погибших, не имеющих внешних признаков насильственной смерти, из мест смерти, гибели или обнаружения, расположенных в границах города Омска, 
к месту проведения патологоанатомического вскрытия, предпохоронного содержания.»;

- таблицу «Методика расчета целевых индикаторов подпрограммы»
дополнить разделом «Задача подпрограммы: «Транспортировка тел умерших» следующего содержания:

«

| Задача подпрограммы: «Транспортировка тел умерших» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Количество мероприятий по транспортировке тел (останков тел) умерших или погибших | Единица | Значение целевого индикатора определяется исходя из количества мероприятий по транспортировке тел (останков тел) умерших или погибших, на основании отчета об исполнении муниципального задания БУ г. Омска «КСУ» »; |  |

в) в разделе 6 «Объем и источники финансирования подпрограммы»:

- в абзаце первом цифры «1862589622,90» заменить цифрами «1862886445,31»;

- в абзаце шестом цифры «289198920,69» заменить цифрами «289495743,10»;

9) таблицу 2 «Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы» приложения № 9 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

10) таблицу 2 «Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы» приложения № 12 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

11) таблицу 2 «Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы» приложения № 12-1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Чистый и уютный город» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению;

12) приложение № 14-1 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» исключить;

13) приложение № 15 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению;

14) приложение № 16 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 3 «Чистый и уютный город» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

15) таблицу 2 «Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы» приложения № 18 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить
в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

16) приложение № 19 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 4 «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

17) таблицу 2 «Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы» приложения № 20 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Развитие похоронного дела» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 10
к настоящему постановлению;

18) приложение № 21 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 5 «Развитие похоронного дела» муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска официально опубликовать настоящее постановление и разместить
его на официальном сайте Администрации города Омска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города Омска                                                                                     С.Н. Шелест

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

- «ПАСПОРТ

муниципальной программы города Омска

«Формирование комфортной городской среды»

| Наименование муниципальной программы города Омска (далее – муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска |
| Участники муниципальной программы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, управление делами Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска, департамент строительства Администрации города Омска, департамент транспорта Администрации города Омска, департамент имущественных отношений Администрации города Омска, бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды» |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 1 января 2018 года по 31 декабря 2030 года |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства города Омска. Задачи муниципальной программы: 1) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 2) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий; 3) повышение качества и уровня комфорта городской среды путем обеспечения благоустройства городских территорий, создания благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | На реализацию муниципальной программы планируется направить 30105365654,07 руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Омска – 15032650448,35 руб.; - за счет средств областного бюджета – 3571469657,04 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 11388248248,51 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 112997300,17 руб.; в том числе по годам реализации: 1) в 2018 году – 351551858,08 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 37295525,74 руб.; - за счет средств областного бюджета – 89072552,08 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 205927447,92 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 19256332,34 руб.; 2) в 2019 году – 877826842,19 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 405156020,06 руб.; - за счет средств областного бюджета – 175680391,51 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 294000000,00 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 2990430,62 руб.; 3) в 2020 году – 1091380803,93 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 744467440,15 руб.; - за счет средств областного бюджета – 112034214,00 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 234220000,00 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 659149,78 руб.; 4) в 2021 году – 1911692897,54 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1003067329,28 руб.; - за счет средств областного бюджета – 69405874,66 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 839129630,00 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 90063,60 руб.; 5) в 2022 году – 4368532552,77 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1377041734,46 руб.; - за счет средств областного бюджета – 613808272,97 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 2377070511,82 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 612033,52 руб.; 6) в 2023 году – 5450375528,09 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1403497000,60 руб.; - за счет средств областного бюджета – 836574903,88 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 3209494253,00 руб.; - за счет поступлений из внебюджетных источников – 809370,61 руб.; 7) в 2024 году – 3365563832,54 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1417628053,78 руб.; - за счет средств областного бюджета – 223510279,58 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 1724425499,18 руб.; 8) в 2025 году – 2454914480,96 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1907713643,25 руб.; - за счет средств областного бюджета – 38943237,71 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 508257600,00 руб.; 9) в 2026 году – 1975215886,73 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1394605803,83 руб.; - за счет средств областного бюджета – 236321194,25 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 326572904,71 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17715983,94 руб. (прогнозируемый объем); 10) в 2027 году – 2187370742,81 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1458337474,30 руб.; - за счет средств областного бюджета – 294029684,10 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 417287600,47 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17715983,94 руб. (прогнозируемый объем); 11) в 2028 году – 2023646742,81 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1294613474,30 руб.; - за счет средств областного бюджета – 294029684,10 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 417287600,47 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17715983,94 руб. (прогнозируемый объем); 12) в 2029 году – 2023646742,81 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1294613474,30 руб.; - за счет средств областного бюджета – 294029684,10 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 417287600,47 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17715983,94 руб. (прогнозируемый объем); 13) в 2030 году – 2023646742,81 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1294613474,30 руб.; - за счет средств областного бюджета – 294029684,10 руб. (прогнозируемый объем); - за счет средств федерального бюджета – 417287600,47 руб. (прогнозируемый объем); - за счет поступлений из внебюджетных источников – 17715983,94 руб. (прогнозируемый объем) |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы (всего) | Объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы на 2019 – 2030 годы 127384,00 тыс. руб. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»; - «Благоустройство общественных территорий»; - «Чистый и уютный город»; - «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки»; - «Развитие похоронного дела» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <*> | 1. Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями. 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Омска. 3. Средняя обеспеченность населения зелеными насаждениями в расчете на 1 человека |

<*> – ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по годам и по итогам ее реализации приведены в приложении № 1
к муниципальной программе.

_______________»

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

- «4.1. Объем и источники финансирования муниципальной программы

- на 2018 – 2030 годы

| № п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего 2018 – 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 2334850506,88 | 593807564,00 | 286890954,56 | 0,00 | 0,00 | 246144662,04 | 302001831,57 | 302001831,57 | 302001831,57 |  | 302001831,57 |  |  |  |
| 1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 236428622,17 | 68197429,17 | 31516853,95 | 0,00 | 0,00 | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 |  | 27342867,81 |  |  |  |
| 1.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 1911574645,08 | 427716915,51 | 255000000,00 | 0,00 | 0,00 | 201085810,29 | 256942979,82 | 256942979,82 | 256942979,82 |  | 256942979,82 |  |  |  |
| 1.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 85283084,49 | 85283084,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.4 | - за счет поступлений из внебюджетных источников | 101564155,14 | 12610134,83 | 374100,61 | 0,00 | 0,00 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 |  | 17715983,94 |  |  |  |
| 1.2 | Итого на реализацию подпрограммы 1, всего, в том числе: | 2334850506,88 | 593807564,00 | 286890954,56 | 0,00 | 0,00 | 246144662,04 | 302001831,57 | 302001831,57 | 302001831,57 |  | 302001831,57 |  |  |  |
| 1.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 236428622,17 | 68197429,17 | 31516853,95 | 0,00 | 0,00 | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 |  | 27342867,81 |  |  |  |
| 1.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 1911574645,08 | 427716915,51 | 255000000,00 | 0,00 | 0,00 | 201085810,29 | 256942979,82 | 256942979,82 | 256942979,82 |  | 256942979,82 |  |  |  |
| 1.2.3 | - за счет средств федерального бюджета | 85283084,49 | 85283084,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.4 | - за счет поступлений из внебюджетных источников | 101564155,14 | 12610134,83 | 374100,61 | 0,00 | 0,00 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 |  | 17715983,94 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 4687155794,93 | 1638205954,85 | 173010380,63 | 267807206,42 | 265174750,86 | 394538687,57 | 487104703,65 | 487104703,65 | 487104703,65 |  | 487104703,65 |  |  |  |
| 2.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 697214453,98 | 234716967,57 | 23010380,63 | 67807206,42 | 65174750,86 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 |  | 61301029,70 |  |  |  |
| 2.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 121363067,90 | 69634020,82 | 3000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 6664753,16 | 8516073,48 | 8516073,48 | 8516073,48 |  | 8516073,48 |  |  |  |
| 2.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 3857580398,02 | 1322857091,43 | 147000000,00 | 196000000,00 | 196000000,00 | 326572904,71 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 |  | 417287600,47 |  |  |  |
| 2.1.4 | - за счет поступлений из внебюджетных источников | 10997875,03 | 10997875,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2 | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 342699,30 | 342699,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 342699,30 | 342699,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.3 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 56624740,26 | 56624740,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 51584740,26 | 51584740,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.3.2 | - за счет средств областного бюджета | 5040000,00 | 5040000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.4 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: | 45052814,83 | 0,00 | 21452495,64 | 23600319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 45052814,83 | 0,00 | 21452495,64 | 23600319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.5 | Администрация Советского административного округа города Омска, в том числе: | 63356502,95 | 0,00 | 10546693,89 | 35406237,50 | 17403571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.5.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 63356502,95 | 0,00 | 10546693,89 | 35406237,50 | 17403571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.6 | Администрация Кировского административного округа города Омска, в том числе: | 34014058,82 | 0,00 | 6961902,53 | 10804406,10 | 16247750,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.6.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 34014058,82 | 0,00 | 6961902,53 | 10804406,10 | 16247750,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.7 | Администрация Ленинского административного округа города Омска, в том числе: | 45718544,41 | 0,00 | 22092810,20 | 11610469,04 | 12015265,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.7.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 45718544,41 | 0,00 | 22092810,20 | 11610469,04 | 12015265,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.8 | Администрация Октябрьского административного округа города Омска, в том числе: | 68812389,64 | 0,00 | 26363419,37 | 25963570,90 | 16485399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.8.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 68812389,64 | 0,00 | 26363419,37 | 25963570,90 | 16485399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.9 | Администрация Центрального административного округа города Омска, в том числе: | 46932086,15 | 0,00 | 20783212,40 | 3594518,12 | 22554355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.9.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 46932086,15 | 0,00 | 20783212,40 | 3594518,12 | 22554355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.10 | Итого на реализацию подпрограммы 2, всего, в том числе: | 5048009631,29 | 1695173394,41 | 281210914,66 | 378786727,27 | 349881092,78 | 394538687,57 | 487104703,65 | 487104703,65 | 487104703,65 |  | 487104703,65 |  |  |  |
| 2.10.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1053028290,34 | 286644407,13 | 131210914,66 | 178786727,27 | 149881092,78 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 |  | 61301029,70 |  |  |  |
| 2.10.2 | - за счет средств областного бюджета | 126403067,90 | 74674020,82 | 3000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 6664753,16 | 8516073,48 | 8516073,48 | 8516073,48 |  | 8516073,48 |  |  |  |
| 2.10.3 | - за счет средств федерального бюджета | 3857580398,02 | 1322857091,43 | 147000000,00 | 196000000,00 | 196000000,00 | 326572904,71 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 |  | 417287600,47 |  |  |  |
| 2.10.4 | - за счет поступлений из внебюджетных источников | 10997875,03 | 10997875,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Чистый и уютный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 11586048160,89 | 2946453838,10 | 1215052414,06 | 1034598531,41 | 1663847757,44 | 945212987,60 | 945220658,07 | 945220658,07 | 945220658,07 |  | 945220658,07 |  |  |  |
| 3.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 10278881858,43 | 2727163860,40 | 842640376,24 | 809188236,18 | 1316646919,73 | 916642356,80 | 916650027,27 | 916650027,27 | 916650027,27 |  | 916650027,27 |  |  |  |
| 3.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 469797672,48 | 198702217,72 | 42976767,82 | 50322295,23 | 34943237,71 | 28570630,80 | 28570630,80 | 28570630,80 | 28570630,80 |  | 28570630,80 |  |  |  |
| 3.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 836933359,98 | 20587759,98 | 329000000,00 | 175088000,00 | 312257600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.1.4 | - за счет поступлений из внебюджетных источников | 435270,00 | 0,00 | 435270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.2 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 6707888768,09 | 1953101497,69 | 3213663444,14 | 1541123826,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 296446044,33 | 162276646,52 | 115571055,08 | 18598342,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 1063694271,58 | 358908151,17 | 535598136,06 | 169187984,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.2.3 | - за счет средств федерального бюджета | 5347748452,18 | 1431916700,00 | 2562494253,00 | 1353337499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1263308158,93 | 1089702953,84 | 173605205,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2605205,09 | 0,00 | 2605205,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.3.2 | - за счет средств федерального бюджета | 1260702953,84 | 1089702953,84 | 171000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.4 | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.5 | Итого на реализацию подпрограммы 3, всего, в том числе: | 19557845087,91 | 5989258289,63 | 4602321063,29 | 2575722357,67 | 1664447757,44 | 945212987,60 | 945220658,07 | 945220658,07 | 945220658,07 |  | 945220658,07 |  |  |  |
| 3.5.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 10578533107,85 | 2889440506,92 | 960816636,41 | 827786578,91 | 1317246919,73 | 916642356,80 | 916650027,27 | 916650027,27 | 916650027,27 |  | 916650027,27 |  |  |  |
| 3.5.2 | - за счет средств областного бюджета | 1533491944,06 | 557610368,89 | 578574903,88 | 219510279,58 | 34943237,71 | 28570630,80 | 28570630,80 | 28570630,80 | 28570630,80 |  | 28570630,80 |  |  |  |
| 3.5.3 | - за счет средств федерального бюджета | 7445384766,00 | 2542207413,82 | 3062494253,00 | 1528425499,18 | 312257600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3.5.4 | - за счет поступлений из внебюджетных источников | 435270,00 | 0,00 | 435270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1301773982,68 | 134131357,64 | 59567089,81 | 106985647,59 | 151089887,64 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1301773982,68 | 134131357,64 | 59567089,81 | 106985647,59 | 151089887,64 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 |  |  |  |  |
| 4.2 | Итого на реализацию подпрограммы 4, всего, в том числе: | 1301773982,68 | 134131357,64 | 59567089,81 | 106985647,59 | 151089887,64 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1301773982,68 | 134131357,64 | 59567089,81 | 106985647,59 | 151089887,64 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие похоронного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1098155559,19 | 184745192,67 | 99930401,95 | 97254744,64 | 119627472,33 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1098155559,19 | 184745192,67 | 99930401,95 | 97254744,64 | 119627472,33 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 |  |  |  |  |
| 5.2 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 764730886,12 | 3869156,16 | 120455103,82 | 206814355,37 | 169868270,77 | 100000000,00 | 163724000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 764730886,12 | 3869156,16 | 120455103,82 | 206814355,37 | 169868270,77 | 100000000,00 | 163724000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.3 | Итого на реализацию подпрограммы 5, всего, в том числе: | 1862886445,31 | 188614348,83 | 220385505,77 | 304069100,01 | 289495743,10 | 219319549,52 | 283043549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 |  | 119319549,52 |  |  |  |
| 5.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1862886445,31 | 188614348,83 | 220385505,77 | 304069100,01 | 289495743,10 | 219319549,52 | 283043549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 |  | 119319549,52 |  |  |  |
| 6 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 30105365654,07 | 8600984954,51 | 5450375528,09 | 3365563832,54 | 2454914480,96 | 1975215886,73 | 2187370742,81 | 2023646742,81 | 2023646742,81 |  | 2023646742,81 |  |  |  |
| 6.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 15032650448,35 | 3567028049,69 | 1403497000,60 | 1417628053,78 | 1907713643,25 | 1394605803,83 | 1458337474,30 | 1294613474,30 | 1294613474,30 |  | 1294613474,30 |  |  |  |
| 6.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 3571469657,04 | 1060001305,22 | 836574903,88 | 223510279,58 | 38943237,71 | 236321194,25 | 294029684,10 | 294029684,10 | 294029684,10 |  | 294029684,10 |  |  |  |
| 6.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 11388248248,51 | 3950347589,74 | 3209494253,00 | 1724425499,18 | 508257600,00 | 326572904,71 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 |  | 417287600,47 |  |  |  |
| 6.1.4 | - за счет поступлений из внебюджетных источников | 112997300,17 | 23608009,86 | 809370,61 | 0,00 | 0,00 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 |  | 17715983,94 |  |  |  |
| 7.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 21007984004,57 | 5497343907,26 | 1834451241,01 | 1506646130,06 | 2199739868,27 | 1875215886,73 | 2023646742,81 | 2023646742,81 | 2023646742,81 |  | 2023646742,81 |  |  |  |
| 7.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 13612454476,45 | 3348954807,45 | 1056665102,58 | 1081235834,83 | 1652539030,56 | 1294605803,83 | 1294613474,30 | 1294613474,30 | 1294613474,30 |  | 1294613474,30 |  |  |  |
| 7.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 2502735385,46 | 696053154,05 | 300976767,82 | 54322295,23 | 38943237,71 | 236321194,25 | 294029684,10 | 294029684,10 | 294029684,10 |  | 294029684,10 |  |  |  |
| 7.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 4779796842,49 | 1428727935,90 | 476000000,00 | 371088000,00 | 508257600,00 | 326572904,71 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 |  | 417287600,47 |  |  |  |
| 7.1.4 | - за счет поступлений из внебюджетных источников | 112997300,17 | 23608009,86 | 809370,61 | 0,00 | 0,00 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 |  | 17715983,94 |  |  |  |
| 8.1 | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 942699,30 | 342699,30 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 942699,30 | 342699,30 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9.1 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 56624740,26 | 56624740,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 51584740,26 | 51584740,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 5040000,00 | 5040000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10.1 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 7472619654,21 | 1956970653,85 | 3334118547,96 | 1747938181,63 | 169868270,77 | 100000000,00 | 163724000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1061176930,45 | 166145802,68 | 236026158,90 | 225412698,10 | 169868270,77 | 100000000,00 | 163724000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 1063694271,58 | 358908151,17 | 535598136,06 | 169187984,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 5347748452,18 | 1431916700,00 | 2562494253,00 | 1353337499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1263308158,93 | 1089702953,84 | 173605205,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 2605205,09 | 0,00 | 2605205,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11.1.2 | - за счет средств федерального бюджета | 1260702953,84 | 1089702953,84 | 171000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12.1 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: | 45052814,83 | 0,00 | 21452495,64 | 23600319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 45052814,83 | 0,00 | 21452495,64 | 23600319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13.1 | Администрация Советского административного округа города Омска, в том числе: | 63356502,95 | 0,00 | 10546693,89 | 35406237,50 | 17403571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 63356502,95 | 0,00 | 10546693,89 | 35406237,50 | 17403571,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14.1 | Администрация Кировского административного округа города Омска, в том числе: | 34014058,82 | 0,00 | 6961902,53 | 10804406,10 | 16247750,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 34014058,82 | 0,00 | 6961902,53 | 10804406,10 | 16247750,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15.1 | Администрация Ленинского административного округа города Омска, в том числе: | 45718544,41 | 0,00 | 22092810,20 | 11610469,04 | 12015265,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 45718544,41 | 0,00 | 22092810,20 | 11610469,04 | 12015265,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16.1 | Администрация Октябрьского административного округа города Омска, в том числе: | 68812389,64 | 0,00 | 26363419,37 | 25963570,90 | 16485399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 68812389,64 | 0,00 | 26363419,37 | 25963570,90 | 16485399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17.1 | Администрация Центрального административного округа города Омска, в том числе: | 46932086,15 | 0,00 | 20783212,40 | 3594518,12 | 22554355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 46932086,15 | 0,00 | 20783212,40 | 3594518,12 | 22554355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (тыс. руб.) | 127384,00 | 14834,00 | 15110,00 | 13920,00 | 13920,00 | 13920,00 | 13920,00 | 13920,00 | 13920,00 |  | 13920,00 » |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

- «Таблица 2

Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства города Омска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  | Всего, в том числе: | 1741042942,88 | 286890954,56 | - | - | 246144662,04 | 302001831,57 | 302001831,57 | 302001831,57 | 302001831,57 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 168231193,00 | 31516853,95 | - | - | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1483857729,57 | 255000000,00 | - | - | 201085810,29 | 256942979,82 | 256942979,82 | 256942979,82 | 256942979,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Поступления из внебюджетных источников | 88954020,31 | 374100,61 | - | - | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Омской области» | ДГХ | Всего, в том числе: | 1659863167,59 | 230711179,27 | - | - | 241144662,04 | 297001831,57 | 297001831,57 | 297001831,57 | 297001831,57 | Количество дворовых территорий многоквартир-ных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 80 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 137051417,71 | 25337078,66 | - | - | 22342867,81 | 22342867,81 | 22342867,81 | 22342867,81 | 22342867,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1433857729,57 | 205000000,00 | - | - | 201085810,29 | 256942979,82 | 256942979,82 | 256942979,82 | 256942979,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Поступления из внебюджетных источников | 88954020,31 | 374100,61 | - | - | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ДГХ | Всего, в том числе: | 56179775,29 | 56179775,29 | - | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонти-рованных дворовых территорий многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов | тыс. кв.м | 19,47 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 6179775,29 | 6179775,29 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 50000000,00 | 50000000,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтиро-ванных дворовых территорий многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов | ед. | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | Всего, в том числе: | 25000000,00 | - | - | - | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | Количество дворовых территорий многоквартир-ных домов, на которых выполнены работы по благоустройсту | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 25000000,00 | - | - | - | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Всего, в том числе: | 1741042942,88 | 286890954,56 | - | - | 246144662,04 | 302001831,57 | 302001831,57 | 302001831,57 | 302001831,57 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 168231193,00 | 31516853,95 | - | - | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 | 27342867,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1483857729,57 | 255000000,00 | - | - | 201085810,29 | 256942979,82 | 256942979,82 | 256942979,82 | 256942979,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Поступления из внебюджетных источников | 88954020,31 | 374100,61 | - | - | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 | 17715983,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

__________________»

Приложение № 4

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

- «Таблица 2

Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | Наименова-ние | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства города Омска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы: повышение уровня благоустройства общественных территорий |  | Всего, в том числе: | 3094002654,91 | 194462876,27 | 291407525,61 | 265174750,86 | 394538687,57 | 487104703,65 | 487104703,65 | 487104703,65 | 487104703,65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 507550301,24 | 44462876,27 | 91407525,61 | 65174750,86 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 51729047,08 | 3000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 6664753,16 | 8516073,48 | 8516073,48 | 8516073,48 | 8516073,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Феде- ральный бюджет | 2534723306,59 | 147000000,00 | 196000000,00 | 196000000,00 | 326572904,71 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Омской области» | ДГХ | Всего, в том числе: | 440817587,05 | 173010380,63 | 267807206,42 | - | - | - | - | - | - | Количество обществен-ных территорий, на которых выполнены работы по благоустрой-ству | ед. | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 90817587,05 | 23010380,63 | 67807206,42 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 7000000,00 | 3000000,00 | 4000000,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Феде- ральный бюджет | 343000000,00 | 147000000,00 | 196000000,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДГХ | Всего, в том числе: | 2462434513,41 | - | - | 240850127,59 | 370264064,30 | 462830080,38 | 462830080,38 | 462830080,38 | 462830080,38 | Количество обществен-ных территорий, на которых выполнены работы по благоустрой-ству | ед. | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 225982159,74 | - | - | 40850127,59 | 37026406,43 | 37026406,43 | 37026406,43 | 37026406,43 | 37026406,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 44729047,08 | - | - | 4000000,00 | 6664753,16 | 8516073,48 | 8516073,48 | 8516073,48 | 8516073,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Феде- ральный бюджет | 2191723306,59 | - | - | 196000000,00 | 326572904,71 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содействие в формировании комфортной городской среды путем проектного, экспертного, информационного и методического обеспечения | Итого по меро- приятию, в в том числе: | Всего, в том числе: | 190750554,45 | 21452495,64 | 23600319,19 | 24324623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 190750554,45 | 21452495,64 | 23600319,19 | 24324623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДИО | Всего, в том числе: | 45052814,83 | 21452495,64 | 23600319,19 | - | - | - | - | - | - | Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов | ед. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 45052814,83 | 21452495,64 | 23600319,19 | - | - | - | - | - | - | Количество отдельных мест массового отдыха граждан, подлежащих содержанию и благоустрой-ству | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 145697739,62 | - | - | 24324623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов | ед. | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 145697739,62 | - | - | 24324623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | 24274623,27 | Количество отдельных мест массового отдыха граждан, подлежащих содержанию и благоустрой-ству | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы: реализация инициативных проектов в сфере благоустройства |  | Всего, в том числе: | 258833581,97 | 86748038,39 | 87379201,66 | 84706341,92 | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 258833581,97 | 86748038,39 | 87379201,66 | 84706341,92 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация инициативного проекта «Береги здоровье смолоду» | ОАО | Всего, в том числе: | 4104174,56 | 4104174,56 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4104174,56 | 4104174,56 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реализация инициативного проекта «Детский уголок» | ОАО | Всего, в том числе: | 7493505,39 | 7493505,39 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 7493505,39 | 7493505,39 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация инициативного проекта «Спортивные ребята» | ОАО | Всего, в том числе: | 622944,22 | 622944,22 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 622944,22 | 622944,22 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация инициативного проекта «Амурская хоккейная коробка «Наша юность» | ЦАО | Всего, в том числе: | 2799999,05 | 2799999,05 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2799999,05 | 2799999,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2.5 | Реализация инициативного проекта «Спортивно-игровая площадка «Звездочка» | ЦАО | Всего, в том числе: | 5428607,35 | 5428607,35 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5428607,35 | 5428607,35 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реализация инициативного проекта «Взлет» – территория здоровья» | ЦАО | Всего, в том числе: | 2726122,79 | 2726122,79 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2726122,79 | 2726122,79 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Реализация инициативного проекта «Сквер Дружба» | ОАО | Всего, в том числе: | 4479335,07 | 4479335,07 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4479335,07 | 4479335,07 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реализация инициативного проекта «Бульвар в Прибрежном» | КАО | Всего, в том числе: | 4717180,35 | 4717180,35 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4717180,35 | 4717180,35 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реализация инициативного проекта «Сквер имени Н.Ф. Ватутина» | КАО | Всего, в том числе: | 2244722,18 | 2244722,18 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2244722,18 | 2244722,18 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Реализация инициативного проекта «Мини-парк «Мечты сбываются» | САО | Всего, в том числе: | 4585767,89 | 4585767,89 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4585767,89 | 4585767,89 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Реализация инициативного проекта «Дети двора» | САО | Всего, в том числе: | 5960926,00 | 5960926,00 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5960926,00 | 5960926,00 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Реализация инициативного проекта «Дорога к знаниям» | ЛАО | Всего, в том числе: | 1248657,35 | 1248657,35 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1248657,35 | 1248657,35 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Реализация инициативного проекта «Рябиновая аллея» | ЛАО | Всего, в том числе: | 6253307,10 | 6253307,10 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6253307,10 | 6253307,10 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Реализация инициативного проекта «Светлое детство» | ЛАО | Всего, в том числе: | 8660851,18 | 8660851,18 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 8660851,18 | 8660851,18 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Реализация инициативного проекта «Московский дворик по-омски» | ЛАО | Всего, в том числе: | 5929994,57 | 5929994,57 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5929994,57 | 5929994,57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Реализация инициативного проекта «Солнечный скверик» | ЦАО | Всего, в том числе: | 2040333,63 | 2040333,63 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2040333,63 | 2040333,63 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Реализация инициативного проекта «Иртышская набережная» | ЦАО | Всего, в том числе: | 6221956,80 | 6221956,80 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6221956,80 | 6221956,80 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2.18 | Реализация инициативного проекта «Лестница к океану» | ЦАО | Всего, в том числе: | 1566192,78 | 1566192,78 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1566192,78 | 1566192,78 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Реализация инициативного проекта «Школьный» | ОАО | Всего, в том числе: | 2941701,61 | 2941701,61 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2941701,61 | 2941701,61 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Реализация инициативного проекта «Сквер Здоровья» | ОАО | Всего, в том числе: | 3539403,41 | 3539403,41 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3539403,41 | 3539403,41 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Реализация инициативного проекта «Сквер на Космическом» | ОАО | Всего, в том числе: | 3182355,11 | 3182355,11 | - | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3182355,11 | 3182355,11 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Реализация инициативного проекта «Вперед к победам!» | САО | Всего, в том числе: | 6064789,17 | - | 6064789,17 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6064789,17 | - | 6064789,17 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Реализация инициативного проекта «Литературная беседка Тимофея Белозерова» | САО | Всего, в том числе: | 1928366,60 | - | 1928366,60 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1928366,60 | - | 1928366,60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Реализация инициативного проекта «Сквер «Пушкинский» | САО | Всего, в том числе: | 10164634,31 | - | 10164634,31 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 10164634,31 | - | 10164634,31 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Реализация инициативного проекта «Благоустройство сквера имени А. Петухова» | САО | Всего, в том числе: | 12658854,88 | - | 12658854,88 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 12658854,88 | - | 12658854,88 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Реализация инициативного проекта «Спортплощадка на Комарова» | КАО | Всего, в том числе: | 2277672,79 | - | 2277672,79 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2277672,79 | - | 2277672,79 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Реализация инициативного проекта «Спортивный микрорайон» | КАО | Всего, в том числе: | 3144443,00 | - | 3144443,00 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3144443,00 | - | 3144443,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Реализация инициативного проекта «Спорт ˗ детям нашего двора!» | КАО | Всего, в том числе: | 378000,00 | - | 378000,00 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 378000,00 | - | 378000,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Реализация инициативного проекта «Территория силы духа и движения» | КАО | Всего, в том числе: | 5004290,31 | - | 5004290,31 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5004290,31 | - | 5004290,31 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | Реализация инициативного проекта «Счастливое детство ˗ здоровое будущее» | ЛАО | Всего, в том числе: | 5779124,36 | - | 5779124,36 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5779124,36 | - | 5779124,36 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2.31 | Реализация инициативного проекта «Безопасный спорт для всех» | ЛАО | Всего, в том числе: | 1840895,57 | - | 1840895,57 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1840895,57 | - | 1840895,57 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | Реализация инициативного проекта «Счастливый двор» | ЛАО | Всего, в том числе: | 3990449,11 | - | 3990449,11 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3990449,11 | - | 3990449,11 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Реализация инициативного проекта «Светлый уголок на Космическом» | ОАО | Всего, в том числе: | 5903261,08 | - | 5903261,08 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5903261,08 | - | 5903261,08 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Реализация инициативного проекта «Сквер «Школьный на Ермолаева» | ОАО | Всего, в том числе: | 6807889,86 | - | 6807889,86 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6807889,86 | - | 6807889,86 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Реализация инициативного проекта «Уютный дворик» | ОАО | Всего, в том числе: | 3555316,30 | - | 3555316,30 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3555316,30 | - | 3555316,30 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 | Реализация инициативного проекта «Из мечты в реальность» | ОАО | Всего, в том числе: | 4977807,66 | - | 4977807,66 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4977807,66 | - | 4977807,66 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | Реализация инициативного проекта «В здоровом теле ˗ здоровый дух» | ЦАО | Всего, в том числе: | 2716211,37 | - | 2716211,37 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2716211,37 | - | 2716211,37 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 | Реализация инициативного проекта «Мы помним, мы гордимся» | ЦАО | Всего, в том числе: | 878306,75 | - | 878306,75 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 878306,75 | - | 878306,75 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 | Реализация инициативного проекта «Начало пути» | САО | Всего, в том числе: | 4589592,54 | - | 4589592,54 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4589592,54 | - | 4589592,54 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Реализация инициативного проекта «Бульвар лицеистов» | ОАО | Всего, в том числе: | 4020000,00 | - | 4020000,00 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4020000,00 | - | 4020000,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41 | Реализация инициативного проекта «Уютная аллея» | ОАО | Всего, в том числе: | 699296,00 | - | 699296,00 | - | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 699296,00 | - | 699296,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42 | Реализация инициативного проекта «Сквер «Водников» | САО | Всего, в том числе: | 4551280,26 | - | - | 4551280,26 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4551280,26 | - | - | 4551280,26 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43 | Реализация инициативного проекта «Сквер имени Тимофея Белозерова (2 очередь)» | САО | Всего, в том числе: | 5000000,00 | - | - | 5000000,00 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5000000,00 | - | - | 5000000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44 | Реализация инициативного проекта "Время счастья!" | САО | Всего, в том числе: | 7852291,30 |  |  | 7852291,30 |  |  |  |  |  | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 7852291,30 |  |  | 7852291,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2.45 | Реализация инициативного проекта «Модернизация хоккейной коробки на Рокоссовского» | КАО | Всего, в том числе: | 7771800,00 | - | - | 7771800,00 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 7771800,00 | - | - | 7771800,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.46 | Реализация инициативного проекта «Детский игровой городок на Лукашевича» | КАО | Всего, в том числе: | 3075950,19 | - | - | 3075950,19 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3075950,19 | - | - | 3075950,19 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.47 | Реализация инициативного проекта «Семейный двор на Дмитриева» | КАО | Всего, в том числе: | 5400000,00 | - | - | 5400000,00 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5400000,00 | - | - | 5400000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.48 | Реализация инициативного проекта «Спорт в массы!» | ЛАО | Всего, в том числе: | 9913452,29 | - | - | 9913452,29 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 9913452,29 | - | - | 9913452,29 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49 | Реализация инициативного проекта «Спорт – движение – жизнь» | ЛАО | Всего, в том числе: | 2101812,88 | - | - | 2101812,88 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2101812,88 | - | - | 2101812,88 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | Реализация инициативного проекта «Спорт для каждого» | ОАО | Всего, в том числе: | 9000009,05 | - | - | 9000009,05 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 9000009,05 | - | - | 9000009,05 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.51 | Реализация инициативного проекта «Территория комфорта!» | ОАО | Всего, в том числе: | 7485390,32 | - | - | 7485390,32 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 7485390,32 | - | - | 7485390,32 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.52 | Реализация инициативного проекта «Мир детства» | ЦАО | Всего, в том числе: | 1586249,00 | - | - | 1586249,00 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1586249,00 | - | - | 1586249,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.53 | Реализация инициативного проекта «Лестница к океану (2 этап)» | ЦАО | Всего, в том числе: | 10563492,68 | - | - | 10563492,68 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 10563492,68 | - | - | 10563492,68 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.54 | Реализация инициативного проекта «Взлет» – территория здоровья (2 этап)» | ЦАО | Всего, в том числе: | 5690438,07 | - | - | 5690438,07 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 5690438,07 | - | - | 5690438,07 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.55 | Реализация инициативного проекта «Тихий уголок родного города» | ЦАО | Всего, в том числе: | 4714175,88 | - | - | 4714175,88 | - | - | - | - | - | Степень готовности объекта | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4714175,88 | - | - | 4714175,88 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Всего, в том числе: | 3352836236,88 | 281210914,66 | 378786727,27 | 349881092,78 | 394538687,57 | 487104703,65 | 487104703,65 | 487104703,65 | 487104703,65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 766383883,21 | 131210914,66 | 178786727,27 | 149881092,78 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 | 61301029,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 51729047,08 | 3000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 6664753,16 | 8516073,48 | 8516073,48 | 8516073,48 | 8516073,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Феде-ральный бюджет | 2534723306,59 | 147000000,00 | 196000000,00 | 196000000,00 | 326572904,71 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 | 417287600,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДИО – департамент имущественных отношений Администрации города Омска;

САО – администрация Советского административного округа города Омска;

КАО – администрация Кировского административного округа города Омска;

ЛАО – администрация Ленинского административного округа города Омска;

ОАО – администрация Октябрьского административного округа города Омска;

ЦАО – администрация Центрального административного округа города Омска.

__________________»

Приложение № 5

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

«Таблица 2

Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) |  | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Источник финансиро-вания |  | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | Наименование |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства города Омска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: повышение качества и уровня комфорта городской среды путем обеспечения благоустройства и содержания городских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Чистый и уютный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Задача 1 подпрограммы: организация благоустройства, озеленения, освещения, обеспечение чистоты на территории города |  |  |  | Всего, в том числе: | 7343542825,71 |  | 837731664,14 | 797157643,86 | 1282720091,13 | 885180548,94 |  | 885188219,41 | 885188219,41 |  | 885188219,41 | 885188219,41 | х |  | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 7343107555,71 |  | 837296394,14 | 797157643,86 | 1282720091,13 | 885180548,94 |  | 885188219,41 | 885188219,41 |  | 885188219,41 | 885188219,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Поступле-ния из внебюджет-ных источников | 435270,00 |  | 435270,00 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство городских территорий, содержание в надлежащем состоянии элементов благоустройства |  |  | Итого по меро-приятию, в том числе | Всего, в том числе: | 2504544100,54 |  | 290894258,25 | 214620346,57 | 599823449,29 | 279835072,91 | 279842743,38 |  | 279842743,38 |  | 279842743,38 | 279842743,38 | х |  | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 2504108830,54 |  | 290458988,25 | 214620346,57 | 599823449,29 | 279835072,91 | 279842743,38 |  | 279842743,38 |  | 279842743,38 | 279842743,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Поступле-ния из внебюджет-ных источников | 435270,00 |  | 435270,00 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 2503944100,54 |  | 290894258,25 | 214620346,57 | 599223449,29 | 279835072,91 | 279842743,38 |  | 279842743,38 |  | 279842743,38 | 279842743,38 | Площадь территории |  | кв. м | 26587500,00 | 26587500,00 | 26587500,00 |  | 26587500,00 | 26587500,00 |  | 26587500,00 | 26587500,00 | 26587500,00 |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 2503508830,54 |  | 290458988,25 | 214620346,57 | 599223449,29 | 279835072,91 | 279842743,38 |  | 279842743,38 |  | 279842743,38 | 279842743,38 | Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию |  | ед. | 6800 | 6931 | 6981 |  | 7031 | 7081 |  | 7131 | 7181 | 7231 |
|  |  |  |  |  | 2.Поступле-ния из внебюджет-ных источников | 435270,00 |  | 435270,00 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию |  | ед. | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обслуживаемых инфоматов |  | ед. | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обслуживаемых фонтанов |  | ед. | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество общественных туалетов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию |  | ед. | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество многоквартирных домов, по которым процедура сноса завершена в полном объеме |  | ед. | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  | 13 | 13 | 13 |
|  |  |  |  | ДАГ | Всего, в том числе: | 600000,00 |  | - | - | 600000,00 | - | - |  | - |  | - | - | Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов |  | ед. | - | - | 1 |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска | 600000,00 |  | - | - | 600000,00 | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация освещения городских улиц |  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 1964626256,96 |  | 237659543,27 | 257852387,67 | 244852387,67 | 244852387,67 | 244852387,67 |  | 244852387,67 |  | 244852387,67 | 244852387,67 | Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий |  | ед. | 34051 | 35278 | 36075 |  | 36075 | 36075 |  | 36075 | 36075 | 36075 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска | 1964626256,96 |  | 237659543,27 | 257852387,67 | 244852387,67 | 244852387,67 | 244852387,67 |  | 244852387,67 |  | 244852387,67 | 244852387,67 | Количество нерегулируемых пешеходных переходов, на которых выполнены работы по замене осветительных приборов |  | ед. | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных на опорах наружного освещения элементов светового оформления |  | ед. | - | 47 | - |  | - | - |  | - | - | - |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |
| 1.3 | Содержание и восстановление объектов зеленого хозяйства |  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 2874972468,21 |  | 309177862,62 | 324684909,62 | 438644254,17 | 360493088,36 |  | 360493088,36 | 360493088,36 |  | 360493088,36 | 360493088,36 | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и сквера |  | кв. м | 10430000,00 | 14946782,50 | 14946782,50 |  | 14946782,50 | 14946782,50 |  | 14946782,50 | 14946782,50 | 14946782,50 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска | 2874972468,21 |  | 309177862,62 | 324684909,62 | 438644254,17 | 360493088,36 |  | 360493088,36 | 360493088,36 |  | 360493088,36 | 360493088,36 | Количество высаженных деревьев |  | ед. | 3000 | 3000 | 3000 |  | 2103 | 2103 |  | 2103 | 2103 | 2103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов праздничного оформления временного и стационарного размещения в городской среде, установленных в рамках проведения городской выставки строительства, цветоводства и садоводства «Флора» |  | ед. | 44 | 40 | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка приживаемости зеленых насаждений, высаженных бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства |  | % | - | - | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы: строительство и реконструкция объектов благоустройства |  |  |  | Всего, в том числе: | 675000,00 |  | 75000,00 | 600000,00 | - | - |  | - | - |  | - | - | х |  | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска | 675000,00 |  | 75000,00 | 600000,00 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство снегосплавного пункта |  | ДС |  | Всего, в том числе: | 675000,00 |  | 75000,00 | 600000,00 | - | - |  | - | - |  | - | - | Наличие проектной документации |  | ед. | 1 | 1 | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска | 675000,00 |  | 75000,00 | 600000,00 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 подпрограммы: обеспечение благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |  |  |  | Всего, в том числе: | 5911511372,57 |  | 3764514399,15 | 1777964713,81 | 68870066,31 | 60032438,66 |  | 60032438,66 | 60032438,66 |  | 60032438,66 | 60032438,66 | х |  | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 344710045,22 |  | 123445242,27 | 30028935,05 | 33926828,60 | 31461807,86 |  | 31461807,86 | 31461807,86 |  | 31461807,86 | 31461807,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 975881575,17 |  | 578574903,88 | 219510279,58 | 34943237,71 | 28570630,80 |  | 28570630,80 | 28570630,80 |  | 28570630,80 | 28570630,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Федераль-ный бюджет | 4903177352,18 |  | 3062494253,00 | 1528425499,18 | 312257600,00 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 226316714,80 |  | 26322292,16 | 28570630,93 | 28570637,71 | 28570630,80 |  | 28570630,80 | 28570630,80 |  | 28570630,80 | 28570630,80 | Количество отловленных животных без владельцев |  | особь | 3548 | 2898 | 3565 |  | 3565 | 3565 |  | 3565 | 3565 | 3565 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 226316714,80 |  | 26322292,16 | 28570630,93 | 28570637,71 | 28570630,80 |  | 28570630,80 | 28570630,80 |  | 28570630,80 | 28570630,80 | Количество суток содержания животных без владельцев |  | сутки | 126377 | 190960 | 151727 |  | 151727 | 151727 |  | 151727 | 151727 | 151727 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество утилизированных трупов животных без владельцев |  | ед. | 877 | 126 | 565 |  | 565 | 565 |  | 565 | 565 | 565 |
| 3.2 | Реализация мероприятий по подбору и утилизации трупов |  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 16535214,12 |  | 3285563,76 | 2045648,67 | 3894962,39 | 1461807,86 |  | 1461807,86 | 1461807,86 |  | 1461807,86 | 1461807,86 | Количество подобранных и утилизированных трупов животных |  | ед. | 600 | 639 | 741 |  | 741 | 741 |  | 741 | 741 | 741 |
|  |  |  |  |  | Бюджет | 16535214,12 |  | 3285563,76 | 2045648,67 | 3894962,39 | 1461807,86 |  | 1461807,86 | 1461807,86 |  | 1461807,86 | 1461807,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |
|  | безнадзорных животных |  |  |  | города Омска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной специальной техники и оборудования |  | ед. | 1 | 1 | - |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.3 | Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда |  |  | ДС | Всего, в том числе: | 137251,18 |  | - | 137251,18 | - | - |  | - | - |  | - | - | Площадь территории, на которой произведен отбор и лабораторные испытания проб почв |  | кв.м | - | 3618,00 | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска | 137251,18 |  | - | 137251,18 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Ликвидация закрытой свалки в Центральном административном округе города Омска |  |  | ДС | Всего, в том числе: | 801820184,23 |  | 801820184,23 | - | - | - |  | - | - |  | - | - | Степень рекультивации объекта |  | % | 100 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 88081145,17 |  | 88081145,17 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 270153786,06 |  | 270153786,06 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Федераль-ный бюджет | 443585253,00 |  | 443585253,00 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ликвидация закрытой свалки в Советском административном округе города Омска |  |  | ДС | Всего, в том числе: | 410345045,66 |  | 249289691,62 | 161055354,04 | - | - |  | - | - |  | - | - | Степень рекультивации объекта |  | % | 59 | 100 | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 44879224,74 |  | 27198662,04 | 17680562,70 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 42297570,45 |  | 26237825,01 | 16059745,44 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Федераль-ный бюджет | 323168250,47 |  | 195853204,57 | 127315045,90 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Ликвидация закрытой свалки в Кировском административном округе города Омска |  |  | ДС | Всего, в том числе: | 1448655718,35 |  | 826046519,08 | 622609199,27 | - | - |  | - | - |  | - | - | Степень рекультивации объекта |  | % | 42 | 100 | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 161263,93 |  | 82604,66 | 78659,27 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 160624015,14 |  | 91667118,99 | 68956896,15 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Федераль-ный бюджет | 1287870439,28 |  | 734296795,43 | 553573643,85 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Ликвидация закрытой свалки в Ленинском административном округе города Омска |  |  | ДС | Всего, в том числе: | 2093154070,98 |  | 1336432049,21 | 756722021,77 | - | - |  | - | - |  | - | - | Степень рекультивации объекта |  | % | 41 | 100 | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 235512,79 |  | 133643,21 | 101869,58 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 231710748,76 |  | 147539406,00 | 84171342,76 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Федераль-ный бюджет | 1861207809,43 |  | 1188759000,00 | 672448809,43 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов |  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 226858409,55 |  | 18712894,00 | 28145515,55 | 30000000,00 | 30000000,00 |  | 30000000,00 | 30000000,00 |  | 30000000,00 | 30000000,00 | Количество ликвидированных мест несанкциониро-ванного размещения отходов |  | ед. | 6 | 11 | 10 |  | 10 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 192025494,08 |  | 2058418,34 | 9967075,74 | 30000000,00 | 30000000,00 |  | 30000000,00 | 30000000,00 |  | 30000000,00 | 30000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 34832915,47 |  | 16654475,66 | 18178439,81 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  |  | Итого по меро-приятию, в том числе | Всего, в том числе: | 681284297,49 |  | 502605205,09 | 178679092,40 | - | - |  | - | - |  | - | - | х |  | х | х | х | х |  | х | х |  | х | х | х |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 2623073,00 |  | 2605205,09 | 17867,91 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.Областной бюджет | 3573224,49 |  | - | 3573224,49 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Федераль-ный бюджет | 675088000,00 |  | 500000000,00 | 175088000,00 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Реализация мероприятий по снижению совокупного объема выбросов |  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 507679092,40 |  | 329000000,00 | 178679092,40 | - | - |  | - | - |  | - | - | Количество газифицирован- ных домовладений |  | ед. | 2354 | 841 | - |  | - | - |  | - | - | - |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |
|  | загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством газификации частного сектора |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 17867,91 |  | - | 17867,91 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 3573224,49 |  | - | 3573224,49 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.Федераль-ный бюджет | 504088000,00 |  | 329000000,00 | 175088000,00 | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | Реализация мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством замещения автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримирован-ный природный газ |  |  | ДТ | Всего, в том числе: | 173605205,09 |  | 173605205,09 | - | - | - |  | - | - |  | - | - | Количество замещенных автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримирован-ный природный газ |  | ед. | 10 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 2605205,09 |  | 2605205,09 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Федераль-ный бюджет | 171000000,00 |  | 171000000,00 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Реализация мероприятий комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством газификации частного сектора |  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 318662066,21 |  | - | - | 318662066,21 | - |  | - | - |  | - | - | Количество газифицирован-ных домовладений |  | ед. | - | - | 1500 |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 31866,21 |  | - | - | 31866,21 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 6372600,00 |  | - | - | 6372600,00 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.Федеральный бюджет | 312257600,00 |  | - | - | 312257600,00 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 13568586798,28 |  | 4602321063,29 | 2575722357,67 | 1664447757,44 | 945212987,60 |  | 945220658,07 | 945220658,07 |  | 945220658,07 | 945220658,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 7689092600,93 |  | 960816636,41 | 827786578,91 | 1317246919,73 | 916642356,80 |  | 916650027,27 | 916650027,27 |  | 916650027,27 | 916650027,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Областной бюджет | 975881575,17 |  | 578574903,88 | 219510279,58 | 34943237,71 | 28570630,80 |  | 28570630,80 | 28570630,80 |  | 28570630,80 | 28570630,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.Федеральный бюджет | 4903177352,18 |  | 3062494253,00 | 1528425499,18 | 312257600,00 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Поступле-ния из внебюджет-ных источников | 435270,00 |  | 435270,00 | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДС – департамент строительства Администрации города Омска;

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска;

ДАГ – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.

__________________»

Приложение № 6

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

«Приложение № 15

- к муниципальной программе города Омска

- «Формирование комфортной городской среды»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 2 
«Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы города Омска

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение на 2025 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДГХ | Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 3 | - | - | - | 3 |
| 1.2 | Содействие в формировании комфортной городской среды путем проектного, экспертного, информационного и методического обеспечения | ДГХ | Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов | ед. | 4 | - | - | - | 4 |
|  |  |  | Количество отдельных мест массового отдыха граждан, подлежащих содержанию и благоустройству | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 2 подпрограммы: реализация инициативных проектов в сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация инициативного проекта «Сквер «Водников» | САО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.2 | Реализация инициативного проекта «Сквер имени Тимофея Белозерова (2 очередь)» | САО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.3 | Реализация инициативного проекта «Время счастья!» | САО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.4 | Реализация инициативного проекта «Модернизация хоккейной коробки на Рокоссовского» | КАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.5 | Реализация инициативного проекта «Детский игровой городок на Лукашевича» | КАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.6 | Реализация инициативного проекта «Семейный двор на Дмитриева» | КАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.7 | Реализация инициативного проекта «Спорт в массы!» | ЛАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.8 | Реализация инициативного проекта «Спорт – движение – жизнь» | ЛАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.9 | Реализация инициативного проекта «Спорт для каждого» | ОАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.10 | Реализация инициативного проекта «Территория комфорта!» | ОАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.11 | Реализация инициативного проекта «Мир детства» | ЦАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.12 | Реализация инициативного проекта «Лестница к океану (2 этап)» | ЦАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.13 | Реализация инициативного проекта «Взлет» – территория здоровья (2 этап)» | ЦАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 2.14 | Реализация инициативного проекта «Тихий уголок родного города» | ЦАО | Степень готовности объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

САО – администрация Советского административного округа города Омска;

КАО – администрация Кировского административного округа города Омска;

ЛАО – администрация Ленинского административного округа города Омска;

ОАО – администрация Октябрьского административного округа города Омска;

ЦАО – администрация Центрального административного округа города Омска.

_______________»

Приложение № 7

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

- «Приложение № 16

к муниципальной программе города Омска

«Формирование комфортной городской среды»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 3

«Чистый и уютный город» муниципальной программы города Омска

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение на 2025 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 «Чистый и уютный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 подпрограммы: организация благоустройства, озеленения, освещения, обеспечение чистоты на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство городских территорий, содержание в надлежащем состоянии элементов благоустройства | ДГХ | Площадь территории | кв.м | 26587500,00 | 26587500,00 | 26587500,00 | 26587500,00 | 26587500,00 |
|  |  |  | Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 | 6981 |
|  |  |  | Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Количество обслуживаемых инфоматов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | Количество общественных туалетов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | Количество многоквартирных домов, по которым процедура сноса завершена в полном объеме | ед. | 14 | - | - | - | 14 |
|  |  | ДАГ | Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| 1.2 | Организация освещения городских улиц | ДГХ | Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий | ед. | 36075 | - | - | 36075 | 36075 |
|  |  |  | Количество нерегулируемых пешеходных переходов, на которых выполнены работы по замене осветительных приборов | ед. | 15 | - | - | - | 15 |
| 1.3 | Содержание и восстановление объектов зеленого хозяйства | ДГХ | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах | кв.м | 14946782 ,50 | 14946782,50 | 14946782,50 | 14946782,50 | 14946782,50 |
|  |  |  | Количество высаженных деревьев | ед. | 3000 | - | 350 | - | 2650 |
|  |  |  | Количество объектов праздничного оформления временного и стационарного размещения в городской среде, установленных в рамках проведения городской выставки строительства, цветоводства и садоводства «Флора» | ед. | 20 | - | - | 20 | - |
|  |  |  | Оценка приживаемости зеленых насаждений, высаженных бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного | % | 80 | - | - | - | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | хозяйства и благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 3 подпрограммы: обеспечение благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ДГХ | Количество отловленных животных без владельцев | особь | 3565 | 484 | 678 | 1202 | 1201 |
|  |  |  | Количество суток содержания животных без владельцев | сутки | 151727 | 39935 | 46153 | 32820 | 32819 |
|  |  |  | Количество утилизированных трупов животных без владельцев | ед. | 565 | 28 | 31 | 253 | 253 |
| 3.2 | Реализация мероприятий по подбору и утилизации трупов безнадзорных животных | ДГХ | Количество подобранных и утилизированных трупов животных | ед. | 741 | 155 | 150 | 218 | 218 |
| 3.3 | Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов | ДГХ | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 10 | - | - | - | 10 |
| 3.4 | Реализация мероприятий комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством газификации частного сектора | ДГХ | Количество газифицированных домовладений | ед. | 1500 | - | - | - | 1500 |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДАГ – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.

_______________»

Приложение № 8

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

«Таблица 2

Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) |  | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы |  | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |  | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Наименование |  | 2023 |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 |  |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства города Омска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: повышение качества и уровня комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы: организация обустройства и ремонта объектов улично-дорожной сети в секторе индивидуальной жилой застройки |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 1167642625,04 |  | 59567089,81 | 106985647,59 | 151089887,64 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | х | х |  | х | х |  |  | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска |  | 1167642625,04 |  | 59567089,81 | 106985647,59 | 151089887,64 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов, грунтовых дорог в секторе индивидуальной жилой застройки |  | ДГХ |  | Всего, в том числе: |  | 140294285,59 |  | 52594285,59 | 87700000,00 | - | - | - | - | - | - | Площадь обустроенных и отремонтиро-ванных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м |  | 29,90 | 15,10 |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска |  | 140294285,59 |  | 52594285,59 | 87700000,00 | - | - | - | - | - | - | Площадь отремонтиро-ванных проездов и грунтовых дорог | тыс. кв.м |  | 15,00 | 69,00 |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.2 | Обустройство, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, грунтовых дорог секторе индивидуальной жилой застройки |  | ДГХ |  | Всего, в том числе: |  | 761089887,64 |  | - | - | 111089887,64 | 130000000,00 | 130000000,00 | 130000000,00 | 130000000,00 | 130000000,00 | Площадь обустроенных и отремонтиро-ванных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м |  | - | - |  |  | 18,30 |  | 29,90 |  | 29,90 | 29,90 |  | 29,90 |  | 29,90 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска |  | 761089887,64 |  | - | - | 111089887,64 | 130000000,00 | 130000000,00 | 130000000,00 | 130000000,00 | 130000000,00 | Площадь отремонтиро-ванных проездов и грунтовых дорог | тыс. кв.м |  | - | - |  |  | 82,30 |  | 60,00 |  | 60,00 | 60,00 |  | 60,00 |  | 60,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. |  | - | - |  |  | 3 |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 1.3 | Обустройство открытой ливневой канализации в секторе индивидуальной жилой застройки |  | ДГХ |  | Всего, в том числе: |  | 266258451,81 |  | 6972804,22 | 19285647,59 | 40000000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | Количество объектов, обустроенных открытой ливневой канализацией | ед. |  | 1 | 10 |  |  | 23 |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска |  | 266258451,81 |  | 6972804,22 | 19285647,59 | 40000000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 | 40000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | Всего, в том числе: |  | 1167642625,04 |  | 59567089,81 | 106985647,59 | 151089887,64 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | х | х |  | х | х |  |  | х |  | х |  | х | х |  | х |  | х |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Омска |  | 1167642625,04 |  | 59567089,81 | 106985647,59 | 151089887,64 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 | 170000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

__________________»

Приложение № 9

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

- «Приложение № 19

к муниципальной программе города Омска

«Формирование комфортной городской среды»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий подпрограммы 4

«Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой

застройки» муниципальной программы города Омска

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение на 2025 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: организация обустройства и ремонта объектов улично-дорожной сети в секторе индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство, ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, грунтовых дорог в секторе индивидуальной жилой застройки | ДГХ | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | 18,30 | - | - | 18,30 | - |
|  |  |  | Площадь отремонтированных проездов и грунтовых дорог | тыс. кв.м | 82,30 | - | - | 82,30 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | 3 | - | - | - | 3 |
| 1.2 | Обустройство открытой ливневой канализации в секторе индивидуальной жилой застройки | ДГХ | Количество объектов, обустроенных открытой ливневой канализацией | ед. | 23 | - | - | - | 23 |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска.

_______________»

Приложение № 10

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

«Таблица 2

Перечень мероприятий на 2023 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства города Омска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: повышение качества и уровня комфорта городской среды путем обеспечения благоустройства и содержания городских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие похоронного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Задача 1 подпрограммы: повышение уровня благоустройства городских территорий, предназначенных для погребения |  | Всего, в том числе: | 912410366,52 | 99930401,95 | 97254744,64 | 118627472,33 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 912410366,52 | 99930401,95 | 97254744,64 | 118627472,33 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание мест захоронений | ДГХ | Всего, в том числе: | 912410366,52 | 99930401,95 | 97254744,64 | 118627472,33 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | кв.м | 3919615,50 | 3905370,00 | 3905370,00 | 3905370,00 | 3905370,00 | 3905370,00 | 3905370,00 | 3905370,00 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 912410366,52 | 99930401,95 | 97254744,64 | 118627472,33 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| - 2 | Задача 2 подпрограммы: строительство и реконструкция объектов благоустройства |  | Всего, в том числе: | 760861729,96 | 120455103,82 | 206814355,37 | 169868270,77 | 100000000,00 | 163724000,00 | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 760861729,96 | 120455103,82 | 206814355,37 | 169868270,77 | 100000000,00 | 163724000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство Западного кладбища | ДС | Всего, в том числе: | 488226529,96 | 117455103,82 | 204703155,37 | 166068270,77 | - | - | - | - |  | Степень готовности строящегося объекта | % | 30 | 57 | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 488226529,96 | 117455103,82 | 204703155,37 | 166068270,77 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство муниципального кладбища в районе Юго-Восточного кладбища | ДС | Всего, в том числе: | 272635200,00 | 3000000,00 | 2111200,00 | 3800000,00 | 100000000,00 | 163724000,00 | - | - | - | Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 272635200,00 | 3000000,00 | 2111200,00 | 3800000,00 | 100000000,00 | 163724000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - |
| - 3 | Задача 3 подпрограммы: транспортировка тел умерших |  | Всего, в том числе: | 1000000,00 | - | - | 1000000,00 | - | - | - | - | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1000000,00 | - | - | 1000000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспортировка тел (останков тел) умерших или погибших, не имеющих внешних признаков насильственной смерти, на территории города Омска | ДГХ | Всего, в том числе: | 1000000,00 | - | - | 1000000,00 | - | - | - | - | - | Количество мероприятий по транспортировке тел (останков тел) умерших или погибших | ед. | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1000000,00 | - | - | 1000000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Всего, в том числе: | 1674272096,48 | 220385505,77 | 304069100,01 | 289495743,10 | 219319549,52 | 283043549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1674272096,48 | 220385505,77 | 304069100,01 | 289495743,10 | 219319549,52 | 283043549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 | 119319549,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДС – департамент строительства Администрации города Омска.

__________________»

Приложение № 11

к постановлению Администрации города Омска

от 17 июля 2025 года № 568-п

- «Приложение № 21

к муниципальной программе города Омска

«Формирование комфортной городской среды»

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

целевых индикаторов мероприятий

подпрограммы 5 «Развитие похоронного дела»

муниципальной программы города Омска «Формирование

комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение на 2025 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 5 «Развитие похоронного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1 подпрограммы: повышение уровня благоустройства городских территорий, предназначенных для погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание мест захоронений | ДГХ | Площадь текущего содер-жания и ремонта кладбищ | кв.м | 3905370,00 | 3905370,00 | 3905370,00 | 3905370,00 | 3905370,00 |
| - Задача 2 подпрограммы: строительство и реконструкция объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство Западного кладбища | ДС | Степень готовности строящегося объекта | % | 100 | - | - | - | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2 | Строительство муниципального кладбища в районе Юго-Восточного кладбища | ДС | Количество объектов, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| - Задача 3 подпрограммы: транспортировка тел умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Транспортировка тел (останков тел) умерших или погибших, не имеющих внешних признаков насильственной смерти, на территории города Омска | ДГХ | Количество мероприятий по транспортировке тел (останков тел) умерших или погибших | ед. | 200 | - | - | - | 200 |

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДС – департамент строительства Администрации города Омска.

_______________»