Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 12

к постановлению Администрации города Омска

от 23 августа 2010 года № 728-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории элементов планировочной структуры №№ 4б, 4в, 4г, 4-4.ИТ6.1, 4-4.ИТ7.1, 4-4.ИТ8.1 планировочного района II проекта планировки территории, расположенной в границах: улица   
Заозерная – Красноярский тракт – улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный Путь в Советском и Центральном административных

округах города Омска

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области   
на 2016 – 2025 годы», в границах элементов планировочной структуры №№ 4б, 4в, 4г, 4-4.ИТ6.1, 4-4.ИТ7.1, 4-4.ИТ8.1 планировочного района II проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – Красноярский тракт – улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный Путь в Советском и Центральном административных округах города Омска (далее – проектируемая территория), отсутствуют.

В целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения предусматривается поэтапное развитие проектируемой территории:

1) строительство многоквартирных домов средней этажности;

2) снос малоэтажного многоквартирного дома 73 по улице Долгирева   
в Центральном административном округе города Омска;

3) строительство малоэтажного многоквартирного дома на месте сноса малоэтажного многоквартирного дома 73 по улице Долгирева в Центральном административном округе города Омска;

4) строительство магазина по улице Волховстроя;

5) строительство объектов улично-дорожной сети по улице 2-я Дачная,   
8-я Кольцевая.

Каждый этап создания объекта капитального строительства проектируемой территории предусматривает следующие мероприятия:

- подготовка проектной документации на строительство объекта капитального строительства;

- получение разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- проведение строительно-монтажных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации   
о градостроительной деятельности;

- получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_