- Приложение № 4
к постановлению Администрации города Омска

- от________________________№_____________

- «Приложение № 16

- к постановлению Администрации города Омска

- от 10 марта 2017 года № 210-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории элементов 
планировочной структуры №№ 112, 2-1.ИТ9 планировочного района III проекта планировки территории городка Нефтяников, расположенной 
в границах: правый берег реки Иртыш – улица Заозерная – улица Комбинатская – улица Химиков – улица Энтузиастов – переулок 
1-й Окружной – переулок 2-й Окружной – улица Доковская – проспект 
Мира – северо-восточная граница отвода «Сибэктрострой», АТП-10, 
ГСК «Асфальт» – в Советском административном округе города Омска

Проект планировки территории элементов планировочной структуры №№ 112, 2-1.ИТ9 планировочного района III проекта планировки территории городка Нефтяников, расположенной в границах: правый берег реки 
Иртыш – улица Заозерная – улица Комбинатская – улица Химиков – улица Энтузиастов – переулок 1-й Окружной – переулок 2-й Окружной – улица Доковская – проспект Мира – северо-восточная граница отвода «Сибэктрострой», АТП-10, ГСК «Асфальт» – в Советском административном округе города Омска (далее – проектируемая территория), подготовлен 
с целью изменения красных линий и приведения проектируемой территории в соответствие с утвержденной градостроительной документацией.

Развитие проектируемой территории планируется в соответствии 
со следующими этапами:

1) строительство складов, складских площадок;

2) строительство объектов дорожного сервиса, делового управления, ремонта автомобилей;

3) строительство объектов хранения автотранспорта;

4) строительство объекта выставочно-ярморочной деятельности, объектов торговли, делового управления, магазинов.

Каждый этап освоения проектируемой территории предусматривает следующие мероприятия:

- проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- архитектурно-строительное проектирование;

- экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- получение разрешения на строительство объектов капитального строительства;

- получение разрешения на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию;

- выполнение строительно-монтажных работ.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404 
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы», в границах проектируемой территории отсутствуют.»

______________________