Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от _______________ № _____________________

«Приложение № 5.2

к постановлению Администрации города Омска

от 10 сентября 2010 года № 805-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории в границах

элементов планировочной структуры №№ 9, 13, части улицы 
3-я Островская, проектируемой улицы № 7 планировочного района II, 
элемента планировочной структуры № 6-3.ИТ1.1 по Ленинградскому 
проспекту проекта планировки территории, расположенной в границах: Ленинградский проспект – улица Волгоградская – улица Конева – левый 
берег реки Иртыш в Кировском административном округе города Омска

В целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения предусматривается поэтапное развитие проектируемой территории:

- 1 этап – строительство объекта культурно-досуговой деятельности, общественного питания, торговли;

- 2 этап – строительство объекта гостиничного обслуживания, делового управления;

- 3 этап – строительство объекта гостиничного обслуживания;

4 этап – реконструкция здания профилактория «Восход» по улице 
3-я Островская, дом 4;

5 этап – строительство транспортной развязки по Ленинградскому проспекту – улице 3-я Островская.

В ходе каждого этапа предусмотреть следующие мероприятия:

- подготовка проектной документации на строительство объекта капитального строительства;

- получение разрешения на строительство объекта капитального строительства;

- проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- получение разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404, в границах проектируемой территории отсутствуют.»

- ______________