Приложение № 5

к постановлению Администрации города Омска

от  ______________  № _____________________

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории элемента 
планировочной структуры № 3 Кировского административного округа 
города Омска

Проект планировки территории элемента планировочной структуры № 3 Кировского административного округа города Омска (далее – проектируемая территория) подготовлен для строительства контейнерного терминала, который предназначен для выполнения логистических операций, связанных 
с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением, сортировкой контейнеров, 
а также коммерческо-информационным обслуживанием грузополучателей, перевозчиков и других логистических посредников в интермодальных, мультимодальных и прочих перевозках.

- В целях рациональной организации строительства и создания благоприятных условий для населения предусматривается поэтапное развитие проектируемой территории:

- 1) строительство контейнерного терминала для выполнения логистических операций, складов, складских площадок;

- 2) строительство железнодорожных путей;

- 3) строительство склада, складских площадок;

- 4) строительство объектов делового управления, магазинов;

- 5) строительство объектов делового управления, складов;

- 6) благоустройство территории зеленых насаждений.

Необходимые мероприятия в ходе реализации этапов строительства объекта капитального строительства в границах проектируемой территории:

- утверждение или выдача необходимых для выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объекта капитального строительства сведений, документов, материалов;

- выполнение инженерных изысканий и осуществление архитектурно-строительного проектирования;

- строительство, реконструкция объекта капитального строительства, ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на построенный, реконструированный объект капитального строительства.

Объекты, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы, утвержденную Решением Омского городского Совета от 16 декабря 2015 года № 404 
«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016 – 2025 годы», в границах проектируемой территории отсутствуют.

- ____________________