Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от___________________ № _________________

«Приложение № 10

к постановлению Администрации города Омска

от 23 августа 2010 года № 728-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

элементов планировочной структуры №№ 3а, 4-4.ИТ9.1планировочного 
района III проекта планировки территории, расположенной в границах: 
улица Заозерная – Красноярский тракт – улица Орджоникидзе – 
улица 7-я Северная – улица Красный Путь в Советском и Центральном административных округах города Омска

Развитие территории в границах элементов планировочной структуры №№ 3а, 4-4.ИТ9.1 планировочного района III проекта планировки территории, расположенной в границах: улица Заозерная – Красноярский 
тракт – улица Орджоникидзе – улица 7-я Северная – улица Красный Путь 
в Советском и Центральном административных округах города Омска (далее – проектируемая территория), планируется в соответствии со следующими этапами:

1 этап – строительство многоквартирного дома с объектом дополнительного образования, срок строительства с 2026 года по 2030 год;

2 этап – строительство многоквартирного дома с объектом хранения автотранспорта, срок строительства с 2030 года по 2040 год;

3 этап – строительство объекта дошкольного образования, срок строительства с 2030 года по 2040 год.

В составе каждого этапа проектируемой территории предусматривается:

- подготовка проектной документации на строительство объектов капитального строительства;

- получение разрешения на строительство объектов капитального строительства;

- проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- получение разрешения на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию.

Создание благоприятной жизненной среды, отвечающей санитарно-гигиеническим, функциональным и архитектурно-художественным требованиям, предполагает благоустройство и озеленение проектируемой территории после завершения каждого этапа строительства.»

____________________