Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от___________________ № _________________

«Приложение № 1.8

к постановлению Администрации города Омска

от 16 июля 2012 года № 969-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории элементов планировочной структуры №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 1-1.ИТ25, 1-1.ИТ26, 1-1.ИТ27, 1-1.ИТ28 жилого района II проекта планировки территории,

расположенной в границах: улица Масленникова – улица Б. Хмельницкого – улица 1-я Военная – улица Братская – проспект К. Маркса – в Центральном, Октябрьском и Ленинском административных округах города Омска

Развитие территории в границах элементов планировочной структуры №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 1-1.ИТ25, 1-1.ИТ26, 1-1.ИТ27, 1-1.ИТ28 жилого района II проекта планировки территории, расположенной в границах:
улица Масленникова – улица Б. Хмельницкого – улица 1-я Военная – улица Братская – проспект К. Маркса – в Центральном, Октябрьском и Ленинском административных округах города Омска, планируется со следующими этапами:

1 этап – строительство автомобильной мойки, срок строительства
с 2026 года по 2029 год;

2 этап – реконструкция объекта стационарного медицинского обслуживания с 2030 года по 2040 год.

В составе первого и второго этапов предусматривается:

- подготовка проектной документации на строительство объектов капитального строительства;

- получение разрешения на строительство объектов капитального строительства;

- проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- получение разрешения на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию.

Создание благоприятной жизненной среды, отвечающей санитарно-гигиеническим, функциональным и архитектурно-художественным требованиям, предполагает благоустройство и озеленение проектируемой территории после завершения каждого этапа строительства.