Приложение № 4

к постановлению Администрации города Омска

от___________________ № _________________

«Приложение № 3.9

к постановлению Администрации города Омска

от 16 февраля 2018 года № 201-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

элемента планировочной структуры № 1 микрорайона № 22 планировочного района VI проекта планировки территории, расположенной в границах: 
левый берег реки Оми – улица Б. Хмельницкого – улица Масленникова – Ленинградская площадь – правый берег реки Иртыш в Центральном 
и Октябрьском административных округах города Омска

Развитие территории в границах элемента планировочной структуры № 1 микрорайона № 22 планировочного района VI проекта планировки территории, расположенной в границах: левый берег реки Оми – улица 
Б. Хмельницкого – улица Масленникова – Ленинградская площадь – правый берег реки Иртыш в Центральном и Октябрьском административных округах города Омска (далее – проектируемая территория), планируется в соответствии со следующими этапами:

1 этап – строительство многоквартирного дома с размещением объектов дополнительного образования (детская школа искусств), хранения автотранспорта, срок строительства с 2027 года по 2035 год;

2 этап – вынос действующих мощностей медицинской организации
по адресу: улица Лермонтова дом 41, срок выноса – 2040 год.

В составе первого этапа развития проектируемой территории предусматривается:

- подготовка проектной документации на строительство объектов капитального строительства;

- получение разрешения на строительство объектов капитального строительства;

- проведение строительных работ с осуществлением строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- получение разрешения на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию.

В составе второго этапа развития проектируемой территории предусматривается:

- подготовка проектной документации по демонтажу объекта капитального строительства;

- уведомление органов власти о планируемом сносе объекта капитального строительства;

- проведение демонтажных работ с информированием о сносе органа строительного контроля и государственного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности;

- подготовка акта обследования объекта капитального строительства 
и подача заявление о снятии объекта капитального строительства 
с государственного кадастрового учета и прекращении прав на него 
в уполномоченный орган.

Создание благоприятной жизненной среды, отвечающей санитарно-гигиеническим, функциональным и архитектурно-художественным требованиям, предполагает благоустройство и озеленение проектируемой территории после завершения каждого этапа строительства.»

____________________