ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта: «Спортивные ребята».

2. Место реализации инициативного проекта: территория вблизи многоквартирного дома 7 по улице 1-я Военная.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство общественной территории.

3.2 собственник объекта: земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 1 950 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
08.08.2023 – 31.10.2023.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 592 322,22 | 574 009,80 | -18 312,42 | Отклонение сложилось в результате экономии, полученной от проведения конкурентных процедур, от заключения муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 2. | Средства физических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 30 622,00 | 29 040,34 | -1 581,66 |  |
| Всего |  | 622 944,22 | 603 050,14 | -19 894,08 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | — | — | — | — |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы (демонтаж старого покрытия; расчистка территории от поросли), благоустройство территории, включающее в себя обустройство спортивной площадки, установка спортивного тренажера, гимнастического комплекса, скамей, урн, монтаж тротуарного ограждения, установку диванов парковых.

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Спортивные ребята» является администрация Октябрьского административного округа города Омска.

Фото прилагаются.