ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта: «Дорога к знаниям».

2. Место реализации инициативного проекта: территория вблизи многоквартирных домов 23, 23/1 по улице Крыловской.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство общественной территории.

3.2 собственник объекта: земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 10 500 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
08.08.2023 – 31.10.2023.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 1 148 657,35 | 956 720,02 | -191 937,33 | Отклонение сложилось в результате экономии, полученной от проведения конкурентных процедур, от заключения муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 2. | Средства физических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 000,00 | 82 812,89 | -17 187,11 |  |
| Всего |  | 1 248 657,35 | 1 039 532,91 | -209 124,44 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | — | — | — | — |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы (демонтаж старого покрытия; расчистка территории от поросли), благоустройство территории, включающее в себя устройство пешеходно-тропиночных связей, установку дивана паркового (2 шт.), урн (2 шт.), вазонов (4 шт.), посадку деревьев и кустарников (клен – 3 шт., чубушник – 10 шт.).

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Дорога к знаниям» является администрация Ленинского административного округа города Омска.

Фото прилагаются.

Глава администрации

Ленинского административного

округа города Омска                                                                                       Д.Н. Зярко

«___» ___________ 20__ г.