ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта: «Московский дворик 
по-омски».

2. Место реализации инициативного проекта: территория вблизи многоквартирного дома 12 по улице Гашека.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство общественной территории.

3.2 собственник объекта: земельный участок из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: не менее 15 000 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.08.2023 – 31.10.2023.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 5 629 994,57 | 5 629 728,66 | -265,91 | Отклонение сложилось в результате экономии, полученной от проведения конкурентных процедур, от заключения муниципальных контрактов. Оплата произведена за фактически выполненные работы. |
| 2. | Средства физических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 300 000,0 | 298 468,4 | -1 531,60 |  |
| Всего |  | 5 929 994,57 | 5 928 197,06 | -1 797,51 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | — | — | — | — |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы (демонтаж старого покрытия; валка деревьев, корчевка пней), благоустройство территории, включающее в себя устройство пешеходно-тропиночных связей, устройство цветочной клумбы на месте бывшего фонтана (ремонт облицовки), установку скамьи парковой (4 шт.), урн (4 шт.).

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Московский дворик по-омски» является администрация Ленинского административного округа города Омска.

Фото прилагаются.

Глава администрации

Ленинского административного

округа города Омска                                                                                       Д.Н. Зярко

«___» ___________ 20__ г.