ИНФОРМАЦИЯ

о результатах реализации инициативного проекта

на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:

Инициативный проект «Спортивно-игровая площадка «Звездочка»

2. Место реализации инициативного проекта: вблизи дома № 62, корпус 4 по улице Звездова.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта: благоустройство спортивно-игровой площадки

3.2 собственник объекта: муниципальное образование городской округ город Омск

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно:                          2058 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2023- 31.10.2023.

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Вид источника | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства бюджета города Омска | 5428607,35 | 5202317,71 | 226289,64 | По факту выполненных работ |
| 2. | Средства физических лиц |  |  |  |  |
| 3. | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Всего |  | 5428607,35 | 5202317,71 | 226289,64 |  |

6.1 нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы (расчистка территории от поросли), обустройство металлического ограждения детской игровой и спортивной площадок с устройством искусственного бесшовного резинового покрытия, установка детского игрового оборудования, тренажеров, скамей, урн, гандбольных ворот с щитами для игр в баскетбол, устройство системы освещения территории на солнечных батареях.

Ответственным от Администрации города Омска за реализацию инициативного проекта «Спортивно-игровая площадка «Звездочка» является администрация Центрального административного округа города Омска.