ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 28 февраля 2023 года № 167-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска

от 14 октября 2013 года № 1172-п

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» к постановлению Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» следующие изменения:

1) строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы (всего) | На реализацию муниципальной программы планируется направить 44465049194,91 руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Омска – 28747769118,40 руб.; - за счет средств областного бюджета – 11398151411,43 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 4298229868,82 руб.; - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 20898796,26 руб.; в том числе по годам реализации: 1) в 2014 году – 2244177995,80 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1171354962,43 руб.; - за счет средств областного бюджета – 159391719,00 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 911485209,00 руб.; - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 1946105,37 руб.; 2) в 2015 году – 2282439069,43 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1261617363,60 руб.; - за счет средств областного бюджета – 3000000,00 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 1017821705,83 руб.; 3) в 2016 году – 2857576004,50 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1170668709,94 руб.; - за счет средств областного бюджета – 837746194,01 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 849161100,55 руб.; 4) в 2017 году – 2737927424,23 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1438352454,67 руб.; - за счет средств областного бюджета – 787757427,43 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 492864851,24 руб.; - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 18952690,89 руб.; 5) в 2018 году – 3335552873,44 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 1653326321,54 руб.; - за счет средств областного бюджета – 1154999579,70 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 527226972,20 руб.; 6) в 2019 году – 4850081798,87 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 3292927583,42 руб.; - за счет средств областного бюджета – 1557154215,45 руб.; 7) в 2020 году – 4513430601,19 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 3428861682,07 руб.; - за счет средств областного бюджета – 1084568919,12 руб.; 8) в 2021 году – 5579913375,76 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 4240488428,53 руб.; - за счет средств областного бюджета – 1339424947,23 руб.; 9) в 2022 году – 6943354804,85 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 4206440236,56 руб.; - за счет средств областного бюджета – 2237244538,29 руб.; - за счет средств федерального бюджета – 499670030,00 руб.; 10) в 2023 году – 5061026877,08 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 3434649057,38 руб.; - за счет средств областного бюджета – 1626377819,70 руб.; 11) в 2024 году – 4059568369,76 руб.; - за счет средств бюджета города Омска – 3449082318,26 руб; - за счет средств областного бюджета – 610486051,50 руб. Объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области в рамках реализации муниципальной программы на 2020 – 2024 годы 3977,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

2) раздел 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»:

в абзаце первом цифры «26114859429,40» заменить цифрами «26503581894,49»;

в абзаце втором цифры «11481270619,56» заменить цифрами «11528788154,43»;

в абзаце одиннадцатом цифры «1461149617,79» заменить цифрами «1508667152,66»;

в абзаце четырнадцатом цифры «10814130174,76» заменить цифрами «10655665074,98»;

в абзаце двадцать третьем цифры «1995703493,44» заменить цифрами «1837238393,66»;

в абзаце двадцать шестом цифры «3798559838,82» заменить цифрами «4298229868,82»;

после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

«- 2022 год – 499670030,00 руб.;»;

4) в разделе 5 «Объем и источники финансирования подпрограммы» подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»:

в абзаце первом цифры «17938696036,13» заменить цифрами «17961467300,42»;

в абзаце втором цифры «17196209699,68» заменить цифрами «17218980963,97»;

в абзаце одиннадцатом цифры «2675001819,62» заменить цифрами «2697773083,90»;

в абзаце двенадцатом цифры «2310716299,69» заменить цифрами «2310716299,70»;

5) приложение № 1.1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2019 – 2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

6) приложение № 2.1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» на 2019 – 2024 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

7) в приложении № 4 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»:

строку 1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1589,50 | 1571,6 | 1580,6 | 1580,6 | 1589,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДГХ | Протяженность паспортизирован-ных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
|  |  | ДГХ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | 567,1 | - | - | - | 567,1 |
|  |  | ДГХ | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | 44 | - | - | - | 44 |

строку 3.4 изложить в следующей редакции:

| 3.4 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт (этап 1) | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

строку 3.5.9 изложить в следующей редакции:

| 3.5.9 | Строительство линии наружного освещения по ул. Воровского от ул. 5-я Электровозная до Новосибирско-го тракта | ДС | Наличие проектной документации | ед. | 1 | - | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8) строку 1.1 приложения № 5 «Плановые значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы» изложить в новой редакции:

| 1.1 | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки | ДТ | Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки | тыс. пас-сажи-ров | 35241,0 | 2476,0 | 8445,4 | 6507,9 | 17811,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

Мэр города Омска 								 С.Н. Шелест

Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 28 февраля 2023 года № 167-п

«4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

| № п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска | Объем финансирования муниципальной программы (рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» |
| 1.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 19579838261,95 | 660272996,95 | 845113038,51 | 1925983111,29 | 1938248918,42 | 2185139218,07 | 2314603996,41 | 2101971110,58 | 2526773480,18 | 2497853012,27 | 1657087386,95 | 926791992,32 |
| 1.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 9550568777,12 | 648935172,58 | 675071212,06 | 588236917,28 | 660586853,14 | 792063695,82 | 832636319,83 | 1064695844,41 | 1298829127,09 | 1203977156,86 | 858744485,73 | 926791992,32 |
| 1.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 8350057228,30 | 9391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 778256198,71 | 882257064,11 | 1481967676,58 | 1037275266,17 | 1227944353,09 | 1293875855,41 | 798342901,22 | 0,00 |
| 1.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 1658313460,27 | 0,00 | 167041826,45 | 500000000,00 | 480453175,68 | 510818458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | 0,00 | 0,00 | 18952690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 416177862,04 | 47606781,34 | 55505887,41 | 56640507,57 | 74903285,61 | 83267320,18 | 70136995,14 | 15623860,26 | 2836991,58 | 2915879,47 | 3370176,74 | 3370176,74 |
| 1.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 387357672,42 | 47606781,34 | 55505887,41 | 56640507,57 | 62491610,05 | 66858806,12 | 70136995,14 | 15623860,26 | 2836991,58 | 2915879,47 | 3370176,74 | 3370176,74 |
| 1.2.2 | - за счет средств федерального бюджета | 28820189,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 411 675,56 | 16408514,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 6507565770,50 | 1192549140,83 | 1044244965,17 | 463265694,63 | 115391410,29 | 229593291,67 | 5168361,58 | 2403469,81 | 201580363,05 | 1344806684,58 | 1089853013,69 | 818709375,20 |
| 1.3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1590861704,89 | 281063931,83 | 193465085,79 | 114104594,08 | 105890181,57 | 26850776,08 | 5168361,58 | 2403469,81 | 90099768,91 | 301774116,33 | 261818095,21 | 208223323,70 |
| 1.3.2 | - за счет средств областного бюджета | 2305607846,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9501228,72 | 202742515,59 | 0,00 | 0,00 | 111480594,14 | 543362538,25 | 828034918,48 | 610486051,50 |
| 1.3.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2611096218,93 | 911485209,00 | 850779879,38 | 349161100,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499670030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Итого на реализацию подпрограммы 1, всего, в том числе: | 26503581894,49 | 1900428919,12 | 1944863891,09 | 2445889313,49 | 2128543614,32 | 2497999829,92 | 2389909353,13 | 2119998440,65 | 2731190834,81 | 3845575576,32 | 2750310577,38 | 1748871544,26 |
| 1.4.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 11528788154,43 | 977605885,75 | 924042185,26 | 758982018,93 | 828968644,76 | 885773278,02 | 907941676,55 | 1082723174,48 | 1391765887,58 | 1508667152,66 | 1123932757,68 | 1138385492,76 |
| 1.4.2 | - за счет средств областного бюджета | 10655665074,98 | 9391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 787757427,43 | 1084999579,70 | 1481967676,58 | 1037275266,17 | 1339424947,23 | 1837238393,66 | 1626377819,70 | 610486051,50 |
| 1.4.3 | - за счет средств федерального бюджета | 4298229868,82 | 911485209,00 | 1017821705,83 | 849161100,55 | 492864851,24 | 527226972,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499670030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | 0,00 | 0,00 | 18952690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» |
| 2.1 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 17961467300,42 | 343749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 837553043,52 | 2460172445,74 | 2393432160,54 | 2848722540,95 | 3097779228,53 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |
| 2.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 17218980963,97 | 193749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 767553043,52 | 2384985906,87 | 2346138507,59 | 2848722540,95 | 2697773083,90 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |
| 2.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 742486336,45 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 75186538,87 | 47293652,95 | 0,00 | 400006144,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого на реализацию подпрограммы 2, всего, в том числе: | 17961467300,42 | 343749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 837553043,52 | 2460172445,74 | 2393432160,54 | 2848722540,95 | 3097779228,53 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |
| 2.2.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 17218980963,97 | 193749076,68 | 337575178,34 | 411686691,01 | 609383809,91 | 767553043,52 | 2384985906,87 | 2346138507,59 | 2848722540,95 | 2697773083,90 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |
| 2.2.2 | - за счет средств областного бюджета | 742486336,45 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 75186538,87 | 47293652,95 | 0,00 | 400006144,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 44465049194,91 | 2244177995,80 | 2282439069,43 | 2857576004,50 | 2737927424,23 | 3335552873,44 | 4850081798,87 | 4513430601,19 | 5579913375,76 | 6943354804,85 | 5061026877,08 | 4059568369,76 |
| 3.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 28747769118,40 | 1171354962,43 | 1261617363,60 | 1170668709,94 | 1438352454,67 | 1653326321,54 | 3292927583,42 | 3428861682,07 | 4240488428,53 | 4206440236,56 | 3434649057,38 | 3449082318,26 |
| 3.2 | - за счет средств областного бюджета | 11398151411,43 | 159391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 787757427,43 | 1154999579,70 | 1557154215,45 | 1084568919,12 | 1339424947,23 | 2237244538,29 | 1626377819,70 | 610486051,50 |
| 3.3 | - за счет средств федерального бюджета | 4298229868,82 | 911485209,00 | 1017821705,83 | 849161100,55 | 492864851,24 | 527226972,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499670030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | 0,00 | 0,00 | 18952690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 19579838261,95 | 660272996,95 | 845113038,51 | 1925983111,29 | 1938248918,42 | 2185139218,07 | 2314603996,41 | 2101971110,58 | 2526773480,18 | 2497853012,27 | 1657087386,95 | 926791992,32 |
| 4.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 9550568777,12 | 648935172,58 | 675071212,06 | 588236917,28 | 660586853,14 | 792063695,82 | 832636319,83 | 1064695844,41 | 1298829127,09 | 1203977156,86 | 858744485,73 | 926791992,32 |
| 4.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 8350057228,30 | 9391719,00 | 3000000,00 | 837746194,01 | 778256198,71 | 882257064,11 | 1481967676,58 | 1037275266,17 | 1227944353,09 | 1293875855,41 | 798342901,22 | 0,00 |
| 4.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 1658313460,27 | 0,00 | 167041826,45 | 500000000,00 | 480453175,68 | 510818458,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | - за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц | 20898796,26 | 1946105,37 | 0,00 | 0,00 | 18952690,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 18377645162,46 | 391355858,02 | 393081065,75 | 468327198,58 | 684287095,52 | 920820363,70 | 2530309440,88 | 2409056020,80 | 2851559532,53 | 3100695108,00 | 2314086476,44 | 2314067002,24 |
| 5.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 17606338636,39 | 241355858,02 | 393081065,75 | 468327198,58 | 671875419,96 | 834411849,64 | 2455122902,01 | 2361762367,85 | 2851559532,53 | 2700688963,37 | 2314086476,44 | 2314067002,24 |
| 5.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 742486336,45 | 150000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000000,00 | 75186538,87 | 47293652,95 | 0,00 | 400006144,63 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 28820189,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12411675,56 | 16 408 514,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 6507565770,50 | 1192549140,83 | 1044244965,17 | 463265694,63 | 115391410,29 | 229593291,67 | 5168361,58 | 2403469,81 | 201580363,05 | 1344806684,58 | 1089853013,69 | 818709375,20 |
| 6.1.1 | - за счет средств бюджета города Омска | 1590861704,89 | 281063931,83 | 193465085,79 | 114104594,08 | 105890181,57 | 26850776,08 | 5168361,58 | 2403469,81 | 90099768,91 | 301774116,33 | 261818095,21 | 208223323,70 |
| 6.1.2 | - за счет средств областного бюджета | 2305607846,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9501228,72 | 202742515,59 | 0,00 | 0,00 | 111480594,14 | 543362538,25 | 828034918,48 | 610486051,50 |
| 6.1.3 | - за счет средств федерального бюджета | 2611096218,93 | 911485209,00 | 850779879,38 | 349161100,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499670030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования городской округ город Омск Омской области (тыс. руб.) | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 817 | 790 | 790 | 790 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 28 февраля 2023 года № 167-п

«Приложение № 1.1

к муниципальной программе города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего на 2019 – 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения» |
| Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения» |
| Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 подпрограммы – «Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них» | Всего, в том числе: | 13902473974,23 | 2259341059,52 | 2000209751,85 | 2440891669,80 | 3264771192,49 | 2406823637,98 | 1530436662,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 6259701598,09 | 827186499,59 | 1009774747,85 | 1262426305,36 | 1307785348,12 | 932578086,08 | 919950611,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Областной бюджет | 7143102346,14 | 1432154559,93 | 990435004,00 | 1178465364,44 | 1457315814,37 | 1474245551,90 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Федераль-ный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | Всего, в том числе: | 6509897309,87 | 1088915545,35 | 946114706,32 | 1499966848,61 | 1488775840,67 | 802062184,46 | 684062184,46 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1496,8 | 1539,0 | 1571,6 | 1589,50 | 1589,50 | 1589,50 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 4548181910,77 | 573162146,25 | 734714706,32 | 1019966848,61 | 934213840,67 | 602062184,46 | 684062184,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 1961715399,10 | 515753399,10 | 211400000,00 | 480000000,00 | 554562000,00 | 200000000,00 | - | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,60 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструмен-тальная диагностика | км | 560,00 | 564,20 | 567,10 | 567,10 | 567,10 | 567,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | - | - | - | 44 | 18 | 18 |
|  | В том числе приобретение дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме |  | Бюджет города Омска | 182087771,73 | 68 640645,12 | 62234940,89 | 51212185,72 | - | - | - | Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | 53 | 79,4 | 100 | - | - | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего, в том числе: | Итого по меро-прия-тию, в том числе | Всего, в том числе: | 6675418709,29 | 1043779858,69 | 888833340,56 | 825962691,84 | 1673043611,11 | 1501093091,24 | 742706115,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 994361732,25 | 127378697,86 | 109798336,56 | 127497327,40 | 270619766,74 | 226847539,34 | 132220064,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 5181386947,04 | 916401160,83 | 779035004,00 | 698465364,44 | 902753814,37 | 1274245551,90 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Федераль-ный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 4221852870,53 | 1041411497,11 | 888750432,56 | 784792544,44 | 774603001,79 | 672295394,63 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 540211768,49 | 125010336,28 | 109715428,56 | 86327180,00 | 85206330,24 | 73952493,41 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 3681641102,04 | 916401160,83 | 779035004,00 | 698465364,44 | 689396671,55 | 598342901,22 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДС | Всего, в том числе: | 2453565838,76 | 2368361,58 | 82908,00 | 41170147,40 | 898440609,32 | 828797696,61 | 682706115,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 454149963,76 | 2368361,58 | 82908,00 | 41170147,40 | 185413436,50 | 152895045,93 | 72220064,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 1499745845,00 | - | - | - | 213357142,82 | 675902650,68 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Федераль-ный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Омской области в пределах Омской городской агломерации | Итого по меро-прия-тию, в том числе | Всего, в том числе: | 4295449177,07 | 999658703,11 | 885267050,00 | 784792544,44 | 893435484,89 | 672295394,63 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 544789623,79 | 120000001,00 | 106232046,00 | 86327180,00 | 98277903,38 | 73952493,41 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 3750659553,28 | 879658702,11 | 779035004,00 | 698465364,44 | 795157581,51 | 598342901,22 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 4067179744,68 | 999658703,11 | 885267050,00 | 784792544,44 | 665166052,50 | 672295394,63 | 60000000,00 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 606,9 | 320,0 | 211,9 | 182,5 | 130,3 | 130,3 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 519679986,22 | 120000001,00 | 106232046,00 | 86327180,00 | 73168265,81 | 73952493,41 | 60000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 3547499758,46 | 879658702,11 | 779035004,00 | 698465364,44 | 591997786,69 | 598342901,22 | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 36,8 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 6 | - | - | - | - | - |
|  |  | ДС | Всего, в том числе: | 228269432,39 | - | - | - | 228269432,39 | - | - | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | - | - | - | 14,2 | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 25109637,57 | - | - | - | 25109637,57 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 203159794,82 | - | - | - | 203159794,82 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДС | Всего, в том числе: | 65324864,70 | 2368361,58 | 82908,00 | 41170147,40 | 15703689,87 | 2999876,07 | 2999881,78 | Наличие проектно- сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 65324864,70 | 2368361,58 | 82908,00 | 41170147,40 | 15703689,87 | 2999876,07 | 2999881,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДГХ | Всего, в том числе: | 154673125,85 | 41752794,00 | 3483382,56 | - | 109436949,29 | - | - | Площадь отремонтиро-ванных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 31,29 | - | - | 15,4 | - | - |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 20531782,27 | 5010335,28 | 3483382,56 | - | 12038064,43 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 134141343,58 | 36742458,72 | - | - | 97398884,86 | - | - | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | - | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | ДС | Всего, в том числе: | 2159971541,67 | - | - | - | 654467487,06 | 825797820,54 | 679706234,07 | Площадь капитально отремонтированных искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 15,24 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 363715461,49 | - | - | - | 144600109,06 | 149895169,86 | 69220182,57 | Степень готовности ремонтируемого объекта | % | - | - | - | 2 | 50 | 100 |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 1296586050,18 | - | - | - | 10197348,00 | 675902650,68 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Федераль-ный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | ДГХ | Всего, в том числе: | 339367352,59 | 49440886,07 | 65591627,04 | 59172724,21 | 57825390,71 | 53668362,28 | 53668362,28 | Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м | 6074,1 | 7371,5 | 6237,2 | 6237,2 | 6237,2 | 6237,2 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 339367352,59 | 49440886,07 | 65591627,04 | 59172724,21 | 57825390,71 | 53668362,28 | 53668362,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 30 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.4 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пеше-ходных дорожек | ДГХ | Всего, в том числе: | 49486621,62 | 49486621,62 | - | - | - | - | - | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв. м | 80 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 49486621,62 | 49486621,62 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 27718147,79 | 27718147,79 | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв. м | 85,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 27718147,79 | 27718147,79 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Устройство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, ремонт проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 300585833,07 | - | 99670077,93 | 55789405,14 | 45126350,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв. м | - | 62,0 | 45,4 | 32,5 | 50,2 | 50,2 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 300585833,07 | - | 99670077,93 | 55789405,14 | 45126350,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв. м | - | 83,1 | 41,3 | 40,6 | 37,5 | 37,5 |
| 2 | Задача 2 подпрограммы – «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 674426923,17 | 127768293,61 | 117468126,99 | 129888949,36 | 134438308,57 | 82431622,32 | 82431622,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 478377371,84 | 77955176,96 | 70627864,82 | 80409960,71 | 84521124,71 | 82431622,32 | 82431622,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Областной бюджет | 196049551,33 | 49813116,65 | 46840262,17 | 49478988,65 | 49917183,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Нанесение дорож-ной разметки | ДТ | Всего, в том числе: | 12046762,51 | 9450459,22 | 2596303,29 | - | - | - | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 41,51 | 12,82 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 12046762,51 | 9450459,22 | 2596303,29 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.2 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 44192528,78 | 44192528,78 | - | - | - | - | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 403 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 44192528,78 | 44192528,78 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 57 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 28147 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Содержание и ремонт отдельных элементов обустройства автомобильных дорог | ДГХ | Всего, в том числе: | 331088970,20 | - | 41726335,47 | 71157588,47 | 74441705,66 | 71881670,30 | 71881670,30 | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | - | 13,01 | 43,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 331088970,20 | - | 41726335,47 | 71157588,47 | 74441705,66 | 71881670,30 | 71881670,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 484 | 537 | 562 | 565 | 568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 29283 | 29586 | 27037 | 27537 | 28037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | - | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | - | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | - | 600 | 750 | 500 | 500 |
| 2.4 | Устройство светофорных объектов и дорожных знаков | Итого по ме-ропри-ятию, в том числе | Всего, в том числе: | 25645065,34 | 10988781,75 | 14656283,59 | - | - | - | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 54 | 51 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 25645065,34 | 10988781,75 | 14656283,59 | - | - | - | - | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 611 | 459 | - | - | - | - |
|  |  | ДТ | Всего, в том числе: | 19468885,38 | 10988781,75 | 8480103,63 | - | - | - | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 54 | 29 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 19468885,38 | 10988781,75 | 8480103,63 | - | - | - | - | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 611 | 241 | - | - | - | - |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 6176179,96 | - | 6176179,96 | - | - | - | - | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | 22 | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6176179,96 | - | 6176179,96 | - | - | - | - | Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | - | 218 | - | - | - | - |
| 2.5 | Разработка документации по организации дорожного движения | ДТ | Всего, в том числе: | 15505101,58 | 1547225,39 | 1709889,66 | 2786991,58 | 2720641,47 | 3370176,74 | 3370176,74 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 156,06 | 111,80 | 177,1 | 149,75 | 143,99 | 138,45 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 15505101,58 | 1547225,39 | 1709889,66 | 2786991,58 | 2720641,47 | 3370176,74 | 3370176,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Итого по ме-ропри-ятию, в том числе | Всего, в том числе: | 11494000,00 | 4950000,00 | 3050000,00 | 350000,00 | 1144000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 11494000,00 | 4950000,00 | 3050000,00 | 350000,00 | 1144000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | Всего, в том числе: | 6900000,00 | 3950000,00 | 2750000,00 | 50000,00 | 150000,00 | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6900000,00 | 3950000,00 | 2750000,00 | 50000,00 | 150000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДГХ | Всего, в том числе: | 4594000,00 | 1000000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 994000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4594000,00 | 1000000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 994000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Всего, в том числе: | 140801,68 | 8000,00 | 87563,68 | - | 45238,00 | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | 100 | - | 100 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 140801,68 | 8000,00 | 87563,68 | - | 45238,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта «Безопас-ность дорожного движения» | ДГХ | Всего, в том числе: | 234313693,08 | 56631298,47 | 53641751,30 | 55594369,31 | 56086723,44 | 6179775,28 | 6179775,28 | Количество объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог | ед. | 56 | 31 | 10 | 12 | 2 | 2 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 38264141,75 | 6818181,82 | 6801489,13 | 6115380,66 | 6169539,58 | 6179775,28 | 6179775,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 196049551,33 | 49813116,65 | 46840262,17 | 49478988,65 | 49917183,86 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 подпрограммы – «Строительство и реконструкция улично-дорожной сети» | Всего, в том числе: | 1008955429,15 | 2800000,00 | 2320561,81 | 160410215,65 | 446366075,26 | 261055317,08 | 136003259,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 415337171,78 | 2800000,00 | 2320561,81 | 48929621,51 | 116360679,83 | 108923049,28 | 136003259,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Областной бюджет | 593618257,37 | - | - | 111480594,14 | 330005395,43 | 152132267,80 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом | ДС | Всего, в том числе: | 688470,00 | - | - | 688470,00 | - | - | - | Количество выкупленных объектов недвижимости, попадающих в зону строительства | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 688470,00 | - | - | 688470,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Ново-кирпичная – ул. 6-я Станционная – ул. Машинострои- тельная и ул. Кирова – ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги и реконструкция или строительство путепроводов между транспорт-ными развязками | ДС | Всего, в том числе: | 100123600,00 | - | - | - | 6140000,00 | 26571200,00 | 67412400,00 | Наличие технико-экономического обоснования | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 100123600,00 | - | - | - | 6140000,00 | 26571200,00 | 67412400,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень готовности объекта | % | - | - | - | - | - | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.3 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул.10 лет Октября от ул. Маршала Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул.30 лет ВЛКСМ) | ДС | Всего, в том числе: | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,08 <*> | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство дороги от ул. Дианова до строения 5Б по ул. Лисицкого | ДС | Всего, в том числе: | 14799155,23 | - | 1342247,81 | 13456907,42 | - | - | - | Наличие проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 4397008,59 | - | 1342247,81 | 3054760,78 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,20 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 10402146,64 | - | - | 10402146,64 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича | ДС | Всего, в том числе: | 305636848,05 | - | 100000,00 | 4961390,44 | 300575457,61 | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 42908628,12 | - | 100000,00 | 4961390,44 | 37847237,68 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 262728219,93 | - | - | - | 262728219,93 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,70 | - | - |
| 3.6 | Строительство автомобильной дороги по ул. Чехова от ул. Щербанева до ул. Краснофлотской | ДС | Всего, в том числе: | 49672687,52 | - | 757764,00 | 48914923,52 | - | - | - | Количество заключенных муниципальных контрактов на проведение государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 9715773,30 | - | 757764,00 | 8958009,30 | - | - | - | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 39956914,22 | - | - | 39956914,22 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,23 | - | - | - |
| 3.7 | Строительство транспортной развязки по ул. 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом | ДС | Всего, в том числе: | 267916217,66 | - | - | 7100000,00 | 83911910,58 | 176904307,08 | - | Наличие проектной документации | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 48506774,36 | - | - | 7100000,00 | 16634735,08 | 24772039,28 | - | Степень готовности объекта | % | - | - | - | 30 | 100 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,6 | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 219409443,30 | - | - | - | 67277175,50 | 152132267,80 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.8 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. 10 лет Октября – Сыропятский тракт (этап 1) | ДС | Всего, в том числе: | 126101889,16 | - | - | 3053900,00 | 30779742,81 | 29945500,00 | 62322746,35 | Количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень готовности объекта | % | - | - | - | - | 30 | 100 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 126101889,16 | - | - | 3053900,00 | 30779742,81 | 29945500,00 | 62322746,35 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 8,6 |
| 3.9 | Строительство автомобильной дороги в грани- цах: ул. Добро-вольского – ул. Орджоникидзе – ул. Красный Путь | ДС | Всего, в том числе: | 6500000,00 | - | - | - | - | 6500000,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 6500000,00 | - | - | - | - | 6500000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие технических условий | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
| 3.10 | Строительство линий стационар-ного электрического освещения в рамках реализации регионального проекта «Региона-льная и местная дорожная сеть» | ДС | Всего, в том числе: | 134716561,53 | - | 120550,00 | 82234624,27 | 24958964,26 | 21134310,00 | 6268113,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 19,48 | 12,07 | 4,84 | 0,99 |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 73595028,25 | - | 120550,00 | 21113090,99 | 24958964,26 | 21134310,00 | 6268113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 61121533,28 | - | - | 61121533,28 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Строительство линии наружного освещения по ул. Спортивная в микрорайоне «Большие поля» | ДС | Всего, в том числе: | 3483566,13 | - | 550,00 | 3483016,13 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 1200893,15 | - | 550,00 | 1200343,15 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 2282672,98 |  |  | 2282672,98 |  |  |  | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,70 | - | - | - |
| 3.10.2 | Строительство линии наружного освещения по ул. 6-я Ленинградская | ДС | Всего, в том числе: | 1838032,20 | - | 30000,00 | 1808032,20 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 777435,85 | - | 30000,00 | 747435,85 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 1060596,35 | - | - | 1060596,35 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,37 | - | - | - |
| 3.10.3 | Строительство линий наружного освещения по ул. Светловская на участке от ул. Ново-кирпичная до остановки общественного транспорта пос. Светлый | ДС | Всего, в том числе: | 12658880,73 | - | 30000,00 | 12628880,73 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 2883091,16 | - | 30000,00 | 2853091,16 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 9775789,57 | - | - | 9775789,57 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 3,78 | - | - | - |
| 3.10.4 | Строительство линии наружного освещения по улице 30-я Северная вблизи БДОУ «Детский сад № 313 общеразвивающего типа» и БОУ г. Омска «Средняя общеобразователь-ная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов» | ДС | Всего, в том числе: | 3031703,85 | - | - | 666690,32 | 2365013,53 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3031703,85 | - | - | 666690,32 | 2365013,53 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,60 | - | - |
| 3.10.5 | Строительство линии наружного освещения по ул. Аносова вдоль БОУ г. Омска «Гимназия № 159» | ДС | Всего, в том числе: | 738451,58 | - | - | 711801,20 | 26650,38 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государствен-ную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 738451,58 | - | - | 711801,20 | 26650,38 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,54 | - | - |
| 3.10.6 | Строительство линии наружного освещения по ул. 11-я Амурская вблизи БОУ г. Омска «Средняя общеобразователь-ная школа № 17» | ДС | Всего, в том числе: | 669487,97 | - | - | 642837,59 | 26650,38 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 669487,97 | - | - | 642837,59 | 26650,38 | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.10.7 | Строительство линии наружного освещения по улице 40 лет Ракетных войск вдоль БОУ г. Омска «Средняя общеобразователь-ная школа № 131» | ДС | Всего, в том числе: | 777464,86 | - | - | 717501,50 | 59963,36 | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 777464,86 | - | - | 717501,50 | 59963,36 | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.10.8 | Строительство линии наружного освещения по ул. 18-я Амурская к КОУ «Адаптивная | ДС |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | школа-интернат № 19» |  | Бюджет города Омска | 670532,97 | - | - | 643882,59 | 26650,38 | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.10.9 | Строительство линии наружного освещения в пер. Безымянный | ДС | Всего, в том числе: | 3484749,06 | - | 30000,00 | 3454749,06 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 2016392,36 | - | 30000,00 | 1986392,36 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 1468356,70 | - | - | 1468356,70 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,18 | - | - | - |
| 3.10.10 | Строительство линии наружного освещения вдоль дороги через пос. 7-й Кирпичный | ДС | Всего, в том числе: | 2583827,18 | - | 30000,00 | 2553827,18 | - | - | - | Наличие технических условий | ед. | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 1049112,59 | - | 30000,00 | 1019112,59 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 1534714,59 | - | - | 1534714,59 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,64 | - | - | - |
| 3.10.11 | Строительство линии наружного освещения по Красноярскому тракту | ДС | Всего, в том числе: | 50205945,03 | - | - | 50205945,03 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государствен-ную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 8501637,51 | - | - | 8501637,51 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 12,47 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 41704307,52 | - | - | 41704307,52 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.12 | Строительство линии наружного освещения на автомобильной дороге вдоль здания № 21 по ул. 21-я Амурская | ДС | Всего, в том числе: | 4717460,74 | - | - | 4717460,74 | - | - | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | 1.Бюджет города Омска | 1422365,17 | - | - | 1422365,17 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 1,34 | - | - | - |
|  |  |  | 2.Областной бюджет | 3295095,57 | - | - | 3295095,57 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.13 | Строительство линий наружного освещения в микрорайоне «Береговой» (по улицам Трактовая, Иртышская, Пролетарска,Никандрова, Киселёва, 1-я Осенняя, 2-я Осенняя, 3-я Осенняя, проспекту Комсомольскому) | ДС | Всего, в том числе: | 13622213,58 | - | - | - | 13622213,58 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 8,45 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 13622213,58 | - | - | - | 13622213,58 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.14 | Строительство линии наружного освещения по ул. Авиагородок на участке от дома № 5 по ул. Авиагородок до ул. 12 Декабря | ДС | Всего, в том числе: | 3715675,12 | - | - | - | 745341,12 | 2970334,00 | - | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3715675,12 | - | - | - | 745341,12 | 2970334,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,81 | - |
| 3.10.15 | Строительство линии наружного освещения по ул. 26-я Рабочая на участке от ул. Хабаровская до ул. 2-я Брянская | ДС | Всего, в том числе: | 2460888,67 | - | - | - | 679388,67 | 1781500,00 | - | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2460888,67 | - | - | - | 679388,67 | 1781500,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 1,00 | - |
| 3.10.16 | Строительство линии наружного освещения по ул. Воровского от ул. 5-я Электровозная до Новосибирского тракта | ДС | Всего, в том числе: | 949985,06 | - | - | - | 949985,06 | - | - | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 949985,06 | - | - | - | 949985,06 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.17 | Строительство линии наружного освещения к детскому саду по пр. Мира, 65А в Советском административном округе г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 1761900,00 | - | - | - | 9800,00 | 1752100,00 | - | Количество подготовленных межевых планов по образованию земельных участков | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1761900,00 | - | - | - | 9800,00 | 1752100,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,2 | - |
| 3.10.18 | Строительство линии наружного освещения по пр. Лесной вдоль БОУ г. Омска «Гимназия № 26» | ДС | Всего, в том числе: | 2465479,22 | - | - | - | 581239,22 | 1884240,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государствен-ную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2465479,22 | - | - | - | 581239,22 | 1884240,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,57 | - |
| 3.10.19 | Строительство линии наружного освещения по ул. Володарского вдоль БОУ г. Омска «СОШ №105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина» | ДС | Всего, в том числе: | 3004676,85 | - | - | - | 681876,85 | 2322800,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государствен-ную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3004676,85 | - | - | - | 681876,85 | 2322800,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,5 | - |
| 3.10.20 | Строительство линии наружного освещения по ул. 30-я Рабочая вдоль БОУ г. Омска «Лицей БИТ» | ДС | Всего, в том числе: | 2318482,52 | - | - | - | 566382,52 | 1752100,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государ-ственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2318482,52 | - | - | - | 566382,52 | 1752100,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,28 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.10.21 | Строительство линии наружного освещения по ул. Первомайская к БОУ г. Омска «Средняя общеобразователь-ная школа № 5» в микрорайоне «Большие поля» | ДС | Всего, в том числе: | 2460952,26 | - | - | - | 586712,26 | 1874240,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2460952,26 | - | - | - | 586712,26 | 1874240,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,36 | - |
| 3.10.22 | Строительство линии наружного освещения по ул. Белозерова вдоль БОУ г. Омска «Лицей № 143» | ДС | Всего, в том числе: | 3016592,85 | - | - | - | 693792,85 | 2322800,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3016592,85 | - | - | - | 693792,85 | 2322800,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,56 | - |
| 3.10.23 | Строительство линии наружного освещения вблизи АНОО «Школа Видергебурт» (Возрождение)» | ДС | Всего, в том числе: | 3124458,85 | - | - | - | 689518,85 | 2434940,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3124458,85 | - | - | - | 689518,85 | 2434940,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 0,56 | - |
| 3.10.24 | Строительство линии наружного освещения вдоль ул. Аграрная в микрорайоне Николаевка г. Омска | ДС | Всего, в том числе: | 4589039,00 | - | - | - | - | 1419292,00 | 3169747,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 4589039,00 | - | - | - | - | 1419292,00 | 3169747,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 0,73 |
| 3.10.25 | Строительство линии наружного освещения на участке дороги в районе многоквартирных домов № 13, 15 по ул. XXII Партсъезда в г. Омске, № 97, 99 по ул. 3-я Челюскинцев в г. Омске | ДС | Всего, в том числе: | 3718330,00 | - | - | - | - | 619964,00 | 3098366,00 | Наличие проектной документации | ед. | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 3718330,00 | - | - | - | - | 619964,00 | 3098366,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 0,26 |
| 3.10.26 | Строительство линии наружного освещения по улице 2-я Трамвайная | ДС | Всего, в том числе: | 589118,10 | - | - | - | 589118,10 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,37 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 589118,10 |  |  |  | 589118,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.27 | Строительство линии наружного освещения по улице Барнаульская от | ДС | Всего, в том числе: | 638417,10 | - | - | - | 638417,10 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,40 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | улицы Багратиона до улицы Аносова |  | Бюджет города Омска | 638417,10 | - | - | - | 638417,10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.28 | Строительство линии наружного освещения по улице 2-я Читинская и улице 1-я Молдавская | ДС | Всего, в том числе: | 1420250,05 | - | - | - | 1420250,05 | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,53 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1420250,05 | - | - | - | 1420250,05 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 15585856326,55 | 2389909353,13 | 2119998440,65 | 2731190834,81 | 3845575576,32 | 2750310577,38 | 1748871544,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города Омска | 7153416141,71 | 907941676,55 | 1082723174,48 | 1391765887,58 | 1508667152,66 | 1123932757,68 | 1138385492,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Областной бюджет | 7932770154,84 | 1481967676,58 | 1037275266,17 | 1339424947,23 | 1837238393,66 | 1626377819,70 | 610486051,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Федераль-ный бюджет | 499670030,00 | - | - | - | 499670030,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> – данные уточняются проектно-изыскательскими работами.

Примечание:

ДГХ – департамент городского хозяйства Администрации города Омска;

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска;

ДС – департамент строительства Администрации города Омска;

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением.

_________________»

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Омска

от 28 февраля 2023 года № 167-п

# «Приложение № 2.1

к муниципальной программе города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и

транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» муниципальной программы города Омска

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы»

на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее – подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | Всего на 2019 – 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Цель муниципальной программы города Омска – «Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения» |
| Задача муниципальной программы города Омска – «Обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта и его развитие» |
| Подпрограмма муниципальной программы города Омска – «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 подпрограммы – «Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования» | Всего, в том числе: | 15195938828,39 | 2424716294,88 | 2358458988,83 | 2812974806,20 | 3054531623,84 | 2272664493,92 | 2272612620,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 14673458636,57 | 2349529756,01 | 2311165335,88 | 2812974806,20 | 2654531623,84 | 2272664493,92 | 2272612620,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 522480191,82 | 75186538,87 | 47293652,95 | - | 400000000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки | ДТ | Всего, в том числе: | 2740735471,33 | 482363571,48 | 213680384,92 | 745273605,65 | 889412568,94 | 205002670,17 | 205002670,17 | Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки | тыс. пасса-жиров | 39225,84 | 17386,3 | 26701,4 | 35241,0 | 27919,8 | 23962,9 |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 2740735471,33 | 482363571,48 | 213680384,92 | 745273605,65 | 889412568,94 | 205002670,17 | 205002670,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение перевозчиков документацией, подтверждающей право на осуществление регулярных перевозок по муниципальному маршруту | ДТ | Всего, в том числе: | 456324,67 | 79324,67 | 93750,00 | 91250,00 | 192000,00 | - | - | Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок | шт. | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 456324,67 | 79324,67 | 93750,00 | 91250,00 | 192000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | - | 150 | 50 | 200 | - | - |
| 1.3 | Организация транспортного обслуживания населения | ДТ | Всего, в том числе: | 12338114163,81 | 1827086859,86 | 2144684853,91 | 2066418620,84 | 2164672054,90 | 2067641823,75 | 2067609950,55 | Пробег транспортных средств, выполня-ющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом | км | 25943242,00 | 29749277,00 | 37894888,00 | 42098673,00 | 27058743,00 | 26045577,00 |
|  |  |  | 1. Бюджет города Омска | 11815633971,99 | 1751900320,99 | 2097391200,96 | 2066418620,84 | 1764672054,90 | 2067641823,75 | 2067609950,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Областной бюджет | 522480191,82 | 75186538,87 | 47293652,95 | - | 400000000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Возмещение затрат автотранспортным предприятиям, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | ДТ | Всего, в том числе: | 115186538,87 | 115186538,87 | - | - | - | - | - | Количество автотранспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которым оказано содействие | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 115186538,87 | 115186538,87 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Всего, в том числе: | 1446329,71 | - | - | 1191329,71 | 255000,00 | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | - | - | 100 | 100 | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 1446329,71 | - | - | 1191329,71 | 255000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | Задача 3 подпрограммы – «Руководство и управление в сфере транспортного обслуживания» | Всего, в том числе: | 225580672,57 | 35456150,86 | 34973171,71 | 35747734,75 | 43247604,69 | 38071805,78 | 38084204,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Бюджет города Омска | 225574527,94 | 35456150,86 | 34973171,71 | 35747734,75 | 43241460,06 | 38071805,78 | 38084204,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Областной бюджет | 6144,63 | - | - | - | 6144,63 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | ДТ | Всего, в том числе: | 225574527,94 | 35456150,86 | 34973171,71 | 35747734,75 | 43241460,06 | 38071805,78 | 38084204,78 | Количество подведомственных учреждений | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет города Омска | 225574527,94 | 35456150,86 | 34973171,71 | 35747734,75 | 43241460,06 | 38071805,78 | 38084204,78 | Количество доведенных муниципальных заданий | ед. | 1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля пассажиров, перевезенных транспортом муниципальных предприятий по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска по регулируемым тарифам, в общем объеме пассажиров, перевезенных пассажирским транспортом общего пользования | % | - | 38,6 | 38,8 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 2.2 | Осуществление государствен-ного полномочия по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализиро-ванную стоянку, их хранению и возврату | ДТ | Всего, в том числе: | 6144,63 | - | - | - | 6144,63 | - | - | Количество специализирован-ных стоянок для хранения задержанных транспортных средств | ед. | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 6144,63 | - | - | - | 6144,63 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 15421519500,96 | 2460172445,74 | 2393432160,54 | 2848722540,95 | 3097779228,53 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Бюджет города Омска | 14899033164,51 | 2384985906,87 | 2346138507,59 | 2848722540,95 | 2697773083,90 | 2310716299,70 | 2310696825,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Областной бюджет | 522486336,45 | 75186538,87 | 47293652,95 | - | 400006144,63 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДТ – департамент транспорта Администрации города Омска.

____________________»

# Text boxes

«

»;

«

»;

«

»;

«

»;

«

».

»