ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 26 июня 2023 года № 576-п

Об итогах отопительного периода 2022 – 2023 годов и подготовке

объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе

в зимний период 2023 – 2024 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального комплекса города Омска к работе в зимний период 2023 – 2024 годов, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2022 – 2023 годов (приложение № 1).

2. Администрациям административных округов города Омска до 5 июля 2023 года создать окружные штабы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2023 – 2024 годов.

3. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим управление жилищным фондом города Омска (далее – управляющие организации):

1) обеспечить подготовку к работе в зимний период 2023 – 2024 годов систем отопления жилых домов до 1 сентября 2023 года, полную готовность объектов жилищного фонда города Омска до 15 сентября 2023 года в соответствии с графиком обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска к работе в зимних условиях 2023 – 2024 годов (приложение № 2);

2) организовать проведение разъяснительной работы с населением о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию, воду при установке общедомовых приборов учета.

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих энергоснабжение объектов муниципальной собственности города Омска:

1) подготовить энергетическое оборудование к несению нагрузки энергоснабжения в срок до 15 сентября 2023 года;

2) продолжить работу и принять необходимые меры по энергоресурсосбережению на объектах производства и передачи тепло-, водоснабжения с учетом норм правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, определенных Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Рекомендовать руководителям организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить подготовку персонала для работы в осенне-зимний период 2023 – 2024 годов.

6. Структурным подразделениям Администрации города Омска обеспечить выполнение мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к работе в зимний период 2023 – 2024 годов.

7. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска обеспечить контроль за созданием резервных запасов топлива для прохождения максимальных нагрузок.

8. Администрациям административных округов города Омска подготовить предложения по участию в работе комиссий по проверке готовности к отопительному периоду представителей структурных подразделений Администрации города Омска.

9. Департаменту городского хозяйства Администрации города Омска, администрациям административных округов города Омска до 17 июля 2023 года создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

10. Распорядителям бюджетных средств бюджета города Омска обеспечивать своевременную оплату услуг энергоснабжающих организаций.

11. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города Омска							 С.Н. Шелест

# Приложение № 1

к постановлению Администрации города Омска

от 26 июня 2023 года № 576-п

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного периода 2022 – 2023 годов

Подготовка предприятий, обслуживающих инженерную инфраструктуру города Омска, проводилась в соответствии с планами ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, призванными обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства города Омска в отопительный период 2022 – 2023 годов.

Ход подготовки к отопительному периоду координировался и контролировался Администрацией города Омска, что обеспечило должный уровень реализации запланированных мероприятий и, соответственно, устойчивую работу систем жизнеобеспечения города Омска в отопительный период 2022 – 2023 годов.

В соответствии с пунктом 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», установлены следующие сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду: для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября, для муниципальных образований – не позднее 15 ноября.

Администрацией города Омска 15 ноября 2022 года получен паспорт готовности к отопительному периоду. Седьмой год подряд паспорт готовности к отопительному периоду получен в надлежащий срок.

Ресурсоснабжающими организациями подготовлены 64 теплоисточника, 1381 км тепловых сетей, заменено 11,7 км тепловых сетей, подготовлено  1923 км водопроводных сетей, заменено 9,4 км водопроводных сетей, выполнены работы по освидетельствованию и диагностированию сосудов сжиженного газа, приборному обследованию газопроводов низкого давления, текущему ремонту запорной арматуры.

Согласно постановлению Администрации города Омска от 22 сентября 2022 года № 723-п «О начале отопительного периода 2022 – 2023 годов» отопительный период начат с 23 сентября 2022 года.

Теплоснабжающие организации обеспечили подачу тепловой энергии в первую очередь в образовательные организации: дошкольные, общеобразовательные, специальные (коррекционные), для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительного образования; медицинские организации; дома-интернаты для престарелых и инвалидов; многоквартирные дома, оборудованные общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Все объекты жилищного фонда и социальные объекты города Омска были обеспечены тепловой энергией своевременно.

Все отключения имели характер технологических сбоев и инцидентов и устранялись в нормативные сроки.

Постановлением Администрации города Омска от 2 мая 2023 года  № 425-п «О режимах летнего горячего водоснабжения и окончании отопительного периода 2022 – 2023 годов» отопительный период в городе Омске завершен 3 мая 2023 года. Продолжительность отопительного периода 2022 – 2023 годов составила 222 дня при средней многолетней продолжительности 221 день.

Указанным постановлением ресурсоснабжающим организациям города Омска утверждены графики остановок теплоисточников с прекращением горячего водоснабжения в весенне-летний период 2023 года для выполнения работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду.

В целях подготовки жилищно-коммунального комплекса города Омска к отопительному периоду 2023 – 2024 годов в летнее время будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях и коммуникациях, подготовка 64 теплоисточников (из них 28 котельных Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»), около 1,35 тысяч км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (из них 1000 км Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»), подготовка тепловых узлов и внутридомовых инженерных коммуникаций в 5750 многоквартирных домах, подготовка электрических и газовых сетей и сооружений, 1900 км сетей водоснабжения и 1300 км сетей водоотведения. Данные работы уже ведутся и продлятся до сентября 2023 года.

Акционерным обществом «ОмскВодоканал» запланирована замена около 6,5 км водопроводных сетей.

Акционерным обществом «Омскэлектро» планируется выполнить капитальный ремонт 179 трансформаторных подстанций, 297 участков кабельных линий и более 27,6 км воздушных линий.

Акционерным обществом «Омскгоргаз» запланированы работы по освидетельствованию сосудов сжиженного газа, диагностированию сосудов сжиженного газа, находящихся в эксплуатации более 35 лет, приборное обследование газопроводов низкого давления.

Финансовые средства на подготовку к отопительному периоду  2023 – 2024 годов заложены в инвестиционных программах предприятий, обслуживающих инженерную инфраструктуру города Омска (около  662 млн. руб.).

Основной целью данных работ является получение паспорта готовности к отопительному периоду и безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода в городе Омске.

Своевременное и четкое выполнение полного комплекса намеченных мероприятий позволит качественно подготовиться, получить паспорт готовности к отопительному периоду, своевременно начать и безаварийно провести отопительный период 2023 – 2024 годов.

___________________

# Приложение № 2

к постановлению Администрации города Омска

от 26 июня 2023 года № 576-п

ГРАФИК

обеспечения полной готовности жилищного фонда города Омска

к работе в зимних условиях 2023 – 2024 годов

| № п/п | Наименование административного округа | Всего домов | июнь | июль | август | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 30 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 31 | 1 – 15 |
| 1 | Кировский | 1019 | 93 | 197 | 332 | 469 | 598 | 724 | 831 | 925 | 996 | 1019 |
| 2 | Ленинский | 866 | 41 | 112 | 253 | 391 | 478 | 554 | 683 | 773 | 823 | 866 |
| 3 | Октябрьский | 940 | 0 | 48 | 144 | 260 | 385 | 577 | 671 | 721 | 810 | 940 |
| 4 | Советский | 1421 | 0 | 170 | 320 | 511 | 660 | 811 | 954 | 1091 | 1201 | 1421 |
| 5 | Центральный | 1504 | 59 | 163 | 304 | 442 | 629 | 736 | 1198 | 1289 | 1406 | 1504 |
| Всего: | 5750 | 193 | 690 | 1353 | 2073 | 2750 | 3402 | 4337 | 4799 | 5236 | 5750 |